|  | УТВЕРЖДАЮ Губернатор – Председатель Правительства Кировской области ________________Н.Ю. Белых «____»_______________2016 г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

транспортного обслуживания населения Кировской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок

г. Киров

2016 год

| Введение……………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации на долго- и среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок (КПТО)…………………………………………………………………………… | 5 |
| 1.1. | Анализ общих тенденций социально-экономического развития субъекта Российской Федерации…………………………………………………………. | 5 |
| 1.2. | Ситуационный анализ условий реализации КПТО…………………………… | 18 |
| 1.3. | Выводы…………………………………………………………………………… | 13 |
| 2. | Существующее состояние транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации в части пригородных пассажирских перевозок………………………………………………………………………….. | 19 |
| 2.1. | Анализ схемы транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок…………………………………………………………. | 19 |
| 2.2. | Параметры внутрирегионального транспортного баланса в существующих условиях…………………………………………………………………………… | 31 |
| 2.3. | Параметры транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок…………………………………………………………. | 37 |
| 3. | Целевая модель транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации…………………………………………………………… | 40 |
| 3.1. | Ключевые приоритеты и целевые параметры транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок………………………………………………………………………….. | 40 |
| 3.2. | Направления оптимизации схемы транспортного обслуживания по сообщениям ВРТБ……………………………………………………………….. | 42 |
| 3.3. | Перспективные значения параметров транспортного обслуживания для оптимизированной схемы транспортного обслуживания……………………. | 43 |
| 3.4. | Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу……………………………………………………………………… | 45 |
| 4. | Дорожная карта реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации на долго- и среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок (КПТО)……………………………………………………………………………. | 50 |
| 4.1. | Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО……………………………………………………………………………… | 50 |
| 4.2. | Эффекты от реализации комплексного плана транспортного обслуживания……………………………………………………………………. | 55 |
| 4.3. | Риски при реализации комплексного плана транспортного обслуживания……………………………………………………………………. | 55 |
| 5. | Требования к параметрам транспортного плана (заказа) осуществления пригородных пассажирских перевозок ………………………………………… | 56 |
| 6. | Источники………………………………………………………………………… | 72 |

Введение

Комплексный план транспортного обслуживания населения Кировской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок (далее – КПТО) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации.

Под пригородными перевозками в настоящем документе понимаются перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в пределах Кировской области по сообщениям, включенным в Реестр пригородных железнодорожных сообщений, а также пригородными и межмуниципальными автобусами и внутренним водным транспортом по маршрутам, включенным в Реестр маршрутов пригородного транспорта.

Целями разработки настоящего плана являются:

повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Кировской области в части пригородных перевозок;

определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;

повышение инвестиционной привлекательности пригородных перевозок за счет создания долгосрочных прозрачных и предсказуемых условий развития комплекса.

Настоящий КПТО:

устанавливает основные цели и приоритеты транспортного развития Кировской области;

определяет ключевые направления развития пригородного комплекса Кировской области;

определяет требования к параметрам регионального транспортного заказа.

Основаниями для разработки КПТО являются:

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 1032-р);

Стратегия социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, принятая постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области 
от 06.12.2009 № 33/432);

Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р;

письмо и.о. Министра Транспорта Российской Федерации С.А. Аристова от 01.07.2015 № СА-28/8232;

иные решения органов исполнительной и законодательной власти Кировской области;

протоколы Правительственной комиссии по транспорту № 1-5 за 2015 год.

# Условия реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения Кировской области на долго- и среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок (КПТО)

## Анализ общих тенденций социально-экономического развития Кировской области

Кировская область − один из крупнейших регионов в Приволжском федеральном округе, расположенный на северо-востоке европейской части страны.

Область граничит на севере с Архангельской областью и Республикой Коми, на востоке − с Пермским краем и Удмуртской Республикой, на юге − с Республикой Татарстан и Республикой Марий Эл, на западе − с Нижегородской, Костромской и Вологодской областями.

Площадь территории составляет 120,4 тыс. кв. километров. Численность населения (по состоянию 01.01.2015) составляет 1 304,3 тыс. человек. Плотность населения составляет 10,8 чел. на кв. километров.

Численность населения города Кирова (по состоянию на 01.01.2015) составляет 519,0 тыс. человек.

Крупнейшие населённые пункты Кировской области:

город Киров – 519,0 тыс. жителей;

город Кирово-Чепецк – 75,0 тыс. жителей;

город Слободской – 33,9 тыс. жителей.

Основные социально-экономические показатели и их прогноз представлены в таблице 1.

### 1.1.1. Экономика Кировской области

Общая экономическая ситуация в регионе благоприятная.

Экономика области носит промышленный характер, производственную деятельность в регионе осуществляют более 4 тысяч хозяйствующих субъектов, представляющих все отрасли региона.

Основное богатство области − лес. Свыше половины территории покрыто лесами с богатым растительным и животным миром. 53% этой площади покрыто лесами хвойных пород.

Объем валового регионального продукта (ВРП) Кировской области в 2013 году составил 224,73 млрд. рублей.

В структуре ВРП ключевыми являются следующие сферы народного хозяйства:

обрабатывающие производства – 24,5%;

оптовая и розничная торговля – 14,0%;

транспорт и связь – 9,3%.

Таблица 1

Прогноз социально-экономических показателей Кировской области на перспективу до 2030 года

| № строки | Наименование показателя | единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 − 2020 годы | 2021 – 2025 годы | 2026 – 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Площадь территории субъекта РФ | тыс. кв. км | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| 2 | Валовой региональный продукт | млн. рублей | 224,7 | 242,4 | 251,3 | 317,0 | 469,7 | 714,5 |
| 3 | то же, на душу населения | тыс. рублей | 170,9 | 185,4 | 193,2 | 247,4 | 375,4 | 583,6 |
| 4 | Темп роста валового регионального продукта | % | 107,8 | 107,9 | 103,7 | 107,9 | 108,4 | 108,9 |
| 5 | ИПЦ в % к предыдущему году | % | 107,5 | 107,7 | 115,0 | 107,2 | 106,0 | 106,2 |
| 6 | Численность постоянного населения | тыс. человек | 1315,0 | 1307,6 | 1301,0 | 1281,9 | 1252,2 | 1225,2 |
| 7 | Темп роста численности населения | % | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 |
| 8 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек | -2,4 | -2,3 | -2,5 | -2,7 | -2,8 | -2,6 |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек | -37,9 | -27,2 | -26,6 | -20,9 | -17,4 | -15,0 |
| 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника | рублей | 19291,1 | 20978,2 | 21770,0 | 27691,6 | 40366,4 | 59480,8 |
| 11 | Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы | % | 113,9 | 108,7 | 103,8 | 108,4 | 107,3 | 108,7 |

На перспективу ожидается увеличение ВРП до уровня 368,1 млрд. рублей в 2020 году, до уровня 842,2 млрд. рублей в 2030 году.

### Демография

Анализ миграции по районам области позволяет выделить 3 группы районов по характеру миграционных процессов:

районы с положительным миграционным балансом (центральная часть области в районе формирования Кировской агломерации);

районы с интенсивностью миграционной убыли более высокой, чем в среднем по области (северо-восточная, северо-западная и юго-западная части области);

районы с интенсивностью миграционной убыли меньшей, чем в среднем по области.

Привлекательными для населения остаются только районы, прилегающие к зоне формирования Кировской агломерации, что определяется концентрацией здесь наиболее крупных предприятий и способствует увеличению трудовых ресурсов в этой зоне на фоне растущего дефицита рабочих рук по области в целом.

В 2015 году среднегодовая численность постоянного населения Кировской области составляет 1 301,0 тыс. человек, в том числе городского населения –  985,7 тыс. человек (75,8%).

Рассчитанный по сложившимся трендам демографический прогноз показывает, что в перспективе население Кировской области будет интенсивно сокращаться.

Среднегодовая численность населения в период с 2016 по 2030 годы снизится с 1 294,3 тыс. человек до 1 215,3 тыс. человек.

Демографическую ситуацию в области будут определять две тенденции, ведущие к сокращению численности населения области и ухудшению его качественных характеристик: предполагаемое сокращение рождаемости и предполагаемое старение населения.

### Рынок труда и доходы населения

Доля занятых в экономике области составляет  48,3%, что составляет 627,9 тыс. человек.

В области отмечена нехватка кадровых ресурсов по отдельным видам профессий. Дефицит кадров становится одним из сдерживающих факторов развития экономики региона.

Дальнейшее развитие экономики области приведет к нарастанию дефицита трудовых ресурсов, что обусловливается как возрастной структурой населения, так и характером миграционных процессов.

В 2015 году средняя заработная плата по Кировской области составляет 21 770,0 тыс. рублей. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2015 года составляет 1,44% экономически активного населения.

### 1.1.4. Жилищный комплекс

Одной из основных задач Правительства области является создание условий для развития жилищного строительства в области, формирование рынка доступного и комфортного жилья экономкласса, увеличение объемов жилищного строительства.

В 2014 году в регионе введено 684,5 тыс. кв. метров жилья. Темп роста жилищного строительства за 2014 год составил более 140%. Ввод жилья по направлению индивидуального жилищного строительства составил 
244,5 тыс. кв. метров, или 179,1% к уровню прошлого года.

С декабря 2011 года с участием открытого акционерного общества «Кировская региональная ипотечная корпорация» реализуется комплекс мер по строительству и предоставлению жилья работникам бюджетной сферы с использованием механизма льготной аренды.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» реализуется программа «Жилье для российской семьи» в целях обеспечения граждан Кировской области жильем экономического класса. Также на территории Кировской области реализуются проекты массового жилищного строительства, а также проекты в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

Крупнейшими центрами жилищного строительства на перспективу будут являться:

Город Киров;

Город Киров-Чепецк;

Город Слободской.

### 1.1.5. Территориальное развитие

Территория Кировской области разделена на 39 муниципальных районов.

Около 72% населенных пунктов области не имеют потенциала для развития, поскольку численность их населения не позволяет разместить в них рентабельные производства реального сектора экономики.

Существующая система расселения и административно-территориального деления является сдерживающим фактором социально-экономического развития Кировской области. Сохранение ее в существующем виде повлечет за собой возрастающий отток бюджетных средств в социальную сферу, поддержку неэффективной транспортной сети, не позволит реализовать потенциал имеющихся точек роста.

На территории Кировской области сформированы и развиваются четыре специализированных кластера, создано пять парковых зон интенсивного развития.

Информация по кластерам и парковым зонам интенсивного развития, на территории Кировской области представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Таблица 2

Кластеры на территории Кировской области

| № | Название кластера | Территориальная привязка | Цели создания | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некоммерческое партнерство биофармацевтический кластер «Вятка–Биополис» в Кировской области | поселок Левинцы Оричевского района Кировской области | обеспечение прорыва в производстве отечественных вакцин, изготовленных по самым современным технологиям для лечения социально значимых заболеваний человека, а также биологических средств защиты от инфекционных болезней животных | 2013 год |
| 2 | Некоммерческое партнерство «Биотехнологический кластер Кировской области» | муниципальное образование «Город Киров» | обеспечение условий для реализации и коммерциализации биотехнологических проектов, имеющих инновационный характер и способствующих внедрению безотходных технологий, основанных на использовании биомассы (биоресурсов) | 2009 год |
| 3 | Некоммерческое партнерство «Кластер по развитию промышленной биотехнологии в Кировской области» | муниципальное образование «Город Киров»; поселок Восточный Омутнинского района Кировской области | развитие производства кормового белка и биотоплива | 2013 год |
| 4 | Некоммерческое партнерство «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ» | муниципальное образование «Город Киров» | создание опорного центра развития региональной экономики и повышения ее конкурентоспособности на основе опережающего развития IT-отрасли и геоинформационных систем | 2014 год |

Таблица 3

Парковые зоны интенсивного развития на территории  Кировской области

| № | Название парка | Территориальная привязка | Цели создания | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парковая зона интенсивного развития на территории муниципального образования «Город Вятские Поляны», форма − индустриальный (промышленный) парк | муниципальное образование «Город Вятские Поляны» | промышленное производство | июнь 2013 года |
| 2 | Парковая зона на территории Юрьянского района Кировской области (индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области), форма − индустриальный (промышленный) парк | муниципальное образование Юрьянский муниципальный район Кировской области | промышленное производство | октябрь 2014 года |
| 3 | Парковая зона интенсивного развития в сфере индустрии детских товаров «Игроград», форма с индустриальный (промышленный) парк | муниципальное образование «Город Киров» | промышленное производство в сфере индустрии детских товаров | май 2015 года |
| 4 | Парковая зона интенсивного развития на территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области, форма − индустриальный (промышленный) парк | - муниципальное образование Лузское городское поселение Лузского района Кировской области | Промышленное производство | июль 2015 года |
| 5 | Парковая зона интенсивного развития «Конвеер», форма − индустриальный (промышленный) парк | муниципальное образование Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области | промышленное производство | июль 2015 года |

## С учетом территориального развития Кировской области сформированы транспортные центры, формирующие основной пассажиропоток в части пригородных пассажирских перевозок.

## Характеристики транспортных центров представлены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристики транспортных центров Кировской области

| Наименование транспортного центра | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 − 2020 годы | 2021 − 2025 годы | 2026 − 2030 годы |
| Лянгасово | Численность постоянного населения | тыс. человек | 13,3 | 13,1 | 13 | 14,8 | 14,8 | 14,7 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Стрижи | Численность постоянного населения | тыс. человек | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 4,5 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
| Оричи | Численность постоянного населения | тыс. человек | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Котельнич | Численность постоянного населения | тыс. человек | 24,6 | 24,4 | 24,3 | 23,8 | 23,1 | 22,4 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 2 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Ежиха | Численность постоянного населения | тыс. человек | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Свеча | Численность постоянного населения | тыс. человек | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Шабалино | Численность постоянного населения | тыс. человек | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,6 | 2,4 | 1 | 2 | 1,1 | 0,9 |
| Юрья | Численность постоянного населения | тыс. человек | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5 | 5 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Мураши | Численность постоянного населения | тыс. человек | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Опарино | Численность постоянного населения | тыс. человек | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 9,3 | 8,3 | 7,2 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Подосиновец | Численность постоянного населения | тыс. человек | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Пинюг | Численность постоянного населения | тыс. человек | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Луза | Численность постоянного населения | тыс. человек | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16 | 14 | 13 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| Зуевка | Численность постоянного населения | тыс. человек | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 7 | 7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 2,9 | 2 | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 2,6 |
| Фаленки | Численность постоянного населения | тыс. человек | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 9,9 | 9,1 | 8,1 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3 | 2,8 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Омутнинск | Численность постоянного населения | тыс. человек | 23,5 | 23,2 | 22,9 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Песковка | Численность постоянного населения | тыс. человек | 6 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Кирс | Численность постоянного населения | тыс. человек | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Вятские Поляны | Численность постоянного населения | тыс. человек | 33,9 | 33,6 | 33,3 | 33 | 32,2 | 31,6 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций | тыс. человек | 13 | 13 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 13,8 |
|  | Темпы жилищного строительства | тыс. кв. м. | 6,8 | 21 | 12,1 | 12 | 12 | 12 |

## 1.2. Ситуационный анализ условий реализации КПТО

### 1.2.1. Ключевые негативные факторы, сдерживающие развитие пригородного транспорта

Анализ возможных негативных факторов развития транспортной системы произведен на основе представленной в предыдущих разделах информации. Результаты сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Негативные факторы развития пригородного транспорта   Кировской области

| Направление анализа | Ключевые негативные факторы |
| --- | --- |
| Внешняя макросреда | низкая плотность населения; снижение численности населения, миграционный отток; крайне неблагоприятная система расселения; низкое качество автомобильных дорог |
| Среда влияния | повышение уровня автомобилизации с сохранением отрицательной динамики спроса на пригородные пассажирские перевозки общественным транспортом; нехватка денежных средств в областном бюджете на финансирование пригородных пассажирских перевозок |
| Внутренняя среда | низкая инвестиционная привлекательность пригородных перевозок; высокий объём нелегальных пригородных и межмуниципальных автобусных перевозок |

### 1.2.2. Возможности для развития пригородного транспорта

Анализ возможностей, которые могут оказать позитивное влияние на транспортное развитие, сведен в таблицу 6.

Таблица 6

Возможности для развития пригородного транспорта

Кировской области

| Направление анализа | Ключевые возможности |
| --- | --- |
| Внешняя макросреда | общее повышение благосостояния населения; унификация подходов к транспортному планированию и повышение прозрачности функционирования транспортного комплекса Российской Федерации |
| Среда влияния | реализация проектов по созданию промышленных парков, приводящая к повышению занятости, благосостояния населения, потребности в поездках, развитию территорий Кировской области; формирование Кировской агломерации |

## 1.3. Выводы

Общие условия развития рынка пригородных перевозок в Кировской области являются негативными.

Наиболее существенное влияние на развитие рынка пригородных перевозок оказывает финансирование пригородных пассажирских перевозок как на федеральном уровне, так и на региональном.

Ключевыми негативными факторами развития пригородных пассажирских перевозок в Кировской области являются снижение численности населения и крайне неблагоприятная система расселения, что формирует низкий спрос на пригородные перевозки, огромные убытки и неэффективность расходования бюджетных средств в транспортной отрасли.

Ключевыми факторами развития пригородных пассажирских перевозок в Кировской области должны стать оптимизация маршрутной сети и транспортных потоков, организация мультимодального пригородного сообщения с применением современных логистических принципов.

- Существующее состояние транспортного обслуживания населения Кировской области в части пригородных пассажирских перевозок

## Анализ схемы транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок

Пригородные перевозки на территории Кировской области осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Однако транспортные пути размещаются крайне неравномерно. В более благоприятном положении находятся центральные районы области. Здесь развиты все виды транспорта. В южных районах − автомобильный транспорт. Ряд северных районов не имеет автомобильного транспортного сообщения.

Общий объем работы пригородного транспорта в 2014 году составил 
520,3 млн. пасс-км. Всего перевезено 22,7 млн. пассажиров.

Основной объем пригородных перевозок выполняет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 82,4 % пассажиропотока.

Пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом осуществляются по 6 основным направлениям:

северное направление (Киров – Мураши – Луза);

восточное направление (Киров – Зуевка – Яр – Глазов);

северо-восточное направление (Яр – Светлополянск);

западное направление (Киров – Котельнич – Шабалино);

юго-западное направление (Киров – Котельнич – Ежиха – Пижма);

южное направление (Казань – Вятские Поляны – Ижевск).

С учетом ограниченности финансовых ресурсов в перспективе предполагается оптимизация движения пригородных поездов на неэлектрифицированном участке железной дороги Яр – Светлополянск северо-восточного направления и на участке Котельнич – Шабалино западного направления. На данных участках существует альтернативный вариант замены железнодорожного транспорта автомобильным. В настоящее время на этих участках уже организовано автобусное сообщение.

В западном направлении в перспективе предполагается сокращение маршрута следования пригородных поездов до станции Котельнич, а далее транспортное обслуживание планируется осуществлять автобусами.

На участке Яр – Светлополянск планируется отмена пригородных поездов и организация автобусного сообщения по маршруту Омутнинск – Песковка – Кирс.

Реестр пригородных пассажирских сообщений железнодорожным транспортом представлен в таблице 7.

Таблица 7

Реестр пригородных пассажирских сообщений                                                           железнодорожным транспортом

| № строки | Идентификатор (наименование) сообщения | Транспортные центры, включенные в сообщение | Протяженность сообщения, км |  | Социальная значимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воздушная | тарифная |  |
| 1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 1.1 | Киров − Пижма | Лянгасово, Стрижи, Оричи, Котельнич, Ежиха | 153 | 153 | Социально значимо |
| 1.2 | Киров − Ежиха | Лянгасово, Стрижи, Оричи, Котельнич, Ежиха | 129 | 136 | Социально значимо |
| 1.3 | Киров − Котельнич | Лянгасово, Стрижи, Оричи | 84 | 87 | Социально значимо |
| 1.4 | Киров − Лянгасово | Лянгасово | 14 | 14 | Социально значимо |
| 1.5 | Киров − Шабалино | Лянгасово, Стрижи, Оричи, Котельнич, Свеча, Шабалино | 153 | 162 | Социально значимо |
| 1.6 | Подосиновец − Пинюг | Подосиновец, Пинюг | 40 | 56 | Социально значимо |
| 1.7 | Луза − Христофорово | Луза | 30 | 44 | Социально значимо |
| 1.8 | Пинюг − Луза | Пинюг, Луза | 57 | 57 | Социально значимо |
| 1.9 | Мураши − Луза | Мураши, Пинюг, Луза | 180 | 180 | Социально значимо |
| 1.10 | Киров − Мураши | Юрья, Мураши | 97 | 118 | Социально значимо |
| 1.11 | Киров − Зуевка | Кирово-Чепецк, Зуевка | 88 | 105 | Социально значимо |
| 1.12 | Киров − Яр − Глазов | Кирово-Чепецк, Зуевка, Фаленки | 148 | 148 | Социально значимо |
| 1.13 | Яр − Светлополянск | Омутнинск, Песковка, Кирс | 117 | 117 | Социально значимо |
| 1.14 | Казань − Кизнер | Вятские Поляны | 28 | 28 | Социально значимо |
| 1.15 | Вятские Поляны − Ижевск | Вятские Поляны | 22 | 22 | Социально значимо |

Социально-значимые сообщения выделены на основании следующих критериев:

отсутствие альтернативного вида транспорта;

наличие пассажиропотока.

### 2.1.1. Железнодорожный транспорт

Территория Кировской области обслуживается Горьковской железной дорогой. Эксплуатационная длина дороги составляет 1098 км.

Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кировской области осуществляют две пассажирские компании: открытое акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «ВВППК») и открытое акционерное общество «Содружество» (далее – 
ОАО «Содружество»).

Эксплуатационные показатели и показатели технической оснащенности Горьковской железной дороги приведены в таблицах и на схеме ниже.

Таблица 8

Эксплуатационные и технические показатели Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (на полигоне обслуживания Кировской  области)

| Сообщение, участок |  | Год | Показатели технической оснащенности |  |  |  | Эксплуатационные показатели размеров движения пригородных поездов по графику 2014/2015 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Эксплуатационная длина, км |  |  | Вид тяги |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  | Размеры движения пар поездов в сутки |  |
| Начальная станция | Конечная станция |  |  | 1 путь | 2 путь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зимний период | Летний период |
| Киров | Котельнич 1 | 2014 | 174 | 87 | 87 | электрическая | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 174 | 87 | 87 | электрическая | 5 | 5 |
| Котельнич-2 | Шахунья | 2014 | 248 | 124 | 124 | электрическая | 6 | 6 |
|  |  | 2015 | 248 | 124 | 124 | электрическая | 1 | 1 |
| Котельнич-1 | Шахунья | 2014 | 261 | 131 | 130 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 261 | 131 | 131 | электрическая | 1 | 1 |
| Шахунья | Пижма | 2014 | 114 | 57 | 57 | электрическая | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 114 | 57 | 57 | электрическая | 0 | 0 |
| Шахунья | Ежиха | 2014 | 160 | 80 | 80 | электрическая | 1 | 1 |
|  |  | 2015 | 160 | 80 | 80 | электрическая | 0 | 0 |
| Котельнич-2 | Урень | 2014 | 362 | 181 | 181 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 362 | 181 | 181 | электрическая | 1 | 1 |
| Киров | Пижма | 2014 | 358 | 179 | 179 | электрическая | 3 | 3 |
|  |  | 2015 | 358 | 179 | 179 | электрическая | 2 | 2 |
| Киров | Ежиха | 2014 | 272 | 136 | 136 | электрическая | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 272 | 136 | 136 | электрическая | 6 | 6 |
| Пижма | Котельнич-2 | 2014 | 174 | 87 | 87 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 174 | 87 | 87 | электрическая | 0 | 0 |
| Киров | Яр | 2014 | 342 | 171 | 171 | электрическая | 10 | 10 |
|  |  | 2015 | 342 | 171 | 171 | электрическая | 12 | 12 |
| Яр | Балезино | 2014 | 132 | 66 | 66 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 132 | 66 | 66 | электрическая | 0 | 0 |
| Яр | Глазов | 2014 | 58 | 29 | 29 | электрическая | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 58 | 29 | 29 | электрическая | 0 | 0 |
| Киров | Зуевка | 2014 | 210 | 105 | 105 | электрическая | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 210 | 105 | 105 | электрическая | 2 | 2 |
| Киров | Фаленки | 2014 | 278 | 139 | 139 | электрическая | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 278 | 139 | 139 | электрическая | 0 | 0 |
| Киров | Шабалино | 2014 | 324 | 162 | 162 | электрическая | 6 | 6 |
|  |  | 2015 | 324 | 162 | 162 | электрическая | 6 | 6 |
| Киров | Лянгасово пасс | 2014 | 28 | 14 | 14 | электрическая | 1 | 6 |
|  |  | 2015 | 28 | 14 | 14 | электрическая | 1 | 4 |
| Киров | Стрижи | 2014 | 54 | 27 | 27 | электрическая | 1 | 4 |
|  |  | 2015 | 54 | 27 | 27 | электрическая | 1 | 2 |
| Киров | Мураши | 2014 | 236 | 118 | 118 | Теплотяга | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 236 | 118 | 118 | Теплотяга | 4 | 4 |
| Мураши | Пинюг | 2014 | 246 | 123 | 123 | Теплотяга | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 246 | 123 | 123 | Теплотяга | 2 | 2 |
| Опарино | Пинюг | 2014 | 112 | 56 | 56 | Теплотяга | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 112 | 56 | 56 | Теплотяга | 0 | 0 |
| Мураши | Луза | 2014 | 360 | 180 | 180 | Теплотяга | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 360 | 180 | 180 | Теплотяга | 2 | 2 |
| Опарино | Луза | 2014 | 226 | 113 | 113 | Теплотяга | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 226 | 113 | 113 | Теплотяга | 0 | 0 |
| Пинюг | Подосиновец | 2014 | 112 | 56 | 56 | Теплотяга | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 112 | 56 | 56 | Теплотяга | 2 | 2 |
| Луза | Христофорово | 2014 | 88 | 44 | 44 | Теплотяга | 4 | 4 |
|  |  | 2015 | 88 | 44 | 44 | Теплотяга | 4 | 4 |
| Яр | Верхнекамская | 2014 | 358 | 179 | 179 | Теплотяга | 4 | 4 |
|  |  | 2015 | 358 | 179 | 179 | Теплотяга | 2 | 2 |
| Яр | Светлополянск | 2014 | 312 | 156 | 156 | Теплотяга | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 312 | 156 | 156 | Теплотяга | 2 | 2 |
| Казань | Кизнер | 2014 | 183 | 183 | 183 | электрическая | 6 | 6 |
|  |  | 2015 | 183 | 183 | 183 | электрическая | 6 | 6 |
| Кизнер | Вятские Поляны | 2014 | 27 | 27 | 27 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 27 | 27 | 27 | электрическая | 1 | 1 |
| Казань | Сосновка | 2014 | 173 | 173 | 173 | электрическая | 6 | 6 |
|  |  | 2015 | 173 | 173 | 173 | электрическая | 4 | 4 |
| Казань | Вятские Поляны | 2014 | 154 | 77 | 77 | электрическая | 3 | 3 |
|  |  | 2015 | 154 | 77 | 77 | электрическая | 7 | 7 |
| Йошкар-Ола | Яранск | 2014 | 91 | 91 | - | Теплотяга | 2 | 2 |
|  |  | 2015 | 91 | 91 | - | Теплотяга | 0 | 0 |
| Вятские Поляны | Ижевск | 2014 | 183 | 183 | 183 | электрическая | 0 | 0 |
|  |  | 2015 | 183 | 183 | 183 | электрическая | 1 | 1 |

Таблица 9

Технико-эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта по сообщениям железнодорожного транспорта

| № п/п | Сообщение, группа маршрутов | Размеры движения, пар в сутки | Дальность, км | Время хода, часов | Вагоно-часы | Вагоно-километры | Поездо-часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Киров − Пижма | 1 | 153 | 4,10 | 11 972 | 446 760 | 2 993,0 |
| 2 | Киров − Ежиха | 3 | 136 | 3,07 | 26 893 | 1 191 360 | 6 723,3 |
| 3 | Киров − Котельнич | 6 | 87 | 2,00 | 35 040 | 1 524 240 | 8 760,0 |
| 4 | Киров − Лянгасово | 3 | 14 | 0,31 | 2 716 | 122 640 | 678,9 |
| 5 | Киров − Шабалино | 3 | 162 | 3,20 | 28 032 | 1 419 120 | 7 008,0 |
| 6 | Подосиновец − Пинюг | 1 | 56 | 1,55 | 1 132 | 40 880 | 1 131,5 |
| 7 | Луза − Христофорово | 2 | 44 | 1,58 | 2 307 | 64 240 | 2 306,8 |
| 8 | Пинюг − Луза | 1 | 57 | 1,41 | 1 029 | 41 610 | 1 029,3 |
| 9 | Мураши − Луза | 1 | 180 | 4,18 | 12 206 | 525 600 | 3 051,4 |
| 10 | Киров − Мураши | 3 | 118 | 3,02 | 33 069 | 1 292 100 | 6 613,8 |
| 11 | Киров − Зуевка | 1 | 105 | 2,01 | 5 869 | 306 600 | 1 467,3 |
| 12 | Киров − Яр | 4 | 148 | 3,07 | 35 858 | 1 728 640 | 8 964,4 |
| 13 | Яр − Светлополянск | 2 | 117 | 4,56 | 13 315 | 341 640 | 6 657,6 |

### Автомобильный транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Кировской области составляет 389,333 км,  регионального или межмуниципального значения − 2974,645 км.

Из общей протяженности автодорог регионального или межмуниципального значения  имеют: асфальтобетонное покрытие − 2343,426 км; цементобетонное покрытие − 36 км; ж/б колея – 117,62 км; гравийное и щебеночное покрытие – 409,299 км; грунтовые – 68,3 км.

Состояние автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Общее количество мостов – 143 шт., из которых: 115 железобетонных мостов; 8 путепроводов и эстакад; 20 металлических мостов; 2519 водопропускных труб общей протяженностью 45974,85 м. Общая протяженность мостов 11035,58 м.

рис.1 Транспортное обслуживание Кировской области в части пригородных пассажирских перевозок

В настоящее время в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации в Кировской области действует 44 пригородных автобусных маршрута и 49 междугородних маршрутов. Реестр автобусных маршрутов представлен в таблице 10.

Таблица 10

Реестр автобусных маршрутов Кировской области

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Регулярность | Количество рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102 | «Слободской – Киров» | 39,6 | регулярный | 78 |
| 2 | 103 | «Кирово-Чепецк − Киров» | 43,2 | регулярный | 126 |
| 3 | 105 | «Киров («Детский мир») − Исуповская (сезонный)» | 21,7 | регулярный | 4 |
| 4 | 106 | «Киров − Бобино − Сапожнята − Шинник-6» | 31,9 | регулярный | 5 |
| 5 | 107 | «Киров − Мурыгино» | 30,2 | регулярный | 17 |
| 6 | 108 | «Киров − Адышево» | 33,5 | регулярный | 4 |
| 7 | 109 | «Киров − Бурмакино − Вятские Увалы» | 40,9 | регулярный | 4 |
| 8 | 110 | «Киров − Речное» | 41,6 | регулярный | 1 |
| 9 | 112 | «Киров – Нижнеивкино» | 50,9 | регулярный | 12 |
| 10 | 113 | «Киров − Загарье» | 38 | регулярный | 2 |
| 11 | 115 | «Киров − Пасегово − Марковщина» | 31,8 | регулярный | 22 |
| 12 | 118 | «Киров (завод «Маяк») − сады «Содружество» (сезонный)» | 20,8 | регулярный | 4 |
| 13 | 120 | «Киров (пл.Авитек) − сады «Чистые Ключи» (сезонный)» | 20,2 | регулярный | 6 |
| 14 | 121 | «Киров − Боровица − Баташи» | 25,9 | регулярный | 5 |
| 15 | 122 | «Малмыж − Вятские Поляны» | 54,6 | регулярный | 7 |
| 16 | 123 | «Тужа – Яранск» | 40 | регулярный | 1 |
| 17 | 124 | «Слободской − Белая Холуница» | 44,1 | регулярный | 2 |
| 18 | 125 | «Киров − Кумены» | 63,5 | регулярный | 13 |
| 19 | 127 | «Киров − Стрижи − Торфяной – Быстрица» | 40,1 | регулярный | 8 |
| 20 | 130 | «Киров – Медяны» | 46 | регулярный | 3 |
| 21 | 131 | «Киров – Цепели» | 49,3 | регулярный | 3 |
| 22 | 132 | «Лебяжье – Советск» | 46,8 | регулярный | 1 |
| 23 | 133 | «Киров – Коршик» | 52,1 | регулярный | 3 |
| 24 | 134 | «Киров (Комсомольская пл.) − сады «Энергетик» (сезонный)» | 18,3 | регулярный | 3 |
| 25 | 135 | «Кикнур – Яранск» | 47,2 | регулярный | 1 |
| 26 | 137 | «Яранск – Пижанка» | 46,8 | регулярный | 4 |
| 27 | 138 | «Киров – Юрья» | 46,5 | регулярный | 14 |
| 28 | 139 | «Орлов – Котельнич» | 49,3 | регулярный | 2 |
| 29 | 140 | «Киров − Пасегово − Глушонки (сезонный)» | 33,5 | регулярный | 3 |
| 30 | 141 | «Кирово-Чепецк − Фатеево – Киров» | 37,3 | регулярный | 2 |
| 31 | 142 | «Вятские Поляны − Большой Китяк (Малмыжский район)» | 33 | регулярный | 2 |
| 32 | 145 | «Санчурск – Яранск» | 49,9 | регулярный | 1 |
| 33 | 147 | «Киров – Гирсово» | 28,7 | регулярный | 4 |
| 34 | 149 | «Киров – Зенгино» | 48,7 | регулярный | 4 |
| 36 | 154 | «Киров − дом отдыха «Кстининский» | 25,5 | регулярный | 3 |
| 37 | 155 | «Киров – Левинцы» | 34,3 | регулярный | 7 |
| 38 | 157 | «Киров − Стрижи − Трапицыны (сезонный)» | 41,2 | регулярный | 3 |
| 39 | 158 | «Киров – Ложкари» | 46,4 | регулярный | 2 |
| 40 | 160 | «Киров (Нововятск) – Шутовщина» | 9,1 | регулярный | 12 |
| 41 | 161 | «Киров (Нововятск) − сады «Сунчиха» (сезонный)» | 10,1 | регулярный | 8 |
| 42 | 165 | «Киров (ул. Андрея Упита) − Исуповская (сезонный)» | 22,8 | регулярный | 20 |
| 43 | 168 | «Киров – Митино» | 20,3 | регулярный | 4 |
| 44 | 197 | «Киров (Нововятск, парк) − сады «Сунчиха» (сезонный)» | 6,8 | регулярный | 8 |
| 45 | 201 | «Оричи – Киров» | 65,7 | регулярный | 2 |
| 46 | 202 | «Киров – Богородское» | 140,1 | регулярный | 5 |
| 47 | 203 | «Истобенск – Киров» | 63,1 | регулярный | 3 |
| 48 | 204 | «Санчурск – Киров» | 273,5 | регулярный | 2 |
| 49 | 205 | «Киров − Среднеивкино – Верхошижемье» | 99 | регулярный | 4 |
| 50 | 207 | «Киров – Орлов» | 75,4 | регулярный | 11 |
| 51 | 208 | «Киров – Верхошижемье» | 80,7 | регулярный | 1 |
| 52 | 211 | «Киров – Уржум» | 201 | регулярный | 2 |
| 53 | 212 | «Киров – Нолинск» | 148,1 | регулярный | 5 |
| 54 | 213 | «Советск – Котельнич» | 104,2 | регулярный | 1 |
| 55 | 214 | «Киров − Верхобыстрица − сельское хозяйство «Березниковский» | 122,9 | регулярный | 1 |
| 56 | 215 | «Киров – Суна» | 103 | регулярный | 1 |
| 57 | 216 | «Белая Холуница – Киров» | 85 | регулярный | 13 |
| 58 | 218 | «Арбаж – Киров» | 220 | регулярный | 1 |
| 59 | 219 | «Киров – Советск» | 137,1 | регулярный | 6 |
| 60 | 220 | «Арбаж − Котельнич – Киров» | 204,4 | регулярный | 1 |
| 61 | 221 | «п. Ленинское – Котельнич» | 86,4 | регулярный | 2 |
| 62 | 223 | «Киров – Коробовщина» | 74,3 | регулярный | 2 |
| 63 | 225 | «Лебяжье – Киров» | 183,9 | регулярный | 1 |
| 64 | 226 | «Киров – Яранск» | 219,2 | регулярный | 2 |
| 65 | 227 | «Киров − Советск – Пижанка» | 172,5 | регулярный | 1 |
| 66 | 228 | «Даровской – Киров» | 185,6 | регулярный | 1 |
| 67 | 229 | «Кикнур – Киров» | 261 | регулярный | 1 |
| 68 | 230 | «Киров − Вятские Поляны» | 345,1 | регулярный | 2 |
| 69 | 231 | «Киров – Мураши» | 116 | регулярный | 4 |
| 70 | 232 | «Фаленки – Уни» | 78,7 | регулярный | 2 |
| 71 | 238 | «Кирс – Киров» | 204 | регулярный | 3 |
| 72 | 239 | «Малмыж – Киров» | 291 | регулярный | 1 |
| 73 | 240 | «Киров – Кильмезь» | 246,1 | регулярный | 1 |
| 74 | 242 | «Киров – Великорецкое» | 86 | регулярный | 2 |
| 75 | 246 | «Киров – Калачиги» | 87 | регулярный | 3 |
| 76 | 247 | «Рудничный – Киров» | 244 | регулярный | 1 |
| 77 | 249 | «Киров − Нолинск – Татаурово» | 191,1 | регулярный | 1 |
| 78 | 251 | «Яранск – Котельнич» | 136,7 | регулярный | 4 |
| 79 | 252 | «Тужа – Киров» | 220,9 | регулярный | 1 |
| 80 | 253 | «п. Восточный − Омутнинск – Киров» | 190 | регулярный | 2 |
| 81 | 254 | «Арбаж – Котельнич» | 80 | регулярный | 2 |
| 82 | 255 | «Даровской – Котельнич» | 59,6 | регулярный | 6 |
| 83 | 257 | «Кильмезь – Малмыж» | 70 | регулярный | 2 |
| 84 | 259 | «Песковка – Киров» | 234 | регулярный | 1 |
| 85 | 262 | «Киров – Нема» | 158,5 | регулярный | 1 |
| 86 | 264 | «Киров – Нагорск» | 138,7 | регулярный | 1 |
| 87 | 266 | «Уржум – Нолинск» | 60,5 | регулярный | 1 |
| 88 | 268 | «Уржум − Лебяжье – Советск» | 94,6 | регулярный | 1 |
| 89 | 276 | «Белая Холуница − Омутнинск – Киров» | 178 | регулярный | 1 |
| 90 | 280 | «Киров – Омутнинск» | 178 | регулярный | 9 |
| 91 | 281 | «Уни – Киров» | 204 | регулярный | 2 |
| 92 | 282 | «Киров - Русский Турек» | 221 | регулярный | 1 |
| 93 | 284 | «п. Маромица − пгт. Опарино − Киров» | 220 | регулярный | 1 |

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней и большой вместимости в зависимости от интенсивности пассажиропотока.

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по всем сообщениям за 2014 год составляет 144,2 млн. пассажиров в год (по данным отчетности перевозчиков).

В Кировской области реализуется комплекс мер по оказанию государственной поддержки транспортных организаций и перевозчиков в целях обеспечения социально-значимых пассажирских перевозок, а также льготного проезда отдельных категорий граждан по территории Кировской области. В 2014 году на указанные мероприятия бюджетом было выделено 323,5 млн. рублей, профинансировано 323,5 млн. рублей.

## Параметры внутрирегионального транспортного баланса в существующих условиях

Внутрирегиональный транспортный баланс (далее – ВРТБ) – это формализованное описание миграции населения в пределах субъекта Российской Федерации с использованием общественного пригородного транспорта.

рис. 2 Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом

Параметры внутрирегионального транспортного баланса в существующих условиях сведены в таблицу 11.

Анализ ВРТБ показывает, что существующие параметры обслуживания достаточны для удовлетворения потребностей населения в перевозках. Однако с учетом предельного дефицита областного бюджета требуется проведение мероприятий по оптимизации схемы транспортного обслуживания.

Таблица 11

Внутрирегиональный транспортный баланс в существующих (2014 год) условиях

| Сообщение | Протяжённость, км | Пассажиропоток |  | Регулярность обслуживания | Количество оборотных рейсов в сутки | Уровень транспортного обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, тыс. пассажиров в год | пиковый, пассажиров в час |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Киров − Пижма | 153 | 407,2 | 320 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| Киров − Ежиха | 136 | 321,6 | 324 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| Киров − Котельнич | 87 | 543,1 | 352 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| Киров − Лянгасово | 14 | 224,5 | 168 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| Киров − Шабалино | 162 | 338,3 | 284 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| Подосиновец – Пинюг | 56 | 16,4 | 47 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| Луза − Христофорово | 44 | 57,8 | 42 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| Пинюг − Луза | 57 | 7,3 | 41 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| Мураши − Луза | 180 | 268,6 | 208 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| Киров − Мураши | 118 | 414,3 | 390 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| Киров − Зуевка | 105 | 19,1 | 308 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| Киров − Яр − Глазов | 148 | 720,1 | 316 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| Яр − Светлополянск | 117 | 164,6 | 72 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| Казань − Кизнер | 28 | 456,8 | 310 | ежедневно | 8 | обеспечивается |
| В. Поляны − Ижевск | 22 | 36,7 | 55 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 102 Слободской − Киров | 39,6 | 2 452,3 | 43 | ежедневно | 78 | обеспечивается |
| 106 Киров – Бобино – Сапожнята − Шинник 6 | 31,9 | 183,2 | 120 | ежедневно | 5 | обеспечивается |
| 120 Киров – садоводческое товарищество «Чистые ключи» | 20,2 | 44,0 | 40 | ежедневно | 6 | обеспечивается |
| 121 Киров − Боровица − Баташи | 25,9 | 110,6 | 30 | ежедневно | 5 | обеспечивается |
| 124 Слободской − Белая Холуница | 44,1 | 27,8 | 19 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 134 Киров – садоводческое товарищество «Энергетик» | 18,3 | 31,5 | 50 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 168 Киров − Митино | 20,3 | 70,5 | 24 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 216 Белая Холуница − Киров | 85 | 93,7 | 10 | ежедневно | 13 | обеспечивается |
| 238 Кирс − Киров | 204 | 5,8 | 3 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 247 Рудничный − Киров | 244 | 7,1 | 10 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 253 Восточный − Омутнинск − Киров | 190 | 14,2 | 10 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 259 Песковка − Киров | 234 | 6,2 | 8 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 264 Киров − Нагорск | 138,7 | 10,2 | 14 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 276 Белая Холуница – Омутнинск − Киров | 178 | 12,5 | 17 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 280 Киров − Омутнинск | 178 | 49,9 | 8 | ежедневно | 9 | обеспечивается |
| 107 Киров – Мурыгино | 30,2 | 438,6 | 35 | ежедневно | 17 | обеспечивается |
| 113 Киров – Загарье | 38 | 9,9 | 7 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 130 Киров – Медяны | 46 | 91,7 | 42 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 131 Киров – Цепели | 49,3 | 10,8 | 5 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 138 Киров – Юрья | 46,5 | 310,6 | 30 | ежедневно | 14 | обеспечивается |
| 147 Киров – Гирсово | 28,7 | 47,4 | 16 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 158 Киров – Ложкари | 46,4 | 64,3 | 44 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 231 Киров – Мураши | 116 | 17,7 | 6 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 242 Киров – Великорецкое | 86 | 2,5 | 2 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 284 Маромица – Опарино – Киров | 220 | 3,0 | 4 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 108 Киров – Адышево | 33,5 | 37,0 | 13 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 127 Киров – Стрижи – Торфяной − Быстрица | 40,1 | 225,0 | 39 | ежедневно | 8 | обеспечивается |
| 133 Киров – Коршик | 52,1 | 55,7 | 25 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 139 Орлов – Котельнич | 49,3 | 7,8 | 11 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 149 Киров – Зенгино | 48,7 | 3,8 | 1 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 155 Киров – Лёвинцы | 34,3 | 120,3 | 24 | ежедневно | 7 | обеспечивается |
| 157 Киров − Стрижи − Трапицыны | 41,2 | 29,2 | 60 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 201 Оричи – Киров | 65,7 | 9,1 | 6 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 203 Истобенск – Киров | 63,1 | 19,1 | 13 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 207 Киров – Орлов | 75,4 | 41,8 | 5 | ежедневно | 11 | обеспечивается |
| 221 Ленинское – Котельнич | 86,4 | 11,3 | 8 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 223 Киров – Коробовщина | 74,3 | 7,3 | 5 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 228 Даровской – Киров | 185,6 | 6,0 | 8 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 251 Яранск – Котельнич | 136,7 | 12,2 | 6 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 255 Даровской – Котельнич | 59,6 | 46,1 | 11 | ежедневно | 6 | обеспечивается |
| 123 Тужа – Яранск | 40 | 14,0 | 19 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 132 Лебяжье – Советск | 46,8 | 1,1 | 2 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 135 Кикнур – Яранск | 47,2 | 6,0 | 8 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 137 Яранск – Пижанка | 46,8 | 12,0 | 4 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 145 Санчурск – Яранск | 49,9 | 10,2 | 14 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 204 Санчурск – Киров | 273,5 | 1,1 | 2 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 205 Киров – Среднеивкино − Верхошижемье | 99 | 27,4 | 13 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 208 Киров – Верхошижемье | 80,7 | 1,9 | 3 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 213 Советск – Котельнич | 104,2 | 6,9 | 9 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 218 Арбаж – Киров | 220 | 2,2 | 3 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 219 Киров – Советск | 137,1 | 55,3 | 13 | ежедневно | 6 | обеспечивается |
| 220 Арбаж − Котельнич – Киров | 204,4 | 1,5 | 2 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 226 Киров - Яранск | 219,2 | 43,6 | 30 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 227 Киров − Советск – Пижанка | 172,5 | 6,2 | 8 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 229 Кикнур - Киров | 261 | 4,9 | 7 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 246 Киров – Калачиги | 87 | 3,2 | 1 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 252 Тужа – Киров | 220,9 | 2,0 | 3 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 254 Арбаж – Котельнич | 80 | 6,2 | 8 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 103 Кирово-Чепецк – Киров | 43,2 | 1 636,7 | 18 | ежедневно | 126 | обеспечивается |
| 105 Киров – Исуповская | 21,7 | 33,8 | 54 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 109 Киров − Бурмакино − Вятские Увалы | 40,9 | 73,2 | 25 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 115 Киров − Пасегово – Марковщина | 31,8 | 513,1 | 31 | ежедневно | 23 | обеспечивается |
| 118 Киров – садоводческое товарищество «Содружество» | 20,8 | 17,1 | 70 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 140 Киров − Пасегово – Глушонки | 33,5 | 20,4 | 40 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 141 Кирово-Чепецк − Фатеево – Киров | 37,3 | 32,1 | 44 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 154 Киров – дом отдыха «Кстининский» | 25,5 | 45,3 | 21 | ежедневно | 3 | обеспечивается |
| 160 Киров – Шутовщина | 9,1 | 306,5 | 35 | ежедневно | 12 | обеспечивается |
| 161 Киров (Нововятск) – садоводческое товарищество «Сунчиха» | 10,1 | 43,5 | 50 | ежедневно | 8 | обеспечивается |
| 165 Киров (ул. А.Упита) – Исуповская | 22,8 | 132,8 | 60 | ежедневно | 20 | обеспечивается |
| 197 Киров – садоводческое товарищество «Сунчиха» | 6,8 | 38,6 | 50 | ежедневно | 8 | обеспечивается |
| 232 Фалёнки – Уни | 78,7 | 5,6 | 4 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 281 Уни – Киров | 204 | 22,5 | 8 | ежедневно | 4 | обеспечивается |
| 110 Киров – Речное | 41,6 | 15,7 | 22 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 112 Киров – Нижнеивкино | 50,9 | 290,0 | 31 | ежедневно | 13 | обеспечивается |
| 122 Малмыж − Вятские Поляны | 54,6 | 72,8 | 14 | ежедневно | 7 | обеспечивается |
| 125 Киров – Кумёны | 63,5 | 168,0 | 18 | ежедневно | 13 | обеспечивается |
| 142 Вятские Поляны – Большой Китяк | 33 | 17,6 | 12 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 202 Киров – Богородское | 140,1 | 3,7 | 1 | ежедневно | 5 | обеспечивается |
| 211 Киров – Уржум | 201 | 10,7 | 7 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 212 Киров – Нолинск | 148,1 | 52,6 | 14 | ежедневно | 5 | обеспечивается |
| 214 Киров − Верхобыстрица – сельское хозяйство «Березниковский» | 122,9 | 3,0 | 4 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 215 Киров – Суна | 103 | 1,0 | 1 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 225 Лебяжье – Киров | 183,9 | 10,6 | 15 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 230 Киров – Вятские Поляны | 345,1 | 4,5 | 3 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 239 Малмыж – Киров | 291 | 5,2 | 7 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 240 Киров – Кильмезь | 246,1 | 9,3 | 13 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 249 Киров − Нолинск – Татаурово | 191,1 | 2,3 | 3 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 257 Кильмезь – Малмыж | 70 | 3,5 | 5 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 262 Киров – Нема | 158,5 | 2,0 | 3 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 266 Уржум – Нолинск | 60,5 | 0,8 | 1 | ежедневно | 2 | обеспечивается |
| 268 Уржум − Лебяжье – Советск | 94,6 | 3,4 | 5 | ежедневно | 1 | обеспечивается |
| 282 Киров – Русский Турек | 221 | 2,7 | 2 | ежедневно | 2 | обеспечивается |

## Параметры транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок

Значения агрегированных параметров транспортного обслуживания населения Кировской области сведены в сбалансированную систему параметров транспортного обслуживания (ССП ТО).

Данные о сбалансированной системе параметров транспортного обслуживания населения Кировской области в существующих условиях и для инерционного сценария развития на перспективу до 2030 года представлены в таблице 12.

Таблица 12

Сбалансированная система параметров транспортного обслуживания населения Кировской области в существующих условиях и на перспективу до 2030 года (инерционный сценарий)

| № строки | Наименование параметра | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 − 2020 годы | 2021 − 2025 годы | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем отправленных пассажиров | тыс. пассажиров | 12 550,4 | 12 212,7 | 12 012,7 | 11 862,7 | 11 762,7 |
| 1.1 | Железнодорожный транспорт | тыс. пассажиров | 3 996,4 | 3 862,7 | 3 862,7 | 3 862,7 | 3 862,7 |
| 1.2 | Автомобильный транспорт | тыс. пассажиров | 8 554,0 | 8 350,0 | 8 150,0 | 8 000,0 | 7 900,0 |
| 2 | Коэффициент подвижности (коэффициент мобильности) | тыс. пассажиров/тыс. человек | 9,60 | 9,39 | 9,37 | 9,40 | 9,55 |
| 2.1 | Железнодорожный транспорт |  | 3,06 | 2,97 | 3,01 | 3,06 | 3,14 |
| 2.2 | Автомобильный транспорт |  | 6,54 | 6,42 | 6,36 | 6,34 | 6,42 |
| 3 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | % | более 95% | более 95% | более 95% | более 95% | более 95% |
| 3.1 | Железнодорожный транспорт | - | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 |
| 3.2 | Автомобильный транспорт | - | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 4 | Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | единиц | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Железнодорожный транспорт | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Автомобильный транспорт | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Плотность транспортной сети | км/кв. км. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Железнодорожный транспорт | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5.2 | Автомобильный транспорт | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Полная величина государственных субсидий | млн. рублей | 176,5 | 154,0 | 190,7 | 189,9 | 244,4 |
| 6.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 176,5 | 154,0 | 190,7 | 189,9 | 244,4 |
| 6.1.1 | Автомобильный транспорт |  | 94,5 | 72,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Железнодорожный транспорт |  | 82,0 | 82,0 | 176,7 | 189,9 | 244,4 |
| 6.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номинальных доходов населения | % | 273 | 261 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень автомобилизации | единиц/1000 человек | 367 | 369 | 374 | 380 | 390 |
| 9 | Убыток от осуществления пригородных пассажирских перевозок | млн. рублей | 213 | 154 | 191 | 190 | 244 |
| 9.1 | Автомобильный транспорт |  | 94,5 | 72,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Железнодорожный транспорт |  | 118,5 | 82,0 | 176,7 | 189,9 | 244,4 |
| 10 | Величина непокрытых убытков от осуществления пригородных пассажирских перевозок за счёт выпадающих доходов от тарифного регулирования и выполнения целевых параметров качества и регулярности | млн. рублей | -36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Автомобильный транспорт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Железнодорожный транспорт |  | -36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Инерционный сценарий развития транспортного обслуживания предусматривает снижение количества отправленных пассажиров, снижение коэффициента подвижности населения и, как следствие, рост убытков от осуществления пригородных пассажирских перевозок.

- Целевая модель транспортного обслуживания населения Кировской области

## Ключевые приоритеты и целевые параметры транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок

Ключевыми приоритетами транспортного развития являются:

сохранение уровня транспортной обеспеченности населения на уровне не ниже существующего;

минимизация расходов бюджета на организацию пригородных пассажирских перевозок;

обновление подвижного состава.

Сформированная система приоритетов определяет целевые значения параметров в ССП ТО.

Целевые значения параметров определены:

для параметров 1 – на уровне существующих значений;

для параметров 2 – на уровне, соответствующем оптимизированному варианту организации транспортного обслуживания.

Таблица 13

Целевые значения параметров транспортного обслуживания

| № строки | Наименование параметра | Единица измерения | Целевое значение 1 | Целевое значение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем отправленных пассажиров | тыс. пассажиров | 11 322,4 | 19 828,6 |
| 1.1 | Железнодорожный транспорт | тыс. пассажиров | 3 862,7 | 13 113,4 |
| 1.2 | Автомобильный транспорт | тыс. пассажиров | 7 900,0 | 6 715,2 |
| 2 | Коэффициент подвижности (коэффициент мобильности) | тыс.пассажиров/тыс. человек | 9.56 | 16,10 |
| 2.1 | Железнодорожный транспорт |  | 3,14 | 10,65 |
| 2.2 | Автомобильный транспорт |  | 6,42 | 5,45 |
| 3 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | % | более 95% | более 95% |
| 3.1 | Железнодорожный транспорт | - | 0,60 | 0,60 |
| 3.2 | Автомобильный транспорт | - | 0,98 | 0,98 |
| 4 | Плотность транспортной сети | км/кв. км. |  |  |
| 4.1 | Железнодорожный транспорт | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 4.2 | Автомобильный транспорт | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Полная величина государственных субсидий, в т.ч. | млн. рублей | 244.4 | 369,6 |
|  | Бюджет субъекта Российской Федерации | млн. рублей | 244.4 | 369,6 |
|  | Автомобильный транспорт | млн. рублей | 0 | - |
|  | Железнодорожный транспорт | млн. рублей | 244,4 | 369,6 |
|  | Федеральный бюджет | млн. рублей | - | - |
| 6 | Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номинальных доходов населения | % | 100 | 100 |
| 7 | Уровень автомобилизации | единиц/1000 человек | 385 | 385 |
| 8 | Убыток от осуществления пригородных пассажирских перевозок | млн. рублей | 244,4 | 369,6 |
| 8.1 | Автомобильный транспорт | млн. рублей | - | - |
| 8.2 | Железнодорожный транспорт | млн. рублей | 244,4 | 369,6 |
| 9 | Величина непокрытых убытков от осуществления пригородных пассажирских перевозок за счёт выпадающих доходов от тарифного регулирования и выполнения целевых параметров качества и регулярности | млн. рублей | 0 | 0 |
| 9.1 | Автомобильный транспорт | млн. рублей | 0 | 0 |
| 9.2 | Железнодорожный транспорт | млн. рублей | 0 | 0 |

## Направления оптимизации схемы транспортного обслуживания по сообщениям ВРТБ

Ключевыми направлениями оптимизации схемы транспортного обслуживания в части железнодорожного транспорта являются:

отмена пригородных поездов по некоторым направлениям с заменой на альтернативные виды транспорта;

создание мультимодальных транспортных узлов электричка – общественный транспорт;

открытие перспективных маршрутов с высоким пассажиропотоком;

обновление парка подвижного состава.

В части автомобильного транспорта:

организация автобусных маршрутов на отмененных железнодорожных маршрутах;

оптимизация маршрутной сети;

обновление подвижного состава.

Развитие схемы транспортного обслуживания по указанным направлениям обеспечит достижение целевых параметров обслуживания как по отдельным сообщениям в ВРТБ, так и по субъекту в целом.

## Перспективные значения параметров транспортного обслуживания для оптимизированной схемы транспортного обслуживания

Ожидаемые значения параметров транспортного обслуживания по оптимизированному сценарию сведены в таблицу 14.

Таблица 14

Сбалансированная система параметров транспортного обслуживания населения субъектом Российской Федерации на перспективу до 2030 года (оптимизированный сценарий)

| № строки | Наименование параметра | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 − 2020 годы | 2021 − 2025 годы | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отправленных пассажиров | тыс. пассажиров | 12 550,4 | 12 212,7 | 12 012,7 | 11 862,7 | 19 828,6 |
| 1.1 | Железнодорожный транспорт | тыс. пассажиров | 3 996,4 | 3 862,7 | 3 862,7 | 3 862,7 | 13 113,4 |
| 1.2 | Автомобильный транспорт | тыс. пассажиров | 8 554,0 | 8 350,0 | 8 150,0 | 8 000,0 | 6 715,2 |
| 2 | Коэффициент подвижности (коэффициент мобильности) | тыс. пассажиров/тыс. человек | 9,60 | 9,39 | 9,37 | 9,40 | 16,10 |
| 2.1 | Железнодорожный транспорт |  | 3,06 | 2,97 | 3,01 | 3,06 | 10,65 |
| 2.2 | Автомобильный транспорт |  | 6,54 | 6,42 | 6,36 | 6,34 | 5,45 |
| 3 | Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | % | более 95% | более 95% | более 95% | более 95% | более 95% |
| 3.1 | Железнодорожный транспорт |  | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 |
| 3.2 | Автомобильный транспорт |  | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 4 | Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию | единиц | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Железнодорожный транспорт |  | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Автомобильный транспорт |  | - | - | - | - | - |
| 5 | Плотность транспортной сети | км/кв. км. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Железнодорожный транспорт |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5.2 | Автомобильный транспорт |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Полная величина государственных субсидий, в т.ч. | млн. рублей | 176,5 | 154,0 | 190,7 | 189,9 | 369,6 |
| 6.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 176,5 | 154,0 | 190,7 | 189,9 | 369,6 |
| 6.1.1 | Автомобильный транспорт |  | 94,5 | 72,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Железнодорожный транспорт |  | 82,0 | 82,0 | 176,7 | 189,9 | 369,6 |
| 6.2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номинальных доходов населения | % | 273 | 261 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Уровень автомобилизации | единиц/1000 человек | 367 | 369 | 374 | 380 | 390 |
| 9 | Убыток от осуществления пригородных пассажирских перевозок | млн. рублей | 213 | 154 | 191 | 190 | 370 |
| 9.1 | Автомобильный транспорт |  | 94,5 | 72,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Железнодорожный транспорт |  | 118,5 | 82,0 | 176,7 | 189,9 | 369,6 |
| 10 | Величина непокрытых убытков от осуществления пригородных пассажирских перевозок за счёт выпадающих доходов от тарифного регулирования и выполнения целевых параметров качества и регулярности | млн. рублей | -36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Автомобильный транспорт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Железнодорожный транспорт |  | -36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оптимизированный вариант развития железнодорожного транспорта в пригородном сообщении предусматривает открытие к 2030 году новых направлений в результате чего значительно возрастет пассажиропоток.

Более подробная информация о развитии железнодорожного транспорта в пригородном сообщении представлена в разделе 5 КПТО.

## Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу

Параметры ВРТБ на перспективу до 2030 года сведены в таблицу 15.

Необходимый уровень транспортного обслуживания обеспечивается по всем сообщениям.

Таблица 15

Внутрирегиональный транспортный баланс для оптимизированного сценария до 2030 года

| Сообщение | Протяжённость, км | Пассажиропоток |  | Регулярность обслуживания | Количество оборотных рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, тыс. пассажиров в год | пиковый, пассажиров в час |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |
| Киров − Пижма | 153 | 221,9 | 320 | ежедневно | 1 |
| Киров − Ежиха | 136 | 665,8 | 324 | ежедневно | 3 |
| Киров − Котельнич | 87 | 1775,4 | 390 | ежедневно | 8 |
| Подосиновец − Пинюг | 56 | 54,0 | 47 | ежедневно | 1 |
| Луза − Христофорово | 44 | 108,0 | 42 | ежедневно | 2 |
| Пинюг − Луза | 57 | 54,0 | 41 | ежедневно | 1 |
| Мураши − Луза | 180 | 270,1 | 210 | ежедневно | 1 |
| Киров − Мураши | 118 | 985,5 | 450 | ежедневно | 3 |
| Киров − Зуевка | 105 | 1775,4 | 410 | ежедневно | 8 |
| Киров − Яр − Глазов | 148 | 992,8 | 320 | ежедневно | 4 |
| Казань − Кизнер | 28 | 410,3 | 310 | ежедневно | 8 |
| В. Поляны − Ижевск | 22 | 30,4 | 55 | ежедневно | 1 |
| Матанцы − Поздино | 29 | 1553,4 | 410 | ежедневно | 7 |
| Киров − Слободское | 75 | 1553,4 | 410 | ежедневно | 7 |
| Киров − Кирово-Чепецк | 48 | 2663,0 | 470 | ежедневно | 12 |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |
| 102 Слободской − Киров | 39,6 | 1 452,3 | 43 | ежедневно | 78 |
| 106 Киров – Бобино – Сапожнята − Шинник 6 | 31,9 | 183,2 | 120 | ежедневно | 5 |
| 120 Киров – садоводческое товарищество «Чистые ключи» | 20,2 | 44,0 | 40 | ежедневно | 6 |
| 121 Киров − Боровица − Баташи | 25,9 | 110,6 | 30 | ежедневно | 5 |
| 124 Слободской − Белая Холуница | 44,1 | 27,8 | 19 | ежедневно | 2 |
| 134 Киров – садоводческое товарищество «Энергетик» | 18,3 | 31,5 | 50 | ежедневно | 3 |
| 168 Киров − Митино | 20,3 | 70,5 | 24 | ежедневно | 4 |
| 216 Белая Холуница − Киров | 85 | 93,7 | 10 | ежедневно | 13 |
| 238 Кирс – Киров | 204 | 75,8 | 12 | ежедневно | 9 |
| 247 Рудничный – Киров | 244 | 7,1 | 10 | ежедневно | 1 |
| 253 Восточный − Омутнинск – Киров | 190 | 14,2 | 10 | ежедневно | 2 |
| 259 Песковка – Киров | 234 | 12,4 | 8 | ежедневно | 2 |
| 264 Киров – Нагорск | 138,7 | 10,2 | 14 | ежедневно | 1 |
| 276 Белая Холуница – Омутнинск − Киров | 178 | 12,5 | 17 | ежедневно | 1 |
| 280 Киров – Омутнинск | 178 | 109,9 | 8 | ежедневно | 13 |
| 107 Киров – Мурыгино | 30,2 | 438,6 | 35 | ежедневно | 17 |
| 113 Киров – Загарье | 38 | 9,9 | 7 | ежедневно | 2 |
| 130 Киров – Медяны | 46 | 91,7 | 42 | ежедневно | 3 |
| 131 Киров – Цепели | 49,3 | 10,8 | 5 | ежедневно | 3 |
| 138 Киров – Юрья | 46,5 | 310,6 | 30 | ежедневно | 14 |
| 147 Киров – Гирсово | 28,7 | 47,4 | 16 | ежедневно | 4 |
| 158 Киров – Ложкари | 46,4 | 64,3 | 44 | ежедневно | 2 |
| 231 Киров – Мураши | 116 | 17,7 | 6 | ежедневно | 4 |
| 242 Киров – Великорецкое | 86 | 2,5 | 2 | ежедневно | 2 |
| 284 Маромица − Опарино – Киров | 220 | 3,0 | 4 | ежедневно | 1 |
| 108 Киров – Адышево | 33,5 | 37,0 | 13 | ежедневно | 4 |
| 127 Киров – Стрижи – Торфяной − Быстрица | 40,1 | 225,0 | 39 | ежедневно | 8 |
| 133 Киров – Коршик | 52,1 | 55,7 | 25 | ежедневно | 3 |
| 139 Орлов – Котельнич | 49,3 | 7,8 | 11 | ежедневно | 1 |
| 149 Киров – Зенгино | 48,7 | 3,8 | 1 | ежедневно | 4 |
| 155 Киров – Лёвинцы | 34,3 | 120,3 | 24 | ежедневно | 7 |
| 157 Киров − Стрижи − Трапицыны | 41,2 | 29,2 | 60 | ежедневно | 3 |
| 201 Оричи - Киров | 65,7 | 9,1 | 6 | ежедневно | 2 |
| 203 Истобенск – Киров | 63,1 | 19,1 | 13 | ежедневно | 2 |
| 207 Киров – Орлов | 75,4 | 41,8 | 5 | ежедневно | 11 |
| 221 Ленинское – Котельнич | 86,4 | 36,3 | 8 | ежедневно | 4 |
| 223 Киров – Коробовщина | 74,3 | 7,3 | 5 | ежедневно | 2 |
| 228 Даровской – Киров | 185,6 | 6,0 | 8 | ежедневно | 1 |
| 251 Яранск – Котельнич | 136,7 | 12,2 | 6 | ежедневно | 3 |
| 255 Даровской – Котельнич | 59,6 | 46,1 | 11 | ежедневно | 6 |
| 123 Тужа – Яранск | 40 | 14,0 | 19 | ежедневно | 1 |
| 132 Лебяжье – Советск | 46,8 | 1,1 | 2 | ежедневно | 1 |
| 135 Кикнур – Яранск | 47,2 | 6,0 | 8 | ежедневно | 1 |
| 137 Яранск – Пижанка | 46,8 | 12,0 | 4 | ежедневно | 4 |
| 145 Санчурск – Яранск | 49,9 | 10,2 | 14 | ежедневно | 1 |
| 204 Санчурск – Киров | 273,5 | 1,1 | 2 | ежедневно | 1 |
| 205 Киров – Среднеивкино − Верхошижемье | 99 | 27,4 | 13 | ежедневно | 3 |
| 208 Киров – Верхошижемье | 80,7 | 1,9 | 3 | ежедневно | 1 |
| 213 Советск – Котельнич | 104,2 | 6,9 | 9 | ежедневно | 1 |
| 218 Арбаж – Киров | 220 | 2,2 | 3 | ежедневно | 1 |
| 219 Киров – Советск | 137,1 | 55,3 | 13 | ежедневно | 6 |
| 220 Арбаж – Котельнич – Киров | 204,4 | 1,5 | 2 | ежедневно | 1 |
| 226 Киров – Яранск | 219,2 | 43,6 | 30 | ежедневно | 2 |
| 227 Киров – Советск – Пижанка | 172,5 | 6,2 | 8 | ежедневно | 1 |
| 229 Кикнур – Киров | 261 | 4,9 | 7 | ежедневно | 1 |
| 246 Киров – Калачиги | 87 | 3,2 | 1 | ежедневно | 3 |
| 252 Тужа – Киров | 220,9 | 2,0 | 3 | ежедневно | 1 |
| 254 Арбаж – Котельнич | 80 | 6,2 | 8 | ежедневно | 1 |
| 103 Кирово-Чепецк – Киров | 43,2 | 636,7 | 18 | ежедневно | 126 |
| 105 Киров – Исуповская | 21,7 | 33,8 | 54 | ежедневно | 4 |
| 109 Киров – Бурмакино –Вятские Увалы | 40,9 | 73,2 | 25 | ежедневно | 4 |
| 115 Киров – Пасегово – Марковщина | 31,8 | 513,1 | 31 | ежедневно | 23 |
| 118 Киров – садоводческое товарищество «Содружество» | 20,8 | 17,1 | 70 | ежедневно | 4 |
| 140 Киров – Пасегово – Глушонки | 33,5 | 20,4 | 40 | ежедневно | 3 |
| 141 Кирово-Чепецк – Фатеево – Киров | 37,3 | 32,1 | 44 | ежедневно | 1 |
| 154 Киров – дом отдыха «Кстининский» | 25,5 | 45,3 | 21 | ежедневно | 3 |
| 160 Киров – Шутовщина | 9,1 | 306,5 | 35 | ежедневно | 12 |
| 161 Киров (Нововятск) – садоводческое товарищество «Сунчиха» | 10,1 | 43,5 | 50 | ежедневно | 8 |
| 165 Киров (ул. А.Упита) – Исуповская | 22,8 | 132,8 | 60 | ежедневно | 20 |
| 197 Киров – садоводческое товарищество «Сунчиха» | 6,8 | 38,6 | 50 | ежедневно | 8 |
| 232 Фалёнки – Уни | 78,7 | 5,6 | 4 | ежедневно | 2 |
| 281 Уни – Киров | 204 | 22,5 | 8 | ежедневно | 4 |
| 110 Киров – Речное | 41,6 | 15,7 | 22 | ежедневно | 1 |
| 112 Киров – Нижнеивкино | 50,9 | 290,0 | 31 | ежедневно | 13 |
| 122 Малмыж – Вятские Поляны | 54,6 | 72,8 | 14 | ежедневно | 7 |
| 125 Киров – Кумёны | 63,5 | 168,0 | 18 | ежедневно | 13 |
| 142 Вятские Поляны – Большой Китяк | 33 | 17,6 | 12 | ежедневно | 2 |
| 202 Киров – Богородское | 140,1 | 3,7 | 1 | ежедневно | 5 |
| 211 Киров – Уржум | 201 | 10,7 | 7 | ежедневно | 2 |
| 212 Киров – Нолинск | 148,1 | 52,6 | 14 | ежедневно | 5 |
| 214 Киров – Верхобыстрица – сельское хозяйство Березниковский | 122,9 | 3,0 | 4 | ежедневно | 1 |
| 215 Киров – Суна | 103 | 1,0 | 1 | ежедневно | 1 |
| 225 Лебяжье – Киров | 183,9 | 10,6 | 15 | ежедневно | 1 |
| 230 Киров – Вятские Поляны | 345,1 | 4,5 | 3 | ежедневно | 2 |
| 239 Малмыж – Киров | 291 | 5,2 | 7 | ежедневно | 1 |
| 240 Киров – Кильмезь | 246,1 | 9,3 | 13 | ежедневно | 1 |
| 249 Киров – Нолинск – Татаурово | 191,1 | 2,3 | 3 | ежедневно | 1 |
| 257 Кильмезь – Малмыж | 70 | 3,5 | 5 | ежедневно | 1 |
| 262 Киров – Нема | 158,5 | 2,0 | 3 | ежедневно | 1 |
| 266 Уржум – Нолинск | 60,5 | 0,8 | 1 | ежедневно | 2 |
| 268 Уржум – Лебяжье – Советск | 94,6 | 3,4 | 5 | ежедневно | 1 |
| 282 Киров – Русский Турек | 221 | 2,7 | 2 | ежедневно | 2 |

- Дорожная карта реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения Кировской области на долго- и среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок (КПТО)

## Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

Перечень необходимых мероприятий по реализации КПТО представлен в таблице 16.

Таблица 16

Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

| № строки | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Стоимость, млн. рублей |  |  | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств федерального бюджета |  |
| 1 | Финансовое обеспечение регулируемых перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 2016 – 2030 годы | 3657,8 | 3 657,8 | - | обеспечение транспортного обслуживания населения |
| 2 | Проработка вопроса по заключению долгосрочного контракта | 2016 – 2017 годы | - | - | - | обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения |
| 3 | Определение параметров транспортного обслуживания, в т.ч. графиков движения железнодорожного и автомобильного транспорта | ежегодно | - | - | - | улучшение качества транспортного обслуживания населения, возможность четкого регулирования и контроля параметров транспортного обслуживания населения |
| 4 | Отмена пригородных поездов по маршруту Яр−Светлополянск и замена на автомобильный транспорт* | 2017 год | - | экономия 263,9 | - | снижение убытков от пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и нагрузки на областной бюджет |
| 5 | Отмена пригородных поездов на участке Котельнич − Шабалино и замена на автомобильный транспорт | 2017 год | - | экономия 112 | - | снижение убытков от пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и нагрузки на областной бюджет |
| 6 | Организация регулярного курсирования пригородных поездов по маршруту Киров − Слободское | 2026-2030 годы | стоимость проекта будет известна после разработки технико-экономического обоснования. Источники финансирования: областной бюджет, средства открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию), федеральный бюджет |  |  | рост пассажиропотока по пригородным пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом |
| 7 | Организация регулярного курсирования пригородных поездов по маршруту Киров − Кирово-Чепецк | 2026-2030 годы | стоимость проекта будет известна после разработки технико-экономического обоснования. Источники финансирования: областной бюджет, средства открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию), федеральный бюджет |  |  | рост пассажиропотока по пригородным пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом |
| 8 | Переориентирование маршрутной сети городского транспорта и создание мультимодальных транспортных узлов электричка – общественный транспорт | 2026-2030 годы | стоимость проекта будет известна после разработки технико-экономического обоснования. Источники финансирования: областной бюджет, средства открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию), федеральный бюджет |  |  | осуществление подвоза пассажиров всеми видами общественного городского транспорта к основным внутригородским железнодорожным платформам и дальнейшее перемещение пассажиров пригородными поездами по городу |
| 9 | Закупка подвижного состава (путем лизинга) | начиная с 2016 года | - | по мере списания подвижного состава | - | обновление подвижного состава |
| 10 | Актуализация КПТО | при необходимости |  |  |  |  |

* В случае ремонта дорожного полотна на участке Омутнинск – Песковка и формирования маршрутной сети сообщением Омутнинск – Песковка – Кирс. Окончательное решение по данному вопросу планируется принять после представления муниципальными образованиями Омутнинского и Верхнекамского районов предложений по замене пригородных поездов автомобильным транспортом в срок до 01.08.2016.

При отмене пригородного поезда Котельнич – Шабалино министерством транспортом Кировской области планируется организовать альтернативное транспортное сообщение автобусами по маршрутам: Ленинское – Котельнич, Свеча – Котельнич. Расписание движения на данном направлении планируется подготовить с учетом мнения населения, согласовать с главами администраций муниципальных образований, по территории которых пролегают маршруты движения автобусов, а также привести в соответствие с графиком движения пригородных поездов на станции Котельнич.

Транспортное сообщение на участке Яр – Светлополянск осуществляется различными видами транспорта (железнодорожный, автомобильный).

В настоящее время автобусное сообщение между Омутнинском и областным центром обеспечивается силами пяти перевозчиков: 
муниципальное унитарное предприятие «Омутнинское автотранспортное предприятие», открытое акционерное общество «КировПассажирАвтотранс», 
общество с ограниченной ответственностью «Пассажиравтотранс», ИП Рубцов Д.А., ИП Желваков А.М., − которые ежедневно выполняют 
8 оборотных рейсов с расписанием движения из г. Омутнинск в 6:00; 9:00; 11:00; 12:45; 13:30; 14:30; 15:00; 16:00.

Кроме того, автобусный маршрут «Песковка – Киров» обслуживает один перевозчик. По данному  направлению выполняется один оборотный рейс отправлением из п. Песковка в 4:30 в понедельник, среду, пятницу, субботу.

В связи с тем, что с 26.01.2015 Региональная служба по тарифам Кировской области не регулирует тарифы на проезд в междугороднем сообщении, данные межмуниципальные автобусные маршруты не требует субсидирования из областного бюджета.

С отменой пригородного поезда Яр – Светлополянск количество оборотных рейсов и график движения автобусов планируется пересмотреть с учетом спроса населения.

Транспортное  обслуживание населения Верхнекамского района с областным центром обеспечивают три перевозчика: муниципальное унитарное предприятие «Кирс-Авто», ИП Осколков Н.И, ИП Силкин О.М., которые ежедневно выполняют по 2 оборотных рейса отправлением в 5:00 и 6:00 из г. Кирс, в воскресенье предусмотрен дополнительный рейс в 13:00.

Автобусный маршрут «Рудничный – Киров» обслуживает 
ИП Бурмистров А.Г. Выезд из п. Рудничный осуществляется во вторник, четверг, пятницу, воскресенье в 6:00.

В связи с отменой  регулирования тарифов данные маршруты не субсидируются из областного бюджета.

Транспортное обслуживание населения между поселениями в границах муниципальных районов Кировской области осуществляется по следующим пригородным сообщениям в Омутнинском районе:

Омутнинск – Загарье;

Песковка – Омутнинск;

Песковка – Лесные Поляны;

Песковка – Котчиха;

Омутнинск – Струговая;

Омутнинск – Залазна;

Омутнинск – Ежово.

В Верхнекамском районе:

Кирс – Светлополянск;

Кирс – Лайно – Южаки;

Кирс – Лесное;

Кирс – Гарь;

Кирс – Пещера;

Кирс – Сосновка.

В связи с планируемой с 2017 года отменой пригородного поезда Яр − Светлополянск и в целях обеспечения транспортного сообщения населения Омутнинского и Верхнекамского районов Кировской области с областным центром администрации муниципальных образований должны провести работу по корректировке графика движения муниципальных автобусных маршрутов с учетом фактически сложившегося пассажиропотока, а также с привязкой к межмуниципальным автобусным маршрутам.

В связи с недостаточностью средств финансирования мероприятий в части ремонта автомобильных дорог состояние дорожного полотна на участке Омутнинск – Песковка автомобильной дороги Омутнинск – Песковка – Кирс (протяженность 31,0 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 2,3 км, с гравийным покрытием – 28,7 км) не соответствует нормативным требованиям. В целях обеспечения транспортной доступности  организация транспортного обслуживания населения будет осуществляться министерством транспорта Кировской области с учетом пассажиропотока, а также с учетом мероприятий по приведению автомобильной дороги Омутнинск – Песковка – Кирс в нормативное состояние.

## Эффекты от реализации комплексного плана транспортного обслуживания

Реализация КПТО окажет позитивное воздействие на развитие социально-экономической системы Кировской области, улучшит уровень транспортного обеспечения населения и минимизирует расходы областного бюджета на организацию пригородных пассажирских перевозок.

## Риски при реализации комплексного плана транспортного обслуживания

На реализацию КПТО могут оказать существенное влияние следующие риски:

инфляционные изменения цен на энергоресурсы;

нерегулируемый рост цен на услуги, предоставляемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»;

снижение уровня доходов населения;

изменение законодательства в области организации регулярных перевозок  пригородного сообщения;

новые требования к подвижному составу в результате изменения законодательства.

# Требования к параметрам регионального плана (заказа) осуществления пригородных пассажирских перевозок

На основе прогноза пассажиропотока с учетом объективных инфраструктурных ограничений сформирован региональный заказ и определены требования к параметрам осуществления пригородных пассажирских перевозок.

Данные требования с учетом реализации всех необходимых мероприятий обеспечат безубыточность функционирования компании-перевозчика.

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям представлено в таблице 17.

Таблица 17

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям

| № строки | Сообщение | Группа транспорта | Протяженность, км | Наличие вида транспорта на сообщении | Тариф, рублей за 10 км (параметры заказа на 2016 год) |  | Пассажиропоток на сообщении в 2014 году, тыс. пассажиров | Факторы выбора вида транспорта | Пассажиропоток на сообщении в 2016 году, тыс. пассажиров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | экономически обоснованный | для населения |  |  |  |
| 1.1 | Киров − Пижма | железнодорожный | 153 | + | 27,54 | 21,26 | 407,2 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 340,2 |
| 1.2 | Киров − Ежиха | железнодорожный | 136 | + | 27,54 | 21,26 | 321,6 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 289,9 |
| 1.3 | Киров − Котельнич | железнодорожный | 87 | + | 27,54 | 21,26 | 543,1 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 472,5 |
| 1.4 | Киров − Лянгасово | железнодорожный | 14 | + | 27,54 | 21,26 | 224,5 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 213,1 |
| 1.5 | Киров − Шабалино | железнодорожный | 162 | + | 27,54 | 21,26 | 338,3 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 302,7 |
| 1.6 | Подосиновец − Пинюг | железнодорожный | 56 | + | 27,54 | 21,26 | 16,4 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 24,7 |
| 1.7 | Луза − Христофорово | железнодорожный | 44 | + | 27,54 | 21,26 | 57,8 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 54,0 |
| 1.8 | Пинюг − Луза | железнодорожный | 57 | + | 27,54 | 21,26 | 7,3 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 34,8 |
| 1.9 | Мураши − Луза | железнодорожный | 180 | + | 27,54 | 21,26 | 268,6 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 173,7 |
| 1.10 | Киров − Мураши | железнодорожный | 118 | + | 27,54 | 21,26 | 414,3 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 667,1 |
| 1.11 | Киров − Зуевка | железнодорожный | 105 | + | 27,54 | 21,26 | 19,1 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 151,3 |
| 1.12 | Киров-Яр − Глазов | железнодорожный | 148 | + | 27,54 | 21,26 | 720,1 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 654,8 |
| 1.13 | Яр − Светлополянск | железнодорожный | 117 | + | 27,54 | 21,26 | 164,6 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 43,2 |
| 1.14 | Казань − Кизнер | железнодорожный | 28 | + | 38,94 | 22,79 | 456,8 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 410,3 |
| 1.15 | Вятские Поляны – Ижевск | Железнодорожный | 22 | + | 38,94 | 22,79 | 36,7 | Обеспечение высокой скорости и регулярности пассажирского сообщения, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий | 30,4 |

Таблица 18

Требования к параметрам регионального заказа на 2016 год

| № строки | Сообщение | Объём заказа |  | Уровень тарифа за зону |  | Расчет стоимости регионального заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место-км, млн | Размеры движения, пар поездов или рейсов в сутки (туда-обратно) | Экономически обоснованный, рублей/10 км | Установленный в рамках регионального заказа для населения, рублей/10 км | Средний экономически обоснованный уровень тарифа**, рублей/10 пассажиро-километров | Средний установленный в рамках регионального заказа для населения**, рублей/10 пассажиро-километров | Пассажиро-километров, млн | Общая стоимость регионального транспортного заказа, млн. рублей |
| 1 | Киров − Пижма | 47,041 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 8,07 | 5,07 |
| 2 | Киров − Ежиха | 107,222 | 3 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 24,21 | 15,20 |
| 3 | Киров − Котельнич | 68,591 | 3 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 24,21 | 15,20 |
| 4 | Киров − Лянгасово | 11,038 | 3 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 2,98 | 1,87 |
| 5 | Киров − Шабалино | 85,147 | 2 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 15,70 | 9,86 |
| 6 | Подосиновец − Пинюг | 3,270 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 2,27 | 1,42 |
| 7 | Луза − Христофорово | 10,278 | 2 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 4,19 | 2,63 |
| 8 | Пинюг − Луза | 3,329 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 3,41 | 2,14 |
| 9 | Мураши − Луза | 10,512 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 9,90 | 6,22 |
| 10 | Киров − Мураши | 62,021 | 3 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 34,18 | 21,46 |
| 11 | Киров − Зуевка | 6,132 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 8,75 | 5,50 |
| 12 | Киров – Яр − Глазов | 179,755 | 4 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 33,54 | 21,06 |
| 13 | Яр − Светлополянск | 6,833 | 1 | 27,54 | 21,26 | 27,54 | 21,26 | 5,92 | 3,71 |
| 14 | Казань − Кизнер | 49,68 | 8 | 38,94 | 22,79 | 38,94 | 22,79 | 9,35 | 15,10 |
| 15 | Вятские Поляны − Ижевск | 10,68 | 1 | 38,94 | 22,79 | 38,94 | 22,79 | 3,14 | 5,07 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,52 |

Таблица 19

Требования к параметрам регионального заказа на 2017 - 2020 годы

| № строки | Сообщение | Объём заказа |  | Уровень тарифа за зону |  | Расчет стоимости регионального заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место-км, млн. | Размеры движения, пар поездов или рейсов в сутки (туда-обратно) | Экономически обоснованный, рублей/10 км | Установленный в рамках регионального заказа для населения, рублей/10 км | Средний экономически обоснованный уровень тарифа**, рублей/10 пассажиро-километров | Средний установленный в рамках регионального заказа для населения**, рублей/10 пассажиро-километров | Пассажиро-километров, млн. | Общая стоимость регионального транспортного заказа, млн. рублей |
| 1 | Киров − Пижма | 47,041 | 1 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 8,069 | 7,02 |
| 2 | Киров − Ежиха | 107,222 | 3 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 24,208 | 21,06 |
| 3 | Киров − Котельнич | 137,182 | 6 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 52,846 | 45,98 |
| 4 | Подосиновец − Пинюг | 3,270 | 1 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 1,271 | 1,11 |
| 5 | Луза − Христофорово | 10,278 | 2 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 2,187 | 1,90 |
| 6 | Пинюг − Луза | 3,329 | 1 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 1,406 | 1,22 |
| 7 | Мураши − Луза | 10,512 | 1 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 8,900 | 7,74 |
| 8 | Киров − Мураши | 62,021 | 3 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 34,176 | 29,73 |
| 9 | Киров − Зуевка | 6,132 | 1 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 7,753 | 6,74 |
| 10 | Киров – Яр − Глазов | 179,755 | 4 | 33,60 | 24,90 | 33,60 | 24,90 | 33,543 | 29,18 |
| 11 | Казань – Кизнер | 49,68 | 8 | 43,20 | 24,90 | 43,20 | 24,90 | 9,35 | 17,1 |
| 12 | Вятские Поляны − Ижевск | 10,68 | 1 | 43,20 | 24,90 | 43,20 | 24,90 | 2,01 | 3,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,5 |

Таблица 20

Требования к параметрам регионального заказа на 2021 - 2025 годы

| № строки | Сообщение | Объём заказа |  | Уровень тарифа за зону |  | Расчет стоимости регионального заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место-км, млн. | размеры движения, пар поездов или рейсов в сутки (туда-обратно) | Экономически обоснованный, рублей/10 км | Установленный в рамках регионального заказа для населения, рублей/10 км | Средний экономически обоснованный уровень тарифа**, рублей/10 пассажиро-километров | Средний установленный в рамках регионального заказа для населения**, рублей/10 пассажиро-километров | Пассажиро-километров, млн. | Общая стоимость регионального транспортного заказа, млн. рублей |
| 1 | Киров − Пижма | 47,041 | 1 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 8,069 | 7,83 |
| 2 | Киров − Ежиха | 107,222 | 3 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 24,208 | 23,48 |
| 3 | Киров − Котельнич | 137,182 | 6 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 52,846 | 51,26 |
| 4 | Подосиновец − Пинюг | 3,270 | 1 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 1,271 | 1,23 |
| 5 | Луза − Христофорово | 10,278 | 2 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 2,187 | 2,12 |
| 6 | Пинюг − Луза | 3,329 | 1 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 1,406 | 1,36 |
| 7 | Мураши − Луза | 10,512 | 1 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 8,900 | 8,63 |
| 8 | Киров − Мураши | 62,021 | 3 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 34,176 | 33,15 |
| 9 | Киров − Зуевка | 6,132 | 1 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 7,753 | 7,52 |
| 10 | Киров – Яр − Глазов | 179,755 | 4 | 36,60 | 26,90 | 36,60 | 26,90 | 33,543 | 32,54 |
| 11 | Казань − Кизнер | 49,68 | 8 | 45,20 | 26,90 | 45,20 | 26,90 | 9,35 | 17,1 |
| 12 | Вятские Поляны − Ижевск | 10,68 | 1 | 45,20 | 26,90 | 45,20 | 26,90 | 2,01 | 3,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,9 |

Таблица 21

Требования к параметрам регионального заказа на 2026 - 2030 годы

| № строки | Сообщение | Объём заказа |  | Уровень тарифа за зону |  | Расчет стоимости регионального заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | место-км, млн. | размеры движения, пар поездов или рейсов в сутки (туда-обратно) | Экономически обоснованный, рублей/10 км | Установленный в рамках регионального заказа для населения, рублей/10 км | Средний экономически обоснованный уровень тарифа**, рублей/10 пассажиро-километров | Средний установленный в рамках регионального заказа для населения**, рублей/10 пассажиро-километров | Пассажиро-километров, млн. | Общая стоимость регионального транспортного заказа, млн. рублей |
| 1 | Киров − Пижма | 47,041 | 1 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 12,361 | 7,21 |
| 2 | Киров − Ежиха | 107,222 | 3 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 37,083 | 21,62 |
| 3 | Киров − Котельнич | 182,909 | 8 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 98,888 | 57,65 |
| 4 | Подосиновец − Пинюг | 3,270 | 1 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 3,009 | 1,75 |
| 5 | Луза − Христофорово | 5,139 | 2 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 4,754 | 2,77 |
| 6 | Пинюг − Луза | 3,329 | 1 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 2,377 | 1,39 |
| 7 | Мураши − Луза | 39,420 | 1 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 15,045 | 8,77 |
| 8 | Киров − Мураши | 124,042 | 3 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 54,892 | 32,00 |
| 9 | Киров − Зуевка | 220,752 | 8 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 98,888 | 57,65 |
| 10 | Киров – Яр − Глазов | 179,755 | 4 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 55,299 | 32,24 |
| 11 | Матанцы − Поздино | 53,348 | 7 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 21,748 | 12,68 |
| 12 | Киров − Слободское | 137,970 | 7 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 86,527 | 50,45 |
| 13 | Киров − Кирово-Чепецк | 151,373 | 12 | 38,26 | 32,43 | 38,26 | 32,43 | 106,522 | 62,10 |
| 14 | Казань – Кизнер | 49,68 | 8 | 51,20 | 32,43 | 51,20 | 32,43 | 9,35 | 17,6 |
| 15 | Вятские Поляны − Ижевск | 10,68 | 1 | 51,20 | 32,43 | 51,20 | 32,43 | 2,01 | 3,8 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,6 |

Целевая модель развития пригородных железнодорожных перевозок по территории Кировской области в 2026 − 2030 годы предусматривает разделение Кировского узла на три фокус-зоны, к которым применяются различные стратегии развития и обслуживания.

Внутригородские перевозки в городе Кирове предполагают реализацию проекта «Наземное метро»: тактовое движение в утренние и вечерние «часы пик» по внутригородскому маршруту Матанцы-Поздино, с отправлением (прибытием) каждые полчаса для полного удовлетворения потребности в передвижении пассажиров, перемещающихся по городу. Движение по маршруту не менее 7 пар поездов в сутки.

Перевозки до 100 км – сообщение между Кировом и городами-спутниками, предполагают курсирование пригородных поездов по следующим маршрутам:

- Киров − Слободской (не менее 7 пар пригородных поездов);

- Киров − Кирово-Чепецк (не менее 12 пар пригородных поездов);

- Киров − Котельнич, Киров − Зуевка (тактовое движение в утренние и вечерние «часы пик» − каждый час, для удовлетворения потребности в передвижении пассажиров, совершающих поездки на работу).

Перевозки до 200 км – сообщение с севером области. Рассматриваемое направление является социально значимым и обладает значительным конкурентным преимуществом перед автотранспортом, так как железнодорожная линия в отличии от автодороги соединяет по прямой северные районы со столицей области.

В настоящее время  пассажиры активно пользуются следующими транспортно-пересадочными узлами (далее − ТПУ): Киров, Киров − Котласский, остановочная платформа 9 км.

Для создания рациональной маршрутной сети необходимо обустройство следующих ТПУ: «Луганская», «Калинина», «Луговой», «Дендрарий» и «Советская».

Со строительством и вводом в эксплуатацию ТПУ «Луганский» население Октябрьского района города Киров получит возможность быстро, беспрепятственно и по приемлемой стоимости перемещаться по городу, а также совершать поездки в северные районы области и город Слободской, тратя значительно меньше времени на дорогу.

«Луганский» будет интересен пассажирам, следующим из северных районов области и города Слободского в Октябрьский район Кирова.

ТПУ «Калинина» будет удобен не только для перемещения населения Ленинского района, но и для граждан, работающих в промышленной зоне рассматриваемого района, как проживающих в Кирове, так и за его пределами (в Северных районах и Слободском).

Организация ТПУ «Луговой», «Дендрарий» и «Советская» позволит населению близлежащих населенных пунктов пользоваться пригородным железнодорожным транспортом для перемещения в любом направлении по городу Киров и области.

В свою очередь пассажиры из Кирово-Чепецка и Зуевского района потратят гораздо меньше времени и без дополнительных пересадок смогут добраться в «Луговое», Корчемкино и Нововятский район Кирова.

Перспективными для организации и развития железнодорожного транспорта в пригородном сообщении являются следующие маршруты:

Матанцы-Поздино – перспективный внутригородской железнодорожный маршрут, протяженностью 29 км. Для организации данного маршрута необходимо:

электрификация участка Киров-Матанцы, обустройство пункта оборота электропоездов на станции Матанцы и Поздино, строительство дополнительных пассажирских платформ для организации скрещения электропоездов на станциях Киров-Котласский, Красносельский;

проектирование и обустройство следующих пассажирских платформ «Луганский», «Калинина», «Луговой» и «Дендрарий».

рис. 3 Реализация проекта «Наземное метро»

Для значительной доли населения, проживающего в Кирове, в настоящее время внутригородской железнодорожный транспорт не является привлекательным из-за неудобного расположения остановочных пунктов.

По результатам маркетинговых исследований установлено, что наиболее комфортное для пассажира время в пути от дома до железнодорожной платформы не должно превышать 15 минут. Если дорога занимает больше времени, то человек предпочтет иной вид транспорта железнодорожному (при наличии альтернативы).

Строительство обозначенных платформ позволит создать для жителей города Кирова наиболее приемлемую и функциональную внутригородскую железнодорожную маршрутную сеть, охватывающую большинство районов города.

Слободской – Киров - перспективный железнодорожный маршрут протяженностью 75 км. Организация данного маршрута позволит охватить железнодорожным сообщением всю городскую агломерацию города Кирова.

Для реализации заданных показателей необходима электрификация участка Матанцы-Слободской, обустройство станции Долгушино со строительством пассажирских платформ для организации скрещения электропоездов.

Киров – Кирово-Чепецк - перспективный железнодорожный маршрут протяженностью 48 км.

В настоящее время платформа «Чепецкая» расположена в промышленной части города. Для освоения перспективного пассажиропотока необходимо строительство соединительной ветки на железнодорожной станции Бумкомбинат для следования электропоезда без смены направления движения, а также продления железнодорожных путей от станции Чепецкая до пересечения улиц Некрасова и Ленина и строительство там пассажирской платформы.

Организация железнодорожных перевозок совместно с автобусными позволит грамотно составить логистические цепочки перемещения пассажиров.

Основными преимуществами пассажиров будут являться удобное расписание, оптимальное время пересадки между видами транспорта, значительное сокращение времени в пути (по сравнению с пригородным автобусным сообщением),  гарантированное предоставление посадочного места в автобусе, оформлении на оба вида транспорта одного проездного документа, действительного на протяжении всего маршрута следования.

Целесообразна организация транспортно-пересадочных узлов на станциях Котельнич, Зуевка и Фаленки.

рис. 4 Логистические цепочки перевозки пассажиров

Информация о задолженности за услуги по пригородным железнодорожным перевозкам, оказанные в 2011-2014 годах

По данным пригородных пассажирских компаний задолженность Кировской области по пригородным железнодорожным перевозкам, оказанным в 2011 − 2014 годах, составляет 87,2 млн. рублей, в том числе:  
ОАО «ВВППК» - 54,5 млн. рублей, открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» (далее – ОАО «СППК») - 32,7 млн. рублей.

С ОАО «ВВППК» заключены долгосрочные соглашения о реструктуризации задолженности на сумму 54,5 млн. рублей.

С ОАО «СППК» урегулирование споров решается в судебном порядке.

# Источники

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 
№ 857-р «Об утверждении Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом».

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2008 № 1734-р.

4. Методические рекомендации по формированию комплексного плана транспортного обслуживания населения субъектами Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу.

5. Стратегия социально-экономического развития Кировской области до 2020 года.

6. Отчетность перевозчиков.