Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Кировской области

от                           №

- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

- Кировской области

- «Развитие транспортной системы»

- ПАСПОРТ

- государственной программы Кировской области

«Развитие транспортной системы»

| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство транспорта Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | министерство информационных технологий и связи Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство образования Кировской области; администрация Губернатора и Правительства Кировской области; управление массовых коммуникаций Кировской области |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Наименование проектов | региональный проект «Дорожная сеть Кировской области»; региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области»; региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» |
| Цели государственной программы | развитие транспортной системы Кировской области и обеспечение ее устойчивого функционирования |
| Задачи государственной программы | сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области; обеспечение безопасных условий дорожного движения; повышение доступности транспортного обслуживания населения |
| Сроки реализации государственной программы | 2020 – 2024 годы |
| Целевые показатели эффективности реализации государственной программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области, соответствующей нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области; темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области; количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом, имеющих право на льготный или бесплатный проезд; количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; количество авианаправлений |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования Государственной программы составит 40159702,77 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1360000,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 36100683,00 тыс. рублей; налоговый расход – консолидированный бюджет 1279862,00 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1249238,00 тыс. рублей (по соглашению); средства внебюджетных источников финансирования – 169919,77 тыс. рублей (по соглашению) |

- 1. Общая характеристика сферы реализации

Государственной программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кировской области на 01.01.2019 составляет 2 557 км, из которых 73,6% (1 897 км) не соответствуют нормативным требованиям. Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Кировской области является недостаточность средств дорожного фонда Кировской области. Однако, в последние годы (2015 – 2019) появилась устойчивая положительная тенденция сокращения дефицита средств дорожного фонда Кировской области. Так, в 2015 году расходы регионального дорожного фонда составили 3,9 млрд. рублей (в том числе 1,2 млрд. рублей – федеральные средства) а в 2019 году региональный дорожный фонд составляет более 8 млрд. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 2,6 млрд. рублей, средства областного бюджета – почти 5,5 млрд. рублей).

Несоответствие автомобильных дорог нормативным требованиям является одной из причин дорожно-транспортных происшествий. В результате реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2018 году по сравнению с 2012 годом на территории Кировской области количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей снизилось на 27,8% (с 241 до 174). Сохранение позитивной тенденции сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в дальнейшем планируется осуществлять за счет оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, активизации пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей, развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки ограничивает развитие единого экономического пространства региона, отрицательно влияет на полноту освоения его ресурсов и уровень транспортного обслуживания населения региона. Так, на 2019 год отсутствует устойчивая автодорожная связь с Вологодской и Архангельской областями, не соединены с областным центром автомобильными дорогами с твердым покрытием два районных центра области – Подосиновец и Луза.

Дальнейшее развитие транспортной системы Кировской области сдерживают территориальные диспропорции в развитии муниципальных образований области (удаленные территории в отличие от центральных, характеризуются низкой плотностью населения и слабым развитием транспортной инфраструктуры), несоответствие технического состояния транспортной инфраструктуры современным требованиям (высокая степень износа активной и пассивной части основных фондов, недостаточный уровень внедрения информационных технологий) и отсутствие в областном бюджете достаточных средств на возмещение выпадающих доходов организаций-перевозчиков.

Основным видом транспорта, используемым в Кировской области для перевозок пассажиров, является автомобильный транспорт: в 2018 году количество перевезенных пассажиров составило 106,8 млн. человек, его общий удельный вес в объеме пассажирских перевозок составил около 87 %. По состоянию на 01.09.2019 регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (в том числе льготные), осуществляют более               70 организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Перевозки пассажиров городским электрифицированным транспортом (троллейбусами) в Кировской области осуществляется единственным предприятием только на территории одного муниципального образования               (г. Киров).

Через Кировскую область проходят 10 маршрутов межрегиональных регулярных перевозок пассажиров: в Казань, Уфу, Ухту, Йошкар-Олу, Чебоксары, Ульяновск, Набережные Челны, Сыктывкар, Пермь и Котлас.

На 01.05.2019 маршрутная сеть регулярных межмуниципальных маршрутов Кировской области включает 88 маршрутов (в том числе                       52 маршрута пригородного сообщения и 36 маршрутов междугородного сообщения). По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют перевозку пассажиров 42 перевозчика.

Во всех муниципальных образованиях области транспортное обслуживание населения обеспечено регулярными пассажирскими перевозками или перевозками по заказам. По состоянию на 01.05.2019 общее количество регулярных муниципальных маршрутов составляет 359 (в том числе 7 – троллейбусных, 99 – городских автобусных, 245 – пригородных,             8 – междугородных). Пассажирские перевозки в муниципальных образованиях области осуществляют 57 перевозчиков.

Наиболее крупным объектом транспортной инфраструктуры, обслуживающим пассажирский автомобильный транспорт является автовокзал в г. Кирове: ежедневно с него отправляется около трех тысяч человек, осуществляются десятки рейсов.

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется путем проведения открытых конкурсов на право выполнения перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. В связи с отсутствием в областном бюджете средств на возмещение перевозчикам недополученных доходов электронные аукционы или открытые конкурсы на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах не проводятся.

За счет средств областного бюджета перевозчикам компенсируются только недополученные доходы в связи с перевозкой льготных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, обучающихся общеобразовательных учреждений). В целом по итогам 2018 года количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный проезд, составило 11,1 млн. человек (в городском сообщении 9% от общего объема перевезенных пассажиров, в пригородном сообщении – 12%).

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным и электрифицированным транспортом общего пользования устанавливаются ниже фактической себестоимости, пассажирские перевозки являются убыточными.

Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки имеют высокое социально-экономическое значение в жизни области, удовлетворяя потребность малоимущих слоев населения в перемещениях к местам работы, службы, учебы и отдыха. На долю железнодорожного транспорта приходится около 25% пассажирооборота в пригородном сообщении на территории Кировской области. Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении оказываются двумя пригородными пассажирскими компаниями: акционерным обществом «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», акционерным обществом «Содружество». Правительство Кировской области обеспечивает на территории области компенсацию недополученных доходов вследствие государственного регулирования тарифов.

В Кировской области аэропортовое обслуживание осуществляется АО «Аэропорт Победилово», являющееся планово-убыточным предприятием, которому необходима регулярная поддержка государства (субсидирование) для осуществления бесперебойной деятельности: выполнения своих договорных обязательств, содержания аэродрома в нормативном состоянии, соблюдения норм безопасности полетов, норм авиационной и транспортной безопасности при обслуживания воздушных судов и авиапассажиров.

По состоянию на 01.01.2019 пассажиропоток аэропорта «Победилово» сложился на уровне в 128,3 тыс. пассажиров в год. Ключевыми маршрутами аэропорта «Победилово» являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Симферополь, Нарьян-Мар.

В рамках осуществления реализации государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской в 2018 году выдано 1362 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области. В 2018 году от внесения платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в бюджет области поступило 1362 тыс. рублей. В целом состояние рынка услуг перевозки пассажиров легковым такси характеризуется как стабильное и в последующем планируется сохранить достигнутые показатели.

Развитие транспортной системы Кировской области является необходимым условием экономического роста региона и улучшения качества жизни населения. Государственная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в дорожно-транспортном комплексе Кировской области.

- 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели

эффективности реализации Государственной программы,

сроки Государственной программы

Государственная программа основана на положениях:

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы»;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области;

Закона Кировской области от 02.12.2010 № 581-ЗО «О разграничении полномочий органов государственной власти Кировской области в сферах регулирования дорожной деятельности и организации дорожного движения на территории Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 29.05.2009                         № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

постановления Правительства Кировской области от 07.09.2009                       № 23/285 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения»;

постановления Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/273 «О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области».

Целью Государственной программы является развитие транспортной системы Кировской области и обеспечение ее устойчивого функционирования.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области;

обеспечение безопасных условий дорожного движения;

повышение доступности транспортного обслуживания населения.

Целевыми показателями эффективности реализации Государственной программы являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области, соответствующей нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области;

темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области;

количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом, имеющих право на льготный или бесплатный проезд;

количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

количество авианаправлений.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы приведены в приложении № 1.

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Государственной программы приведена в приложении № 2.

Срок реализации Государственной программы: 2020 – 2024 годы.

- 3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий,

- проектов Государственной программы

Достижение цели и решение задач Государственной программы осуществляется посредством реализации отдельных мероприятий и региональных проектов.

3.1. На решение задачи «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области» направлена реализация отдельного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Кировской области», а также региональных проектов «Дорожная сеть Кировской области», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области».

3.1.1. В рамках реализации отдельного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» планируется:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения (мероприятие частично реализуется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области»);

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (мероприятие частично реализуется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области»);

нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения;

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области. Порядок предоставления и распределения указанных в настоящем подпункте субсидий и методика их расчета приведены в приложении № 3;

предоставление местным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов определяется нормативным правовым актом Правительства Кировской области;

осуществление финансового обеспечения деятельности областного государственного учреждения «Дорожный комитет Кировской области»;

осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

3.1.2. Региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» реализуется в рамках федерального проекта «Дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области» планируется:

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных на расстоянии менее 50 километров от областного центра (в том числе городского округа «Город Киров») (далее – Кировская городская агломерация);

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных в Кировской городской агломерации;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, расположенных вне Кировской городской агломерации.

Мероприятие реализуется путем предоставления местным бюджетам муниципальных образований Кировской городской агломерации иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Объем указанных иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 3.

3.1.3. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» реализуется в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» планируется:

выполнение работ по установке специальных технических средств, имеющих функции автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (далее – специальные технические средства) на автомобильных дорогах общего пользования в Кировской области, в том числе на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорогах местного значения.

Мероприятие реализуется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов на установку, содержание и обеспечение работы специальных технических средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области местного значения. Порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов определяется нормативным правовым актом Правительства Кировской области.

размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального и межмуниципального значения;

внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Кировской городской агломерации.

3.2. На решение задачи «Обеспечение безопасных условий дорожного движения» направлена реализация отдельного мероприятия «Организация дорожного движения в Кировской области», а также регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области».

3.2.1. В рамках отдельного мероприятия «Организация дорожного движения в Кировской области» планируется:

осуществление согласования и (или) утверждения документации по организации дорожного движения (комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения);

ведение реестров парковок общего пользования в Кировской области;

осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения.

3.2.2. Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области» планируется:

утверждение ежегодного межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения;

проведение тематических занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ;

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

проведение совместных учений сотрудников пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий;

проведение регионального этапа и организация участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью;

проведение областного родительского собрания с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

поставка технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

выполнение мероприятий по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий.

3.3. На решение задачи «Повышение доступности транспортного обслуживания населения» направлена реализация отдельных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом», «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», «Организация осуществления авиационной деятельности», «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» и «Налоговые расходы».

3.3.1. В рамках отдельного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом» планируется:

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области. Порядок предоставления указанных в настоящем подпункте субсидий определяются нормативным правовым актом Правительства Кировской области;

приобретение транспортных средств для осуществления перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок (в том числе транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также транспортных средств, работающих на газомоторном топливе);

осуществление мониторинга пассажиропотока, количества единиц транспортных средств и количества маршрутов в целях формирования оптимальной маршрутной сети пассажирских перевозок.

3.3.2. В рамках отдельного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» планируется:

предоставление из областного бюджета субсидий организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение им части недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов. Порядок предоставления указанных в настоящем подпункте субсидий определяются нормативным правовым актом Правительства Кировской области;

взаимодействие с организациями транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

3.3.3. В рамках отдельного мероприятия «Организация осуществления авиационной деятельности» планируется:

предоставление субсидий из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети. Порядок предоставления указанных в настоящем подпункте субсидий определяются нормативным правовым актом Правительства Кировской области;

предоставление из областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов. Порядок предоставления указанных в настоящем подпункте субсидий определяются нормативным правовым актом Правительства Кировской области.

3.3.4. В рамках отдельного мероприятия «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» планируется:

проведение проверки соответствия установленным обязательным требованиям при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением обязательных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.2.5. В рамках отдельного мероприятия «Налоговые расходы» планируется:

предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций, основной вид экономической деятельности которых относится к вспомогательной деятельности воздушного транспорта;

предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот.

3.3. В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение реализации Государственной программы» планируется осуществление финансового обеспечения деятельности министерства транспорта Кировской области.

- 4. Ресурсное обеспечение государственной программы

Планируемый общий объем финансирования Государственной программы в 2020 – 2024 годах составит 40159702,77 тыс. рублей, в том числе;

средства федерального бюджета  – 1360000,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36100683,00 тыс. рублей;

налоговый расход –  консолидированный бюджет 1279862,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1249238,00 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 169919,77 тыс. рублей (по согласованию).

Объемы финансирования Государственной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные направления и объемы финансирования

Государственной программы

| Основные направления финансиро-вания | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего |
| Капитальные вложения | 363914,50 | 539134,20 | 216478,00 | 545771,30 | 391577,10 | 2056875,10 |
| Прочие расходы | 7243230,77 | 7915071,62 | 8828965,52 | 6983708,42 | 7131851,34 | 38102827,67 |
| Всего | 7607145,27 | 8454205,82 | 9045443,52 | 7529479,72 | 7523428,44 | 40159702,77 |

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы привлекаются в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства местных бюджетов на реализацию мероприятий Государственной программы привлекаются по соглашениям, заключенным министерством транспорта Кировской области с муниципальными образованиями Кировской области.

Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Государственной программы являются собственные (инвестиционные) средства организаций дорожно-строительного и транспортного комплексов области на реализацию инвестиционных проектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также на обновление используемых в процессе перевозок пассажиров транспортных средств.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведено в приложении № 5.

- 5. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками

При реализации Государственной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области |
| Недостаточное финансирование | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и транспорт |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление государственной поддержки организациям дорожного хозяйства и транспорта за счет изменения доли участия в реализации мероприятий Государственной программы |
| Недостижение показателей эффективности реализации Государственной программы | осуществление текущего анализа причин отклонения фактических результатов от запланированных показателей эффективности реализации Государственной программы; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Государственной программы |

- 6. Участие муниципальных образований в реализации

государственной программы

Непосредственное участие муниципальных образований Кировской области осуществляется в рамках отдельного мероприятия «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» и регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области»

Муниципальные образования Кировской области разрабатывают муниципальные программы, предусматривающие объемы финансирования соответствующих мероприятий за счет средств местных бюджетов.

Органы исполнительной власти, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств по таким мероприятиям, заключают с муниципальными образованиями Кировской области соответствующие соглашения.

Прогнозный объем средств местных бюджетов приведен в                   Приложении № 5.

- 7. Участие акционерных обществ, созданных с участием

Кировской области, общественных, научных и иных

организаций, а также государственных внебюджетных фондов

в реализации государственной программы

В реализации отдельного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом» участвуют:

акционерное общество «Автотранспортное предприятие» путем привлечения собственных (инвестиционных) средств на обновление автобусного и троллейбусного парка;

открытое акционерное общество «КировПассажирАвтотранс» путем привлечения собственных (инвестиционных) средств на обновление автобусного парка.

Прогнозный объем средств из внебюджетных источников приведен в                   Приложении № 5.

___________

Приложение № 1

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Кировской области

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование Государственной программы, Подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (базовый) | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Развитие транспортной системы Кировской области и обеспечение ее устойчивого функционирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области, соответствующей нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области | % | 20,3 | 19,4 | 18,6 | 18,4 | 18,0 | 17,6 | 17,3 |
|  | Задача «Обеспечение безопасных условий дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области | % | 100 | 90,7 | 80,4 | 75,2 | 64,5 | 49,28 | 28,57 |
|  | Задача «Повышение доступности транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом, имеющих право на льготный или бесплатный проезд | млн. человек | 11,1 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 | 8,6 | 8,2 |
|  | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | млн. человек | 3,35 | 3,3 | 3,25 | 3,2 | 3,15 | 3,15 | 3,1 |
|  | количество авианаправлений | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| - 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 4855,244 | 4650,094 | 4453,99 | 4409,72 | 4311,98 | 4234,88 | 4157,984 |
|  | объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них | км | - | 2,03826 | 0,04315 | 26,63 | - | 15,27725 | 145,678 |
|  | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 204,102 | 140,556 | 146,205 | 222,9 | 207,1 | 213,5 | 197,8 |
|  | доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | % | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности субъектов, подлежащих контролю | % | - | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество маршрутов, включенных в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировской области | маршрутов | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | количество приобретенных транспортных средств для осуществления перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок (в т.ч. приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, приобретение транспортных средств, работающих на газомоторном топливе) | единиц | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 5. | Отдельное мероприятие «Организация осуществления авиационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество взлетно-посадочных операций | единиц | 1545 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6. | Отдельное мероприятие «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности субъектов, получивших разрешения | % | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 7. | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем привлеченных инвестиций получателями налоговых льгот | млн. руб. | 247,45 | 249,92 | 252,42 | 254,95 | 257,50 | 257,50 | 257,50 |
| 8. | Региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 26,3 | 29,2 | 31,5 | 37,2 | 41,5 | 45,9 | 50,2 |
|  | доля дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 57,5 | 62,5 | 67 | 72 | 76,5 | 81,5 | 86,9 |
|  | доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
|  | количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской области | % | 69 | 69 | 62 | 55 | 52 | 52 | 48 |
| 9. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области | % | - | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области | % | - | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
|  | количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | штук | 152 | 169 | 202 | 210 | 252 | 286 | 338 |
|  | количество автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | штук | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области | человек на 100 тысяч населения | 13,6 | 12,7 | 11,76 | 10,53 | 9,03 | 6,9 | 4,0 |

____________

- Приложение № 2

к Государственной программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

значений показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование Государственной программы, Подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» |  |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Кировской области | Значение показателя определяется по формуле: Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего Кировской области, соответствующих нормативным требованиям, %; Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Кировстат) по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и данных Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» (далее – КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области») по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения»; Пс - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и данных КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» |
|  | темп снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области на 100 тысяч населения | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области |
|  | количество перевезенных пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом, имеющих право на льготный или бесплатный проезд | значение показателя определяется на основании ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области (млн. человек) |
|  | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | значение показателя определяется на основании ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области (млн. человек) |
|  | количество авианаправлений | значение показателя определяется на основании данных АО «Аэропорт Победилово», (едениц) |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |
|  | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационном показателям | значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» |
|  | объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области |
|  | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области |
|  | доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | Значение показателя определяется по формуле: Дам = (Квам / Кам) x 100%, где: Дам – доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, %; Квам – количество уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, штук (определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области); Кам – количество уникальных искусственных сооружений, штук (определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области). |
| 2 | Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области» |  |
|  | удельный вес субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности субъектов, подлежащих контролю | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом» |  |
|  | количество маршрутов, включенных в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Кировской области | значение показателя определяется на основании ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области (маршрутов) |
|  | количество приобретенных транспортных средств для осуществления перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок (в т.ч. приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, приобретение транспортных средств, работающих на газомоторном топливе) | значение показателя определяется на основании данных автотранспортных организаций (единиц) |
| 4 | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» |  |
|  | Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | Значение показателя определяется по формуле: Дтр = (Оф / Оп) x 100%, где: Дтр - доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана, %, Оф - фактический объем транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, в соответствии с актами выполненных работ, оформленными компаниями-перевозчиками, вагонокилометров, Оп - плановый объем транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, в соответствии с договором на организацию транспортного обслуживания на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области, вагонокилометров, (%). |
| 5 | Отдельное мероприятие «Организация осуществления авиационной деятельности» |  |
|  | Количество взлетно-посадочных операций | значение показателя определяется как общее количество взлетно-посадочных операций а аэропорту «Победилово" за от четный период (на основании данных АО «Аэропорт Победилово»), (едениц). |
| 6 | Отдельное мероприятие «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» |  |
|  | удельный вес субъектов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности субъектов, получивших разрешения | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области |
| 7 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | . |
|  | объем привлеченных инвестиций получателями налоговых льгот | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области |
| 8 | Региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | значение определяется по формуле: Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: Днт – доля протяженности автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %, Пнт – протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (включенных в региональный проект «Дорожная сеть Кировской области»), км (определяется КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» на основании экспертной оценки или инструментальной диагностики), Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на 01.01.2017, км (определен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения») |
|  | доля дорожной сети Кировской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | значение определяется по формуле: Даг – доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, %, Пнсi – протяженность автомобильных дорог Кировской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, в собственности i-го владельца дорог, км (определяется министерством транспорта Кировской области по результатам экспертной оценки владельцев дорог), Пагi – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Кировской городской агломерации в собственности i-го владельца дорог, км (определяется министерством транспорта Кировской области по результатам экспертной оценки владельцев дорог) |
|  | доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки | значение показателя определяется по формуле: Дрпер = (Прпер / Праг) x 100%, где: Дрпер – доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %, Прпер – протяженность автомобильных дорог Кировской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки, км (определяется министерством транспорта Кировской области по результатам экспертной оценки владельцев дорог), Праг - общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, км (в соответствии с данными отчета КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения») |
|  | количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской области | значение показателя определяется по формуле: Крг = (Крт / Крбаз) x 100%, где: Крг – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской области, %, Крт – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской области по состоянию на 31 декабря отчетного года, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области), Крбаз – общее количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах Кировской области по состоянию на 31.12.2017, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области) |
| 9 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» |  |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области | Значение показателя определяется по формуле: Дм = (Днт / Дкон) x 100%, где: Дм – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области, %, Днт – количество государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, предусматривающих использование новых технологий и материалов, заключенных в отчетном году, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным заказчиков работ), Дкон – количество государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, заключенных в отчетном году, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным заказчиков работ) |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области | Значение показателя определяется по формуле: Дж = (Дкжц / Дконр) x 100%, где: Дж – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Кировской области, %, Дкжц – количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, заключенных в отчетном году, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным заказчиков работ), Дкон – количество государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, заключенных в отчетном году, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным заказчиков работ) |
|  | количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | Значение показателя в штуках определяется министерством транспорта Кировской области по данным министерства информационных технологий и связи Кировской области. Значение показателя в процентах определяется по формуле: Кфпр = Кф / Кст x 100%, где: Кфпр – количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, %, Кф – количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным министерства информационных технологий и связи Кировской области), Кст – количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах Кировской области по состоянию на 31.12.2017, штук (определяется министерством транспорта Кировской области по данным министерства информационных технологий и связи Кировской области) |
|  | количество автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | значение показателя определяется по данным ведомственной отчетности министерства транспорта Кировской области |
| 10 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кировской области, на 100 тысяч населения | значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области |

____________

- Приложение № 3

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

об отдельном мероприятии «Налоговые расходы» государственной программы

| № п/п | Наименование налогового расхода (по видам налогов) | Наименование показателя, на который оказывает влияние налоговый расход | Оценка налоговых расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения налоговых расходов для достижения цели (целей) государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |  |
| 1 | Налог на имущество организаций | Сокращение встречных финансовых потоков бюджета | 252424,00 | 254947,00 | 257497,00 | 257497,00 | 257497,00 | 1279862,00 | Приведение дорог в нормативное состояние. Вложение средств на реконструкцию здания аэропорта, улучшение услуг предоставляемых гражданам. |

___________

Приложение № 4

к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
|  | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | всего | 7607145,27 | 8454205,82 | 9045443,52 | 7529479,72 | 7523428,44 | 40159702,77 |
|  |  | федеральный бюджет | 680000,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 680000,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 |
|  |  | областной бюджет | 6387315,10 | 7233236,80 | 8502863,30 | 6988633,90 | 6988633,90 | 36100683,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 6213734,40 | 7161953,50 | 8431499,80 | 6917270,40 | 6917270,40 | 35641728,50 |
|  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 172400,70 | 71283,3 | 71363,5 | 71363,5 | 71363,5 | 457774,50 |
|  |  | министерство здравоохранения Кировской области | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | министерство образования Кировской области | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
|  |  | налоговый расход – консолидированный бюджет | 252424,00 | 254947,00 | 257497,00 | 257497,00 | 257497,00 | 1279862,00 |
|  |  | местный бюджет | 249847,60 | 249847,60 | 249847,60 | 249847,60 | 249847,60 | 1249238,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 37558,57 | 36174,42 | 35235,62 | 33501,22 | 27449,94 | 169919,77 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | 4449623,90 | 4371812,20 | 4016003,70 | 4054344,70 | 4054344,70 | 20946129,20 |
|  |  | областной бюджет | 4399776,30 | 4321964,60 | 3966156,10 | 4004497,10 | 4004497,10 | 20696891,20 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 4227375,60 | 4250681,30 | 3894792,60 | 3933133,60 | 3933133,60 | 20239116,70 |
|  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | 172400,70 | 71283,3 | 71363,5 | 71363,5 | 71363,5 | 457774,50 |
|  |  | местный бюджет | 49847,60 | 49847,60 | 49847,60 | 49847,60 | 49847,60 | 249238,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Организация дорожного движения в Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | х х | х х | х | х | х | х |
| 3 | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом» | всего | 134205,47 | 132821,32 | 131882,52 | 33501,22 | 27449,94 | 459860,47 |
|  |  | областной бюджет | 96646,90 | 96646,90 | 96646,90 | 0,00 | 0,00 | 289940,70 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 96646,90 | 96646,90 | 96646,90 | 0,00 | 0,00 | 289940,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 37558,57 | 36174,42 | 35235,62 | 33501,22 | 27449,94 | 169919,77 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» | всего | 211975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211975,60 |
|  |  | областной бюджет | 211975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211975,60 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 211975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211975,60 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Организация осуществления авиационной деятельности» | всего | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  | областной бюджет | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси | министерство транспорта Кировской области | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Отдельное мероприятие «Налоговые расходы» | налоговый расход – консолидированный бюджет | 252424,00 | 254947,00 | 257497,00 | 257497,00 | 257497,00 | 1279862,00 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы» | всего | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 86913,00 |
|  |  | областной бюджет | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 86913,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 17382,60 | 86913,00 |
| 9 | Региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» | всего | 2424399,50 | 3482860,10 | 4616723,50 | 3160800,00 | 3160800,00 | 16845583,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 680000,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 680000,00 | 680000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360000,00 |
|  |  | областной бюджет | 1544399,50 | 2602860,10 | 4416723,50 | 2960800,00 | 2960800,00 | 14485583,10 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 1544399,50 | 2602860,10 | 4416723,50 | 2960800,00 | 2960800,00 | 14485583,10 |
|  |  | местный бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 1000000,00 |
| 10 | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» | всего | 80000,00 | 188428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268428,40 |
|  |  | областной бюджет | 80000,00 | 188428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268428,40 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство транспорта Кировской области | 80000,00 | 188428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268428,40 |
| 11 | Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Кировской области» | всего | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  |  | областной бюджет | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министерство здравоохранения Кировской области | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
|  |  | министерство образования Кировской области | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |

___________

- Приложение № 5

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети

автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения,

осуществляемых в рамках Государственной программы

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию (годы) | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет до конца строительства по состоянию на 01.01.2020 (тыс. рублей) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственных сооружений (пог. м/м) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 244,225 | 1224,4 | 38550303,0 | 37845483,40 | 363914,5 | 989134,20 | 1634678,0 | 9120048,1 | 10120048,4 |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | - 0,0 | - 450000,0 | - 1418200,0 | - 8574276,8 | - 9728471,3 |
|  | за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  | - 363914,5 | - 539134,20 | - 216478,0 | - 545771,3 | - 391577,1 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | от 17.03.2013 г. № 43-1-5-0496-13; от 09.01.2017г. № 43-1-1-6-2911-17 | 2021 год | 26,630 |  | 1312156,0 | 737913,8 | 300000,0 | 437913,8 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 300000,0 | 437913,8 |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от г. Вятские Поляны до мостового перехода через реку Вятка) | от 06.11.2009 № 43-1-1-0370-09 (ИИ) | 2026 год | 13,83 |  | 882778,1 | 882778,1 |  |  |  | 15000,0 | 249636,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249636,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |
| 3 | Реконструкция моста через реку Немда на км 27 + 200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | отсутствует | 2022 год |  | 43,15 | 64222,3 | 62616,3 |  | 20000,0 | 42616,3 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 20000,0 | 42616,3 |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | отсутствует | 2024 год | 9,819 |  | 763243,0 | 763243,0 |  |  | 9570,0 | 446909,0 | 306764,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9570,0 | 446909,0 | 306764,0 |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ИИ), от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ПД) | 2024 год | 11,63 | 77,25 | 775342,6 | 775342,6 |  |  | 12000,0 | 116790,8 | 646551,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116790,8 | 646451,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  | 100,0 |
| 6 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 2,963 | 318 | 1302488,9 | 1294929,6 | 198,4 | 20000,0 | 350000,0 | 430919,9 | 493811,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 318200,0 | 391811,9 | 467480,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 198,4 | 20000,0 | 31800,0 | 39108,0 | 26331,2 |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Ле- бяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области | отсутствует | 2023 год | 2,5 |  | 1479682,0 | 1479682,0 | 25682,0 | 479764,0 | 700000,0 | 274236,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 450000,0 | 700000,0 | 274236,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 25682,0 | 29764,0 |  |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слобод-ской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 19,8 |  | 1292833,3 | 1291017,6 |  | 17017,6 | 400000,0 | 502767,6 | 371232,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000,0 | 502767,6 | 371232,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 17017,6 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до д. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 8,5 |  | 410443,4 | 410443,4 |  |  |  | 1568,3 | 5075,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568,3 | 5075,1 |
| 10 | Реконструкция ав-томобильной до- роги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики | отсутствует | 2024 год | 2,35 |  | 600930,2 | 600930,2 |  | 3057,5 | 10531,7 | 293670,5 | 293670,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293670,5 | 293670,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3057,5 | 10531,7 |  |  |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок) | отсутствует | 2026 год | 8,261 |  | 2015736,5 | 2015736,5 |  |  |  | 5990,8 | 9745,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5990,8 | 9745,7 |
| 12 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2 участок) | отсутствует | 2026 год | 7,589 |  | 1019376,3 | 1019376,3 |  |  |  | 5815,2 | 13561,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5815,2 | 13561,1 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у д. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск | от 06.08.2010 N 43-1-1-0527-10, от 29.12.2012 N 43-1-2-0527-12, от 29.12.2012 N 43-1-6-0527-12 | 2026 год | 21,493 |  | 17416040,0 | 17298479,9 |  |  |  | 4001380,0 | 4000000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000000,0 | 4000000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1380,0 |  |
| 14 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у г. Орлов в Орловском районе Кировской области* | отсутствует | 2025 год | 12,0 | 550 | 3715000,0 | 3715000,0 |  |  |  | 1200000,0 | 1315000,0 |
| 15 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у пос. Семушино в Зуевском районе Кировской области* | отсутствует | 2025 год | 1,0 | 220 | 1380000,0 | 1380000,0 |  |  |  | 395000,0 | 985000,0 |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Оричи - Зенгино в Оричевском районе Кировской области* | отсутствует | 2025 год | 25,0 |  | 900000,0 | 900000,0 |  |  |  | 300000,0 | 300000,0 |
| 17 | Реконструкция автомобильной дороги Стрижи – Зенгино с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе Кировской области* | отсутствует | 2025 год | 19,1 |  | 1110000,0 | 1110000,0 |  |  |  | 400000,0 | 410000,0 |
| 18 | Строительство автомобильной дороги Семушино – Мотоус – Роговое с путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе Кировской области * | отсутствует | 2025 год | 15,3 |  | 985000,0 | 985000,0 |  |  |  | 350000,0 | 335000,0 |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги Карино – Роговое в Слободском районе Кировской области* | отсутствует | 2025 год | 30,0 |  | 1005000,0 | 1005000,0 |  |  |  | 350000,0 | 355000,0 |
| 20 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | отсутствует | 2022 год | 6,46 |  | 81437,7 | 79960,0 |  |  | 79960,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 79960,0 |  |  |
| 21 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2020 год | 2 шт. |  | 9645,4 | 9645,4 | 9645,4 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9645,4 |  |  |  |  |
| 22 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2020 год | 1 шт. |  | 4971,2 | 4412,6 | 4412,6 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4412,6 |  |  |  |  |
| 23 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2020 год | 1 шт. |  | 4523,1 | 4523,1 | 4523,1 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4523,1 |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу) | отсутствует | 2020 год |  | 16,0 | 19453,0 | 19453,0 | 19453,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 19453,0 |  |  |  |  |
|  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 381,30 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 381,30 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

*Объекты финансируются полностью за счет средств федерального бюджета.

________________

- Приложение № 6

к Государственной программе

МЕТОДИКИ

РАСЧЕТА СУБСИДИЙ

- 1. Методика расчета субсидий местным бюджетам из областного

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчет субсидий (H суб.i) осуществляется по формуле:

H суб.i = (L IIIi x К кат.III + L IVi x К кат.IV +

+ L Vi x К кат.V + L грунт.i x К кат.грунт) x

x Н х Р+ Hni+ HrB, где:

H суб.i - величина субсидии i-му муниципальному району (городскому округу), тыс. рублей,

L IIIi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения III категории вне границ населенных пунктов i-го муниципального района (городского округа), км,

L IVi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории вне границ населенных пунктов i-го муниципального района (городского округа), км,

L Vi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории вне границ населенных пунктов i-го муниципального района (городского округа), км,

L грунт.i - протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов i-го муниципального района (городского округа), км,

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ на автомобильных дорогах по каждой категории согласно данным, приведенным в таблице.

- Таблица

Коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ

на автомобильных дорогах в соответствии с категориями

| Коэффициент дифференциации | Категория автомобильных дорог муниципального значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | грунтовые |
| К кат. | 1,14 | 1,05 | 1,0 | 0,5 |

Н - норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 1 км автомобильных дорог V категории для расчета субсидии, утверждаемый Правительством области, тыс. рублей,

Р – на 2020 год коэффициент 1,2 вновь образованным городским округам,

Hni - объем средств i-му городскому округу за исключением вновь образованных городских округов и городских округов, участвующих в реализации мероприятий проекта "Дорожная сеть Кировской области", на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, который определяется по формуле:

Hni = С (Lni / L1), где:

Hni - величина средств i-му городскому округу, тыс. рублей,

С - средства бюджетам городских округов, за исключением вновь образованных городских округов и городских округов, участвующих в реализации мероприятий проекта "Дорожная сеть Кировской области", на соответствующий финансовый год, но не более 20000,0 тыс. рублей,

Lni - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов) i-го городского округа, км,

L1 - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов) городских округов, за исключением протяженности автомобильных дорог городских округов, участвующих в реализации мероприятий проекта "Дорожная сеть Кировской области", км,

HrВ – объем средств на ремонт автомобильной дороги Киров-Советск-Пасегово-Стрижи в Кирово-Чепецком районе, который определяется по формуле:

HrВ = Cm x k, где:

Cm – стоимость работ по ремонту автомобильной дороги Киров-Советск-Пасегово-Стрижи в Кирово-Чепецком районе согласно сметной документации, проведение которых планируется в соответствующем финансовом году, тыс. рублей,

k – уровень софинансирования из областного бюджета, но не более 0,95.

2. Методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области

2.1. Методика расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, устанавливает правила распределения субсидий между местными бюджетами на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

2.2. Критериями установления очередности предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области (далее – критерии установления очередности) являются численность населения городского населенного пункта, входящего в состав территории муниципального образования, и наличие юбилейной даты со дня образования соответствующего населенного пункта:

2.2.1. В 2019 году субсидии местным бюджетам из областного бюджета                  на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием             в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, предоставляются муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты с численностью населения по состоянию на 01.01.2019 9 000 человек и более, а также муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты, празднующие в 2019 году юбилейные даты со дня образования населенного пункта;

2.2.2. В 2020 году субсидии местным бюджетам из областного бюджета                  на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием             в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, предоставляются муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты с численностью населения по состоянию на 01.01.2019 от 4 500 до 9 000 человек, а также муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты, празднующие в 2020 году юбилейные даты со дня образования населенного пункта, за исключением муниципальных образований, получивших субсидию на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в 2019 году;

2.2.3. В 2021 году субсидии местным бюджетам из областного бюджета                  на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием             в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, предоставляются муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты с численностью населения по состоянию на 01.01.2019 менее 4 500 человек, а также муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты, празднующие в 2021 году юбилейные даты со дня образования населенного пункта, за исключением муниципальных образований, получивших субсидию на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в 2019 или 2020 году;

2.2.4. В 2022 году субсидии местным бюджетам из областного бюджета                  на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием             в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области, предоставляются муниципальным образованиям, в состав территории которых входят городские населенные пункты с численностью населения по состоянию на 01.01.2019 9 000 человек и более.

2.3. Расчёт субсидий (V ni) осуществляется по формуле:

Vni = C / Lni/L1, где:

Vni – величина субсидии i-му муниципальному образованию, тыс. рублей,

С – объем субсидии местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием городских населенных пунктов, утвержденный законом Кировской области об областном бюджете                      на соответствующий финансовый год (2019, 2020 или 2021 год), в котором в соответствии с критериями установления очередности i-му муниципальному образованию предоставляется субсидия, тыс. рублей,

Lni – протяженность автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием городского населенного пункта, входящего в состав территории i-го муниципального образования, км,

L1 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием городских населенных пунктов Кировской области, по состоянию на 01.01.2019, км.».

3. Методика расчета субсидий организациям железнодорожного транспорта пригородного сообщения.

3.1. В связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров и багажа из областного бюджета предоставляются субсидии организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение им части недополученных доходов в случае получения ими доходов от осуществления таких перевозок ниже расходов, сложившихся при осуществлении перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее - субсидии).

3.2. Получателями субсидий являются организации транспорта, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее - перевозчики) и заключившие с министерством транспорта Кировской области (далее - министерство) соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение им части недополученных доходов (далее - соглашение), заключенное в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением министерства финансов Кировской области.

3.3. Размер субсидии за месяц рассчитывается по формуле:

См = (Тэо - Тср) / 10 пасс.км x Рм, где:

См - размер субсидии за месяц;

Тэо - утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области экономически обоснованный предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении или тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденный перевозчиком в размере, не превышающем экономически обоснованный предельный максимальный тариф (в случае принятия перевозчиком решения о снижении экономически обоснованного предельного максимального тарифа);

Тср - средний тариф, установленный для пассажиров;

Рм - фактический пассажирооборот за месяц.

4. Методика расчета субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов.

4.1. Получателем субсидии является открытое акционерное общество "Аэропорт Победилово" (далее - ОАО "Аэропорт Победилово"; предприятие), заключившее с министерством транспорта Кировской области (далее - министерство) соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов (далее - соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной решением министерства финансов Кировской области.

4.2. Субсидия предоставляется на возмещение затрат:

по возврату и обслуживанию кредитов банков и займов;

по выплате заработной платы сотрудникам предприятия;

по выплате лизинговых платежей;

по выплате платежей в бюджеты бюджетной системы и внебюджетные фонды Российской Федерации;

по погашению кредиторской задолженности;

по внесению платежей в рамках исполнения решений Арбитражного суда Кировской области;

по осуществлению текущей деятельности, в том числе инвестиционной деятельности.

4.3. Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат, понесенных ОАО "Аэропорт Победилово", на цели, указанные в пункте 4.2. настоящего Раздела, но не более лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете в текущем финансовом году на данные цели.

5. Методика расчета субсидий из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети.

5.1. Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети (далее - соглашение) заключается авиаперевозчиком с министерством транспорта Кировской области (далее - министерство) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и определяет формы отчетности, порядок и сроки ее представления, права и обязанности сторон, ответственность сторон за нарушение условий, целей и порядка, порядок и основания его досрочного расторжения, показатели результативности предоставления субсидии, иные условия в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Субсидии предоставляются министерством авиаперевозчикам в пределах утвержденных в установленном порядке на данные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5.3. Размер субсидии за месяц по определенному софинансируемому маршруту рассчитывается по формуле:

Смi = Крi x Рсi, где:

Смi - размер субсидии за месяц по определенному софинансируемому маршруту;

Крi - количество выполненных авиаперевозчиком за отчетный месяц рейсов отправлением из Кировской области по определенному софинансируемому маршруту в одном направлении;

Рсi - размер субсидии из областного бюджета на один рейс по определенному софинансируемому маршруту отправлением из Кировской области в одном направлении согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

5.4. Размер субсидии авиаперевозчику за месяц рассчитывается по формуле:

Собщ - размер субсидии за месяц;

Смi - размер субсидии за месяц по i-му маршруту;

- сумма субсидии по софинансируемым маршрутам;

n - количество софинансируемых маршрутов, обслуживаемых авиаперевозчиком.

6. Методика расчета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области

6.1. Размер субсидии рассчитывается по следующим формулам:

6.1.1. При наличии в муниципальном образовании Кировской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда на городских и пригородных маршрутах:

n

С = ∑ (То – Тл) х К, где:

i=1

С – размер субсидии за месяц (рублей);

То – полная стоимость проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку (рублей);

Тл – стоимость льготного или бесплатного проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку в соответствии                         с пунктами 1.1 – 1.3 постановления Правительства Кировской области                            от 30.12.2014 № 19/273 (рублей);

К – количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный или бесплатный проезд, в течение календарного месяца;

n – количество маршрутов, обслуживаемых перевозчиком.

6.1.2. При отсутствии в муниципальном образовании Кировской области автоматизированной системы учета и оплаты проезда:

6.1.2.1. На городских маршрутах:

n

С = ∑ (То – Тл) х К, где:

i=1

С – размер субсидии за месяц (рублей);

То – полная стоимость проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку (рублей);

Тл – стоимость льготного или бесплатного проезда в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку в соответствии                        с пунктами 1.1 – 1.3 постановления Правительства Кировской области                    от 30.12.2014 № 19/273 (рублей);

К – количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный или бесплатный проезд, в течение календарного месяца;

n – количество маршрутов, обслуживаемых перевозчиком.

6.1.2.2. На пригородных маршрутах:

n

С = ∑ (То – Тл) х L х К, где:

i=1

С – размер субсидии за месяц (рублей);

То – тариф или провозная плата за проезд в автомобильном транспорте пригородного сообщения за один пассажиро-километр (рублей);

Тл – стоимость льготного или бесплатного проезда в автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку в соответствии                          с пунктами 1.1 и 1.3 постановления Правительства Кировской области                     от 30.12.2014 № 19/273 (рублей);

L – средняя дальность поездки одного пассажира (километров);

К – количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный или бесплатный проезд, в течение календарного месяца.

6.2. В случае если на всей протяженности пригородного маршрута провозная плата соответствует провозной плате в городском сообщении для соответствующих категорий граждан, размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:

n

С = ∑ (То – Тл) х К, где:

i=1

То – полная стоимость проезда в автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку (рублей);

Тл – стоимость льготного или бесплатного проезда в автомобильном транспорте пригородного сообщения за одну поездку в соответствии                                           с пунктами 1.1 и 1.2 постановления Правительства Кировской области                                  от 30.12.2014 № 19/273 (рублей);

К – количество перевезенных пассажиров, имеющих право на льготный или бесплатный проезд, в течение календарного месяца.