УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 14.07.2010   № 227

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи

Кировской области

1. Цели, задачи деятельности и государственные функции          департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области

1.1 Цели деятельности департамента:

проведение государственной политики и осуществление управления в сфере дорожно-транспортного комплекса и связи Кировской области (в рамках полномочий, утверждённых постановлением Правительства области от 11.06.2009 № 14/141 «Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области);

осуществление исполнительно-распорядительных функций в сфере деятельности дорожно-транспортного комплекса (в рамках полномочий департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области (далее – департамент), Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закона Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об организации в Кировской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении»);

осуществление отраслевой компетенции в отношении подведомственных предприятий и учреждений дорожно-транспортного комплекса Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке управления государственным имуществом Кировской области».

1.2. Государственные функции, осуществляемые департаментом:

1.2.1. Непосредственное исполнение

1.2.1.1. «Управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения» (03.03.02)

1.2.1.2. «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным (пригородное и межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное сообщение) транспортом" (03.03.01).

1.2.2. Участие в исполнении при взаимодействии с другими органами исполнительной власти:

1.2.2.1. С департаментом финансов Кировской области при осуществлении функции "организация бюджетного процесса" (01.02.01).

1.2.2.2. С департаментом экономического развития при Правительстве области при осуществлении функций:

«координация отраслевого программирования» (01.01.03);

«управление государственными инвестициями Кировской области» (01.10.01); 
	«управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения» (03.03.02).

1.2.2.3. С департаментом государственных закупок Кировской области при осуществлении функции «организация государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд области»  (01.02.02).

1.2.2.4. С департаментом государственной собственности Кировской области при осуществлении функций:

«управление недвижимым (земельные участки, здания, сооружения) и движимым (транспорт, оборудование и другое) имуществом, находящимся в собственности Кировской области» (01.03.01);

«регулирование в области использования и охраны земельных ресурсов, перевода земель из одной категории в другую» (01.07.09).

1.2.2.5. С департаментом строительства и архитектуры Кировской области при осуществлении функции «обеспечение подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения» (01.09.02).

1.2.2.6. С департаментом информационной работы Кировской области при осуществлении функции «управление взаимодействием органов исполнительной власти со средствами массовой информации, в сфере массовых коммуникаций» (01.06.03).

1.2.2.7. С администрацией Правительства Кировской области при осуществлении функции «организация деятельности по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения» (01.06.04).

1.2.2.8. С региональной службой по тарифам Кировской области при осуществлении функции «установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)» (01.12.02).

1.3. Основные задачи департамента

1.3.1. В сфере дорожного хозяйства и безопасности движения:

управление инвестициями в строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения:

реализация государственной политики в сфере содержания, ремонта, реконструкции и строительства (в том числе проектирования) областных автомобильных дорог общего пользования;

разработка долгосрочных, среднесрочных и текущих прогнозов развития дорожного хозяйства области;

разработка концепции и программы развития дорожного хозяйства области на основе прогноза потребности предприятий и населения области в перевозках;

организация и обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного пассажирского транспорта.

1.3.2. В сфере транспорта и связи:

1.3.2.1. Удовлетворение платежеспособного спроса населения в транспортных услугах автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом.

1.3.2.2. Поэтапное повышение качества транспортных услуг, которое  может быть достигнуто за счет оптимизации среднего интервала движения на маршрутах, а также использования подвижного состава соответствующей емкости в часы «пик».

1.3.2.3. Снижение себестоимости и сдерживание темпов роста тарифов на перевозки пассажиров.

1.3.2.4. Повышение комфортности и безопасности перевозки пассажиров на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного и межмуниципального сообщения.

1.3.2.5. Формирование правовой среды для организации работы автомобильного пассажирского транспорта в условиях регулирования рынка.

1.3.2.6. Совершенствование системы управления пассажирским транспортом на основе ее адаптации к рыночным условиям.

1.3.2.7. Оптимизация маршрутной сети и расписания движения.

1.3.2.8. Поэтапный переход к формированию экономически обоснованных тарифов.

1.3.2.9. Формирование методической базы и системы нормативов для определения суммы субсидий на компенсацию убытков, возникающих при осуществлении пассажирских перевозок  автомобильным и железнодорожным транспортом  на пригородных и межмуниципальных маршрутах.

1.3.2.10. Разработка и сопровождение целевых программ по оказанию услуг связи населению.

1.3.3. В сфере осуществления контроля в области дорожно - транспортной деятельности и связи в Кировской области:

1.3.3.1. Участие в разработке и подготовке  проектов нормативных правовых актов области по вопросам дорожного хозяйства и дорожной деятельности, включая правила, положения, технические нормы и другие  нормативные документы по вопросам деятельности в сфере  дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

1.3.3.2. Контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию транспортного обслуживания населения, а также на содержание, ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Кировской области.

1.3.4. В сфере осуществления контроля за деятельностью подведомственных предприятий и организаций:

1.3.4.1. Обеспечение рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий и утверждение бухгалтерской отчетности.

1.3.4.2. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью унитарных предприятий.

1.3.4.3. Осуществление контроля за соответствием деятельности унитарных предприятий целям и видам, предусмотренным их уставами, а также за соответствием деятельности областных государственных предприятий основным экономическим показателям, утвержденным в программах их финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планах).

1.3.4.4. Контроль за исполнением подведомственным областным государственным учреждением функций, предусмотренных учредительными документами.

1.3.5. Разработка и организация реализации мероприятий по мобилизационной готовности, мероприятий гражданской обороны и по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в дорожно-транспортном комплексе.

2. Программная и непрограммная деятельность департамента

2.1. В сфере дорожного хозяйства:

Реализация мероприятий, запланированных в сфере дорожного хозяйства, будет способствовать:

экономическому росту региона;

улучшению дорожных условий путём снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

расширению транспортных возможностей территории;

снижению потерь от дорожно-транспортных происшествий;

повышению качества жизни населения и предотвращению ряда чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийностью на транспорте;

доступности транспортных услуг  населению;

экономии сводного времени, сокращению времени в пути;

сокращению экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду.

Финансирование работ по строительству (в том числе проектированию), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения осуществляется в соответствии с подразделом «Дорожное хозяйство» классификации расходов областного бюджета, имеющих целевое назначение и не подлежащих расходованию на нужды, не связанные с содержанием, ремонтом и развитием сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения.

Достижение заявленных целей и решение тактических задач в сфере  дорожного хозяйства осуществляется путем:

2.1.1. В 2009 году:

реализации областной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть);

предоставления субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе автомобильных дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) по разделу «Межбюджетные трансферты»;

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

реализации ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»;

реализации областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»;

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.1.2. В 2010 году:

реализации областной адресной инвестиционной программы (непрограммная часть);

осуществления расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Информация о программных и непрограммных

мероприятиях в 2009-2011 годах

Таблица 1

| № п/п | Наименование расходов | Отчётный период 2009 год, тыс. рублей |  |  | Плановый период, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | фактическое финансирова-ние | отклонение (+,-) | 2010 год | 2011 год |
| 1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы) | 316048,5 | 316048,5 | 0,0 |  |  |
| 2 | Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе автомобильных дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) по разделу «Межбюджетные трансферты» | 102471,5 | 99962,6 | 2508,9 Объекты введены. Средства направлены на переходящий объект (реконструк-ция улицы г. Кирова) |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | 1603700,0 | 1600679,7 | 3020,3 (остатки по зимнему содержанию в связи с погодными условиями) |  |  |
| 4 | Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) | 221326,0 | 219146,5 | 2179,5 (из-за продолжитель-ной судебной процедуры, не заключены контракты на разработку проектной документации) | 275370,48 |  |
|  | в том числе средства бюджетного кредита | 53651,0 | 53 651,0 | 0,0 | 119138,48 |  |
| 5 | Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» | 16483,0 | 16482,7 | 0,3 |  |  |
| 6 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 111726,0 | 108898,49 | 2827,5 | 671036,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (г. Киров) | 111726,0 | 108898,49 | 2827,5 Объекты введены, средства направлены на переходящий объект | 5336,4 |  |
| 6.2 | Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 665700,0 |  |
| 7 | Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2010 году |  |  |  | 478634,67 |  |
|  | в том числе средства бюджетного кредита |  |  |  | 89990,67 |  |
| 8 | Резервный фонд Правительства области | 700,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Расходы на содержание и управление дорожным хозяйством (подведомственное бюджетное учреждение) | 35109,3 | 34537,0 | 572,3 | 36955,0 | 36955,0 |
| 10 | Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» |  |  |  |  | 4200020,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  | 600000,0 |
| 10.2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  | 1459000,0 |
| 10.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них |  |  |  |  | 1441620,0 |
| 10.4 | Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 699400,0 |
| 11 | Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 150,0 | 150,0 |  | 62,0 | 62,0 |
| 12 | Областная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области» на 2007-2009 годы | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 13 | Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области» на 2007-2010 годы | 2000,0 | 1999,8 | 0,2 |  |  |
| 14 | Выполнение функций государственными органами | 8942,6 | 8659,5 | 283,1 | 8508,0 | 8508,0 |
|  | Итого | 2420656,9 | 2409264,8 | 11392,1 | 1470566,6 | 4245545,0 |

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по дорожному хозяйству осуществляется департаментом государственных закупок Кировской области в части проведения конкурсов, аукционов, котировок.

Количество проведенных торгов и других способов размещения заказов в 2009 году составило 407, в том числе: открытые конкурсы -17, открытые аукционы – 44, путём запроса котировок – 11, размещение у единственного поставщика по результатам несостоявшихся торгов – 86, без проведения торгов – 24, закупки малого объема – 225. Суммарная начальная цена контрактов, выставленных на торги, составила всего 2557381 тыс. рублей. Стоимость заключенных государственных контрактов и договоров составила 2483746 тыс. рублей.

Во  исполнение  распоряжения Правительства области от 31.12.2008 № 574 «Об организации размещения государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области» приказом Кировского областного государственного учреждения «Дорожный комитет Кировской области» утверждены лица, ответственные за организацию размещения государственного заказа и представление отчетности.

В 2010 году размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на дорожное хозяйство планируется на сумму 754005,15 тыс. рублей, в том числе с привлечением бюджетного кредита на сумму 209129,15 тыс. рублей.

2.2. В сфере транспорта и связи:

В 2009 году департаментом в рамках исполнения функции главного распорядителя бюджетных средств было осуществлено финансирование непрограммных мероприятий по отделу транспорта и связи на общую сумму 314292,0 тыс. рублей, в том числе:

организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на сумму  148136 тыс. рублей;

возмещение разницы в стоимости проездных билетов в связи с установлением льгот по провозной плате отдельным категориям граждан на сумму 25926,3 тыс. рублей (проездные студенческие билеты);

предоставление денежных средств предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского и пригородного сообщения на возмещение им выпадающих доходов, полученных в связи с установлением льгот по провозной плате для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, на сумму 67322,6 тыс. рублей, в том числе 56019 тыс. рублей по областным полномочиям и 11303,6 тыс. рублей по федеральным полномочиям;

организация транспортного обслуживания населения железнодорожным  транспортом  (пригородное  сообщение)  на сумму 72917 тыс. рублей.

В 2009 году в департаменте проведены мероприятия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на сумму 149108 тыс. рублей, в том числе по автомобильному транспорту 148136 тыс. рублей.

Департаментом проделана большая работа по подписанию Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Кировской области на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году.

В 2009 году за счет средств федерального и областного бюджетов закуплены автобусы путем размещения государственного заказа в количестве 41 единица, в том числе 2 автобуса, предназначенных для перевозки граждан с ограниченными возможностями, и переданы в муниципальные образования области.

В 2010 году департаментом планируется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на сумму 148136 тыс. рублей по автомобильному транспорту.

2.3. В сфере деятельности департамента в течение 2009 года были разработаны и реализуются по настоящий момент следующие нормативные акты:

| № п/п | Нормативный акт, дата принятия |
| --- | --- |
| 2.3.1 | Постановление Правительства области от 06.12.2009 № 33/436 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области» (вместе с Порядком установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области) |
| 2.3.2 | Постановление Правительства области от 23.10.2008 № 150/430 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета денежных средств предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского и пригородного сообщения, на возмещение им выпадающих доходов, полученных в связи с установлением льгот по провозной плате для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства области от 06.12.2009 № 33/487) |
| 2.3.3 | Постановление Правительства области 10.02.2009 № 2/7 «О предоставлении субсидий предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров» |
| 2.3.4 | Постановление Правительства области от 19.12.2008 № 156/512 «О предоставлении субсидий предприятиям железнодорожного транспорта» |
| 2.3.5 | Постановление Правительства области от 29.05.2009 № 13/130 «Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения» (вместе с Порядком включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и перечнем автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения) |
| 2.3.6 | Постановление Правительства Кировской области от 22.09.2009 № 25/328 «Об определении размера вреда и взимании платы за компенсацию вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения» (вместе с Положением об определении размера вреда и взимании платы за компенсацию вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения) |
| 2.3.7 | Постановление Правительства области от 07.09.2009 № 23/285 «Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения» |
| 2.3.8 | Постановление Правительства области от 25.08.2009 № 22/270 «О порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году» |
| 2.3.9 | Постановление Правительства области от 22.12.2009 № 34/524 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2010 году» |
| 2.3.10 | Постановление Правительства области от 25.08.2009 № 22/266 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения, их участков и сооружений на них» |
| 2.3.11 | Постановление Правительства области от 11.06.2009 № 14/141 «Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области» |
| 2.3.12 | Постановление Правительства области от 29.04.2009 № 9/88 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и правилах их расчета» (вместе с Правилами расчета финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения при определении размера ассигнований из областного бюджета, предусматриваемых на эти цели и Правилами расчета финансовых затрат на содержание автомобильных дорог кировской области) |
| 2.3.13 | Постановление Правительства области от 24.09.2008 № 147/400 «Об утверждении Порядка возмещения разницы в стоимости проездных билетов в связи с установлением льгот по провозной плате отдельным категориям граждан и полной стоимости проезда» |
| 2.3.14 | Постановление Правительства области от 31.03.2009 № 7/73 «Об охране дорог в весенний период 2009 года» |
| 2.3.15 | Постановление Правительства области от 22.12.2009 № 34/500 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области» на 2010 год» |
| 2.3.16 | Постановление Правительства области от 06.12.2009 № 33/471 «Об установлении перечня и расчета стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения» |
| 2.3.17 | Постановление Правительства области от 28.04.2009 № 9/109 «О департаменте дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области» |
| 2.3.18 | Закон Кировской области от 09.11.2009 № 445-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области на 2007 - 2010 годы» |
| 2.3.19 | Постановление Правительства области от 22.09.2009 № 25/312 «О предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области на 2007 - 2010 годы» в 2009 году» (вместе с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области на 2007 - 2010 годы» в 2009 году) |
| 2.3.20 | Постановление Правительства области от 28.04.2009 № 9/89 «О распределении и предоставлении в 2009 году субсидий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), и утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения)» (вместе с Порядком распределения в 2009 году субсидий местным бюджетам) |
| 2.3.21 | Постановление Правительства области от 11.08.2009 № 20/247 «О заключении долгосрочных контрактов для нужд дорожного хозяйства Кировской области» (вместе с Перечнем работ (услуг), сроками выполнения работ и предельными объемами средств для заключения долгосрочных государственных контрактов на разработку проектной документации строительства, научно-техническое сопровождение капитального ремонта (холодная регенерация) автомобильных дорог и капитальный ремонт моста через реку Вонил для нужд дорожного хозяйства Кировской области на 2008 - 2011 годы) |
| 2.3.22 | Распоряжение Правительства области 29.12.2009 № 456 «О внесении изменения в распоряжение Правительства области от 17.12.2008 № 528» (вместе с Перечнем объектов ремонта и строительства на 2009 год) |
| 2.3.23 | Распоряжение Правительства области от 22.12.2009 № 436 «О реорганизации КОГП «Вятавтодор» |
| 2.3.24 | Распоряжение Правительства области от 16.11.2009 № 380 «О передаче автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность» (вместе с перечнем автомобильных дорог общего пользования, предлагаемых к передаче из областной собственности в собственность муниципальных образований Кировской области) |
| 2.3.25 | Распоряжение Правительства области от 25.06.2009 № 171 «О реорганизации предприятий дорожной отрасли Кировской области» (вместе с перечнем предприятий дорожной отрасли Кировской области, реорганизуемых путем слияния) |

2.4. В течении I квартала 2010 года разработаны и приняты на уровне Кировской области:

| № п/п | Нормативный акт, дата принятия |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Постановление Правительства области от 30.03.2010 № 45/118 «О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» (вместе с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан) |
| 2.4.2 | Постановление Правительства области от 12.01.2010 № 37/3 «О предоставлении субсидий предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения» (вместе с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на возмещение им части выпадающих доходов) |
| 2.4.3 | Постановление Правительства области от 22.03.2010 № 44/105 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 25.08.2009 № 22/270» |
| 2.4.4 | Постановление Правительства области от 16.03.2010 № 43/82 «О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области в весенний период 2010 года» |
| 2.4.5 | Постановление Правительства области от 16.02.2010 № 40/61 «О признании утратившими силу постановления Правительства области от 19.07.2005 № 39/178 и некоторых пунктов нормативных правовых актов Правительства области» |
| 2.4.6 | Постановление Правительства области от 16.02.2010 № 40/53 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 11.06.2009 № 14/141» (вместе с перечнем учреждений и предприятий, подведомственных департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области») |
| 2.4.7 | Постановление Правительства области от 16.02.2010 № 40/49 «Об определении размера вреда и возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Кировской области регионального или межмуниципального значения» |
| 2.4.8 | Распоряжение Правительства области от 25.03.2010 № 86 «О программе дорожных работ на 2010 год» (вместе с перечнем объектов ремонта и строительства на 2010 год) |

2.5. На протяжении 2010 года департаментом планируется разработать и принять проекты следующих правовых актов области:

| № п/п | Нормативный акт | Дата принятия |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Проект постановление Правительства области «О перевозке отдельных категорий граждан в период празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | апрель 2010 года |
| 2.5.2 | Проект постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22.12.2009 № 34/500» | май 2010 года |
| 2.5.3 | Проект постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 22.12.2009 № 34/524» | май 2010 года |
| 2.5.4 | Закона Кировской области «О внесении изменения в Закон Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения Кировской области» в части включения положений об административной ответственности участников транспортных отношений на пригородных и межмуниципальных перевозках | июнь 2010 года |
| 2.5.5 | Проект постановления Правительства области «Об областной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | июль 2010 года |
| 2.5.6 | Проект распоряжения Правительства области «Об утверждении концепции областной целевой программы безопасности дорожного движения до 2012 года» | июнь 2010 года |
| 2.5.7 | Проект постановления Правительства области «О Порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году» | август 2010 года |
| 2.5.8 | Проект постановления Правительства области «Об областной целевой программе безопасности дорожного движения до 2012 года» | август 2010 года |
| 2.5.9 | Проект постановления Правительства области «О введении проездных билетов долговременного пользования (один месяц) на проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Кировской области для обучающихся (1-11 классы)». | август 2010 года |

3. Результаты и показатели деятельности

3.1. В сфере дорожного хозяйства:

Общий объем исполненных расходных обязательств в 2009 году составил 2287556,97 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета составили  416011,0 тыс. рублей,  средства  областного  бюджета  - 1871545,9 тыс. рублей.

На строительство на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов направлено 55626,43 тыс. рублей. В 2009 году возобновлено строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск на участке Вазюг-Опарино и введено в эксплуатацию 8,625 км. В 2010 году строительство будет продолжено, планируется к вводу в эксплуатацию участок протяженностью 17,535  км.

За счет бюджетного кредита в 2009 году начаты работы по строительству подъезда к пос. Октябрь с мостом через реку Пушма в Подосиновском районе (освоено 30026,0 тыс. рублей) и продолжению строительства транспортной развязки у д. Гнусино на обходе г. Кирова (освоено 23625,0 тыс. рублей).

На капитальный ремонт направлено 108825,3 тыс. рублей. Введены в эксплуатацию следующие объекты:

автомобильная дорога Казань-Пермь – 4,65 км (72794,5 тыс. рублей);

автомобильная дорога Киров-Советск-Яранск – ремонт барьерных ограждений (10630,5 тыс. рублей);

мост через реку Вонил на автомобильной дороге Лальск-граница Коми – 59,2 пог.м (12854,7 тыс. рублей).

На  ремонт  дорог  и  искусственных  сооружений  направлено 525822,5 тыс. рублей. Было отремонтировано: автомобильные дороги Кострома-Киров-Пермь, Киров-Советск-Яранск-граница Нижегородской области, Киров-Малмыж-Вятские Поляны, Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки общей протяжённостью 76,141 км на сумму 375345,0 тыс. рублей, 6 мостов общей протяжённостью 423,915 пог. м. на сумму 100271,7 тыс. рублей, 5 водопропускных труб на сумму 13217,0 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на общую сумму 16482,7 тыс. рублей: установка средств маршрутного ориентирования (1762,0 тыс. рублей), укрепление обочин с заменой барьерных ограждений (13121 тыс. рублей), обустройство пешеходных  переходов  в  Слободском  и  Белохолуницком  районах  (16090 тыс. рублей).

На содержание автомобильных дорог направлено 1067325,0 тыс. рублей. За счет средств содержания выполнены следующие работы:

установлено вновь и заменено 3700 дорожных знаков, в том числе 27 знаков маршрутного ориентирования (аншлагов);

на участках дорог с малыми радиусами и ограниченной видимости дополнительно установлены дорожные знаки «направление поворота» в количестве 54 штуки;

выполнены работы по замене участков барьерного ограждения на автодороге Киров-Советск-Яранск общей протяженностью 4874 пог. м в Верхошижемском, Пижанском и Яранском районах;

в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий установлены специальные информационные щиты в количестве 10 штук в Кирово-Чепецком, Слободском районах и г. Киров (Советский тракт);

в полосах отвода и зонах обеспечения видимости на горизонтальных кривых проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности на площади 274 га;

выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки проезжей части а/дорог на 1326,2 км;

было приведено в нормативное состояние 111,7 км асфальтобетонного покрытия  дорог (защитные слои) с выполнением работ по укреплению обочин щебнем;

восстановлено покрытие на участках шелушения, ликвидирована ямочность на а/бетонном покрытии общей площадью 246,29 тыс. кв. м;

произведены работы по восстановлению 25 автобусных остановок с устройством заездных карманов на автодорогах в Куменском, Слободском, Верхошижемском, Уржумском, Вятскополянском районах.

Приобретенная в 2008 году новая техника позволила увеличить производительность труда как работ по содержанию и ремонту, так и по устройству а/бетонных покрытий. Нововведение в области ремонта автодорог – это холодное фрезерование дорожных покрытий, выполнение работ методом холодной регенерации «дорожной одежды» автодорог основных направлений: Киров –Зуевка - Фаленки в Зуевском районе, Киров – Малмыж - Вятские Поляны в Сунском  и Уржумском районах.

Проделанная работа улучшит состояние областных дорог, позволит снизить аварийность по дорожным условиям, приведет к улучшению межрегиональных связей. Хотя средств на содержание дорог по приведению их в нормативное состояние было недостаточно, но тем не менее на автодорогах общего пользования области количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2,7%.

Распоряжением Правительства области от 10.09.2009 № 291 установлено государственное задание по предоставлению государственных услуг (работ) на 2010 год. Данное государственное задание доведено до подведомственного получателя средств областного бюджета КОГУ «Дорожный комитет Кировской области». Оценка исполнения установленного задания по предоставлению государственных услуг (работ) производится в разрезе количественных показателей, характеризующих результаты деятельности учреждения.

Анализ выполнения государственного задания по

предоставлению государственных услуг

Таблица 2

| № п/п | Наименование государственной услуги | 2008 год | Отчётный 2009 год |  |  | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклоне-ние | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | 9764,8 | 9737,2 | 9737,2 | 0 | 3007,669 | 3038,0 | 3055,4 |
| 2 | Услуги по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | 110,34 | 60,39 | 76,141 | 15,751 | - | 216 | 216 |

Оценка эффективности деятельности департамента приводится в приложении, составленном по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

3.2. В сфере транспорта и связи:

Оценка результатов и показателей деятельности

Таблица 3

| № п/п | Наименование государственной функции, наименование показателя | Отчетный год (2009 год) |  |  | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | откло- нения (+,-) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) | 148136 | 148136 | 0 | 148136 | 148136 | 148136 |
| 1.1 | Субсидии на перевозку студентов | 27000,0 | 25926,3 | 4073,7 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 1.2 | Денежные средства на компенсацию льготной перевозки | 73013,6 | 67322,6 | -5691 | 61710 | 61710 | 61710 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом (пригородное сообщение) | 72917 | 72917 | - | 69217 | 69217 | 69217 |
| 2.1 | Субсидии на перевозку студентов | - | - | - | 19556,1 | 19556,1 | 19556,1 |

Транспортное обслуживание населения автомобильным и железнодорожным транспортом планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, выбор перевозчика необходимо проводить путем размещения областного государственного заказа (для автомобильного транспорта).

Размещение областного государственного заказа на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам, входящим в реестр социальных маршрутов, проводится в целях удовлетворения потребностей граждан в пассажирских перевозках на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Размещение заказа планируется проводить в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

К участию приглашается неограниченный круг перевозчиков всех форм собственности.

В целях анализа пассажиропотока в разрезе маршрутов в 2010 году планируется активизировать работу в части внедрения на территории области персонифицированного учета количества пассажиров на общественном транспорте.

____________