УТВЕРЖДЕН

распоряжением департамента

дорожного хозяйства и

транспорта Кировской области

от ____ июля 2012 года

№ _____

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности

департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи

Кировской области в 2011 году

Киров-2011

1. Цели, задачи деятельности и государственные функции департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области

1.1. Цели деятельности департамента:

проведение государственной политики и осуществление управления в сфере дорожно-транспортного комплекса и связи Кировской области (в рамках полномочий, утверждённых постановлением Правительства области от 11.06.2009 № 14/141 «Об утверждении Положения о департаменте дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области);

осуществление исполнительно-распорядительных функций в сфере деятельности дорожно-транспортного комплекса (в рамках полномочий департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области (далее – департамент), Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Закона Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об организации в Кировской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении»);

осуществление отраслевой компетенции в отношении подведомственных предприятий и учреждений дорожно-транспортного комплекса Кировской области в соответствии с Законом Кировской области от 06.10.2008 № 287-ЗО «О порядке управления государственным имуществом Кировской области».

1.2. Государственные функции, осуществляемые департаментом:

1.2.1. Непосредственное исполнение

1.2.1.1. «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным (пригородное и межмуниципальное сообщение), железнодорожным, внутренним водным, воздушным (пригородное и межмуниципальное сообщение) транспортом" (03.03.01).

1.2.1.2. «Управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения» (03.03.02)

1.2.1.3. «Организация обеспечения безопасности дорожного движения» (03.03.03)

1.2.2. Участие в исполнении при взаимодействии с другими органами исполнительной власти:

1.2.2.1. С департаментом финансов Кировской области при осуществлении функции "организация бюджетного процесса" (01.02.01).

1.2.2.2. С департаментом экономического развития Кировской области при осуществлении функций:

«координация отраслевого программирования» (01.01.03);

«управление государственными инвестициями Кировской области» (01.10.01); 
	«управление строительством, реконструкцией, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений регионального значения» (03.03.02).

1.2.2.3. С департаментом государственных закупок Кировской области при осуществлении функции «организация размещения государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных заказчиков Кировской области и бюджетных учреждений Кировской области»  (01.02.02).

1.2.2.4. С департаментом государственной собственности Кировской области при осуществлении функций:

«управление недвижимым (земельные участки, здания, сооружения) и движимым (транспорт, оборудование и другое) имуществом, находящимся в собственности Кировской области» (01.03.01);

«регулирование в области использования и охраны земельных ресурсов, перевода земель из одной категории в другую» (01.07.09).

1.2.2.5. С департаментом строительства и архитектуры Кировской области при осуществлении функции «обеспечение подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения» (01.09.02).

1.2.2.6. С департаментом информационной работы Кировской области при осуществлении функции «управление взаимодействием органов исполнительной власти со средствами массовой информации, в сфере массовых коммуникаций» (01.06.03).

1.2.2.7. С администрацией Правительства Кировской области при осуществлении функции «организация деятельности по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации ограниченного распространения» (01.06.04).

1.2.2.8. С региональной службой по тарифам Кировской области при осуществлении функции «установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль (надзор) за их применением» (01.12.02).

1.2.2.9. С департаментом информационных технологий и связи Кировской области при осуществлении функции «управление государственными информационными ресурсами» (01.06.01).

1.3. Основные задачи департамента

1.3.1. В сфере дорожного хозяйства:

управление инвестициями в строительство, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения:

реализация государственной политики в сфере содержания, ремонта, реконструкции и строительства (в том числе проектирования) областных автомобильных дорог общего пользования;

- 1.3.2. В сфере транспорта, связи:

1.3.2.1. Удовлетворение платежеспособного спроса населения в транспортных услугах автомобильным и пригородным железнодорожным транспортом.

Для выполнения данной задачи и обеспечения платежеспособного спроса населения в данных услугах на проезд в автомобильном транспорте общего пользования пригородного и межмуниципального сообщения не повышались на протяжении трех лет. Однако, учитывая неоднократное повышение цен на ГСМ, последнее повышение тарифов произошло с 16.04.2011. По железнодорожному транспорту в пригородном сообщении тарифы в 2011 году не повышались.

1.3.2.2. В целях социальной поддержки обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в 2011 и 2012 годах данным категориям граждан установлена льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Кировской области, и в поездах пригородного сообщения, находящихся на территории Кировской области.

1.3.2.3. В целях поэтапного повышения качества транспортных услуг, которое  может быть достигнуто за счет оптимизации среднего интервала движения на маршрутах, а также использования подвижного состава соответствующей вместимости в часы «пик», департаментом при размещении заказа на осуществление регулярных пассажирских перевозок на социальных пригородных и межмуниципальных маршрутах в аукционом задании было предусмотрено наличие автобусов большей вместимости. Оптимизация среднего интервала движения на маршрутах осуществляется путем изучения пассажиропотока в разрезе маршрутов, а также с учетом предложений, поступающих от администраций муниципальных образований и жителей области.

В целях снижения себестоимости и сдерживания темпов роста тарифов на перевозки пассажиров, предприятия транспорта обновляют парк автобусов в результате чего снижаются затраты на ремонт автобусов, однако в связи с ростом цен на горюче - смазочные материалы, запчасти, шины, коммунальные услуги себестоимость пассажирских перевозок возросла в разрезе маршрутов на 20-30 %. В связи с чем, предприятия транспорта по результатам деятельности за 2011 год получили убытки с учетом финансирования из бюджета. Поэтому сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров влечет за  собой соответственно увеличение суммы расходов из бюджета, а при отсутствии последнего банкротство предприятий.

В целях повышения комфортности и безопасности перевозки пассажиров на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного и межмуниципального сообщения также можно отметить приобретение комфортабельных автобусов.

Кроме того, в целях комфортного обслуживания пассажиров ведется капитальный ремонт  автовокзала в городе Кирове, который будет отвечать требованиям транспортной безопасности. В целях безопасности пассажирских перевозок предприятиями транспорта установлены ремни безопасности на всех автобусах, осуществляющих междугородные перевозки, проводится работа по оборудованию автобусов системой ГЛОНАСС.

Принято решение осуществить капитальный ремонт здания железнодорожного вокзала и благоустройство привокзальной территории. Общее время, необходимое для капитального ремонта, составляет три года. Дирекции железнодорожных вокзалов рекомендовано осуществить в 2012 году первую очередь ремонтных работ, в которую входят:

капитальный ремонт фасада здания железнодорожного вокзала;

благоустройство привокзальной территории, в том числе обустройство лестниц, парковок, откосов.

Для формирования правовой среды для организации работы автомобильного пассажирского транспорта в условиях регулирования рынка департаментом проводится размещение государственного заказа на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном и межмуниципальном сообщении. В результате чего происходит отбор перевозчиков всех форм собственности по утвержденным расписаниям и количеству оборотных рейсов и автобусами большой вместимости.

1.3.2.4. Совершенствование системы управления пассажирским транспортом на основе ее адаптации к рыночным условиям.

В связи с проводимой ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») структурной реформой в сфере железнодорожного транспорта с 01.01.2011 на территории Кировской области услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении оказываются тремя пригородными пассажирскими компаниями:

ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ОАО «ВВППК»);

ОАО «Содружество»;

ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» (ОАО «СППК»).

В перспективе результатом этой реформы должно стать развитие конкурентного рынка пригородных пассажирских перевозок, на котором смогут состязаться различные пригородные пассажирские компании и предлагать пассажирам различные уровни цен и комфортабельности проезда.

В целях оптимизации маршрутной сети и расписания движения, департаментом проводится работа по изучению наполняемости автобусов и на наличие маршрутов, проходящих через одни и те же населенные пункты. Создана межведомственная комиссия по отбору социальных маршрутов, департаментом даются предложения об исключении отдельных маршрутов из реестра социальных или закрытии отдельных маршрутов.

В связи с резко возросшими с 01.01.2011 расходами пригородных пассажирских компаний и недостаточностью бюджетных средств для возмещения части их доходов, недополученных вследствие государственного регулирования тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Кировской области, совместно с пригородными  пассажирскими компаниями ведется работа по оптимизации маршрутной сети и расписания движения пригородных поездов. Однако, департаментом принимаются меры по недопущению существенного снижения транспортной доступности отдельных населённых пунктов Кировской области.

Департаментом осуществляется координирование деятельности по вопросу обеспечения бесперебойной транспортировки продукции железнодорожным транспортом, участие в заседании межрегиональных и региональных координационных советов по решению данного вопроса. Проведение на системной основе мониторинга обеспечения  перевозок в регионах, подготовка предложений об эффективном использовании подвижного состава и инфраструктуры, а также предложений о совершенствовании технологического процесса и формировании стоимости услуг.

1.3.2.5. Поэтапный переход к формированию экономически обоснованных тарифов. Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 28.09.2010 № 235-т/1 утверждена Методика расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах Российской Федерации.

- Данная Методика предназначена для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. В I квартале 2011 года материалы, представляемые пригородными пассажирскими компаниями в соответствии с данной методикой, были направлены департаментом в региональную службу по тарифам Кировской области.

1.3.2.6. Формирование методической базы и системы нормативов для определения суммы субсидий на компенсацию убытков, возникающих при осуществлении пассажирских перевозок  автомобильным и железнодорожным транспортом  на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Ежегодно Департаментом разрабатываются проекты постановлений Правительства Кировской области, регулирующих предоставление субсидий железнодорожным перевозчикам на возмещение части доходов, недополученных ими в результате государственного регулирования тарифов и предоставления льгот отдельным категориям граждан.

1.3.2.7. Разработка и сопровождение целевых программ по развитию сети связи.

1.3.2.8. Обеспечение всеми видами связи жителей Кировской области отдаленных от райцентров населенных пунктов осуществляется путем:

- развития передовых технологий связи;

- оказания услуг связи высокого качества;

- ликвидации цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями;

- обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет;

- расширения системы передачи видеоконтента по технологии IP- TV;

- обеспечения населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов заданного качества, что позволит обеспечить конституционные права граждан Кировской области на получение информации.

1.3.3. В сфере осуществления контроля в области дорожно-транспортной деятельности и связи в Кировской области:

1.3.3.1. Участие в разработке и подготовке  проектов нормативных правовых актов области по вопросам дорожного хозяйства и дорожной деятельности, включая правила, положения, технические нормы и другие  нормативные документы по вопросам деятельности в сфере  дорожного хозяйства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

1.3.3.2. Контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию транспортного обслуживания населения, а также на содержание, ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Кировской области.

1.3.4. В сфере осуществления контроля за деятельностью подведомственных предприятий и организаций:

1.3.4.1. Обеспечение рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий и утверждение бухгалтерской отчетности.

1.3.4.2. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью унитарных предприятий.

1.3.4.3. Осуществление контроля за соответствием деятельности унитарных предприятий целям и видам, предусмотренным их уставами, а также за соответствием деятельности областных государственных предприятий основным экономическим показателям, утвержденным в программах их финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планах).

1.3.4.4. Контроль за исполнением подведомственным областным государственным учреждением функций, предусмотренных учредительными документами.

1.3.5. Разработка и организация реализации мероприятий по мобилизационной готовности, мероприятий гражданской обороны и по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в дорожно-транспортном комплексе.

1.3.6. Регулирование в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси:

1.3.6.1. Принятие решений по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также выдаче дубликатов данных разрешений.

1.3.6.2. Ведение реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, размещение его на официальном информационном сайте Правительства Кировской области.

1.3.6.3. Осуществление осмотра транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

1.3.6.4. Оказание методической помощи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.3.6.5. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде.

1.3.6.6. Осуществление сотрудничества в рамках заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

1.3.6.7. Организация и осуществление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.3.6.8. Проведение плановых и внеплановых проверок по контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в сфере осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдача предписаний в случаях выявления нарушений.

1.3.7. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения:

- разработка концепции и программы обеспечения безопасности дорожного движения в регионе в соответствии с федеральными законами;

- контроль за ходом реализации Программы;

- координация деятельности государственных заказчиков Программы по эффективной реализации мероприятий участниками Программы.

2. Программная и непрограммная деятельность департамента

2.1. В сфере дорожного хозяйства:

Реализация мероприятий, запланированных в сфере дорожного хозяйства, будет способствовать:

экономическому росту региона;

улучшению дорожных условий путём снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности;

расширению транспортных возможностей территории;

снижению потерь от дорожно-транспортных происшествий;

повышению качества жизни населения и предотвращению ряда чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийностью на транспорте;

доступности транспортных услуг  населению;

экономии сводного времени, сокращению времени в пути.

сокращению экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду.

Финансирование работ по строительству (в том числе проектированию), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения осуществляется в соответствии с подразделом «Дорожное хозяйство» классификации расходов областного бюджета, имеющих целевое назначение и не подлежащих расходованию на нужды, не связанные с содержанием, ремонтом и развитием сети автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения. Результаты реализации мероприятий отраслевых программ приведены в приложении 2.

Достижение заявленных целей и решение тактических задач в сфере  дорожного хозяйства осуществляется путем:

2.1.1. В 2011 году:

реализации областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»

реализации областной адресной инвестиционной программы (в рамках ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»);

реализации проекта государственно-частного партнерства в дорожной отрасли;

предоставления субсидий из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Киров»;

ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области в 2011-2013 годах»;

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы.

2.1.2. В 2012 году:

реализации областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»;

областной адресной инвестиционной программы (в рамках ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»);

предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в рамках реализации ОЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»);

ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области в 2011-2014 годах»;

областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кировской области на 2011 год»;

областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы.

Таблица 1

- Информация о программных и непрограммных

мероприятиях в 2011 - 2013 годах

| № п/п | Наименование расходов | Отчётный период 2011 год, тыс. рублей |  |  | Плановый период, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | фактическое финансирование | отклонение (+, -) | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | 2 077 475,1 | 1 977 049,0 | 100 426,1 | 3 622 964,0 | 4 003 361,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | - | - | - | 150 000,0 | 459 011,0 |
| 1.2 | Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы | 21 724,0 | 21 720,8 | 3,2 | 17 329,0 | 30 052,0 |
| 1.3 | Строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | - | - | - | - | 53 640,0 |
| 1.4 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 240 936,2 | 140 812,0 | 100 124,2 | 609 830,0 | 593 188,0 |
| 1.5 | Предоставление субсидий на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 061,0 | 708051,0 | 10,0 | 750 500,0 | 649 018,0 |
| 1.6 | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  |  | 229 740,0 | 208 574,0 |
| 1.7 | Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  | 229 740,0 | 208 574,0 |
| 1.8 | Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  | 197 822,0 | 208 574,0 |
| 1.9 | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 595 343,2 | 595 054,9 | 288,3 | 719 115,0 | 958 868,0 |
| 1.10 | Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в целях выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области | 500 000,0 | 499 999,6 | 0,4 | 681 609,0 | 576 238,0 |
| 1.11 | Возмещение затрат частного партнера в связи с исполнением частным партнером определяемых в соглашении о партнерстве обязательств, связанных с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области и искусственных сооружений на них | 11 410,7 | 11 410,7 | - | 37 279,0 | 57 624,0 |
| 2. | Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2011-2012 годах» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» | 1 442,0 | 1 441,9 | 0,1 | 42 900,0 | - |
| 3 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 40 316,0 | 39 934,3 | 381,7 | 43 240,0 | 158 047,0 |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области в 2011-2013 годах» | 40 316,0 | 39 934,3 | 381,7 | 43 240,0 | 158 047,0 |
| 4. | Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кировской области на 2011 год» | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 5. | Резервный фонд Правительства Кировской области | 4107,1 | 4107,1 | - | - | - |
| 6. | Выполнение функций государственными органами | 12252,2 | 12028,0 | 224,2 | 13877,6 | 14252,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | - | - | - | - | - |
| 6.2 | руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Кировской области | 12252,2 | 12028,0 | 224,2 | 13877,6 | 14252,0 |
| 7. | Предоставление субсидии на реконструкцию 5,5 км подъездной дороги в пгт Красная Поляна в рамках реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны» на 2010-2015 годы | 60 000,0 | 28 721,5 | 31 278,5 | 31 278,6 | - |
| 8. | Субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования МО «Город Киров» | 120 013,0 | 120 013,0 | - | - | 120 013,0 - |
|  | Итого: | 2 315 615,4 | 2 183 304,8 | 132 310,6 | 3 725 260,2 | 4 175 660,0 |

- 2.2. В сфере транспорта, связи:

2.2.1. В 2011 году департаментом в рамках исполнения функции главного распорядителя бюджетных средств было осуществлено финансирование непрограммных мероприятий по отделу транспорта и связи на общую сумму 359787,7 тыс. рублей, в том числе:

организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на сумму 147628,0 тыс. рублей;

возмещение разницы в стоимости проездных билетов в связи с установлением льгот по провозной плате отдельным категориям граждан на сумму 24537,4 тыс. рублей (проездные студенческие билеты);

предоставление денежных средств предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского и пригородного сообщения на возмещение им  недополученных доходов, полученных в связи с установлением льгот по провозной плате для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, по областным полномочиям на сумму 65431,2 тыс. рублей;

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку автомобильным транспортом пригородного сообщения на сезонных садоводческих маршрутах на сумму 5599,7 тыс.рублей;

организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении:

- предоставление субсидий предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на возмещение им части выпадающих доходов, полученных в связи с государственным регулированием тарифов) на сумму 92034,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на сумму 24557,4 тыс. рублей.

2.2.2. В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, строительство третьего главного пути на участке Лянгасово – Котельнич протяжённостью 70,5 км запланировано ОАО «Российские железные дороги» на период с 2008 по 2015 годы. К настоящему времени специалистами ОАО «РЖД» осуществляются предпроектные работы. В случае обращения ОАО «РЖД» в Правительство Кировской области с просьбой о содействии в реализации проекта, департамент готов оказать всю зависящую от него помощь.

2.2.3. Проект по созданию в районе ст. Котельнич Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» логистического центра реализуется ООО «Управляющая компания ПРОМПАРК ЦЕНТР» (г. Москва) своими силами. В случае его обращения в Правительство Кировской области с просьбой о содействии в реализации проекта, департамент готов оказать всю зависящую от него помощь.

2.2.4. В целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций Кировской области в обеспечении железнодорожных перевозок, устойчивой работе ОАО «РЖД», на обеспечение сбалансированности интересов Кировской области и ОАО «РЖД» в социальной, производственной, финансовой, инвестиционной и других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области, заключено соглашение между Правительством Кировской области и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2012-2014 годы.

2.2.5. В 2011 году департаментом проведена работа по привлечению из федерального бюджета средств на завершение реконструкции и введение в эксплуатацию удлинённой взлётно-посадочной полосы на аэродроме аэропортового комплекса «Победилово». Проводились совещания с представителями ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА(А)»), Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта.

08.12.2011 внесены изменения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, согласно которой в 2011 году предусмотрено выделение 175 млн. рублей на «реконструкцию  искусственных  покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта «Киров» (Победилово)».

По итогам конкурсных процедур, проведенных ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  в ноябре - декабре 2011 года победителем признано ЗАО «Строительное управление №1».

22.12.2011 года заключен договор строительного подряда №69/11 от 22.12.2011 между ЗАО «Строительное управление №1» и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на выполнение строительно - монтажных работ по объекту "Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта «Киров» в период с 01.02.2012 по 06.08.2012 года. Договорная стоимость работ определена в сумме 699 182 785 рублей, в том числе по кварталам:

1 кв - 49 791 166 рублей,

2 кв. - 277 253 797 рублей,

3 кв. - 372 137 812 рублей.

По состоянию на 01.01.2012 заказчиком перечислено на расчетный счет подрядчика 175 млн. рублей авансовых средств.

В январе 2012 года внесены изменения в Федеральную адресную инвестиционную  программу на 2012 год, в которой предусмотрено выделение   625 млн. руб. на реконструкцию взлетно -посадочной полосы аэропорта «Победилово».

2.2.6. ОАО «Кировавиа» и Правительство Кировской области в 2011 году вели переговоры с различными потенциальными инвесторами с целью их привлечения для комплексной реконструкции аэропортового комплекса «Победилово». Переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются.

2.2.7. С середины 2011 года маршрутная сеть авиаперевозок из аэропорта «Победилово» существенно расширена: из Кирова совершаются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Анапу и Сочи.

2.3. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Департамент является государственным заказчиком - координатором областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2011 – 2012 годах», утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 04.08.2010 № 61/358 «Об областной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Кировской области в 2011 – 2012 годах» (далее – Программа), в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах».

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников.

В 2011 году по Программе планировались мероприятия на общую сумму 102 699 тыс. рублей, в том  числе за счет средств федерального бюджета – 65 030,7 тыс. рублей, областного бюджета – 15 925 тыс. рублей, местного бюджета - 21 743,3 тыс.рублей. Все запланированные мероприятия, за исключением строительства автодрома в г.Кирове, выполнены. Строительство автодрома перенесено на 2012 год.

В соответствии с Программой в 2011 году планировалось достижение следующих показателей:

- снижение числа людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), - до 237 человек;

- уменьшение количества ДТП с пострадавшими до 2 197 происшествий.

По итогам 12 месяцев 2011 г. на территории Кировской области произошло 2 246  ДТП, в которых погиб 251 человек, что на 20,6% меньше, чем в 2004 году (316 человек).

Увеличение количества погибших в ДТП людей в Кировской области объясняется улучшением качества автомобильных дорог, и, как следствие, повышением интенсивности потока транспорта (в т.ч. транзитного), увеличением скоростного режима в условиях сохранения на автодорогах области по одной полосе движения в каждом направлении.

Количество ДТП по вине водителей транспорта других регионов в 2011 году по сравнению с 2010 годом возросло на 30% (с 99 до 129), а погибших по их вине – на 110,5% (с 19 до 40), при этом 35 человек (87,5% от общего числа погибших по их вине) погибли на автодорогах области.

Также в 2011 году значительно возросло количество транспорта, зарегистрированного на территории области. По сравнению с 2010 годом количество транспорта возросло на 7,5% (с 419,3 тыс.ед. до 450,8 тыс.ед.). По сравнению с 2004 г. количество транспорта возросло на 14,9% (с 392,3 тыс.ед. до 450,8 тыс.ед.).

Учитывая, что реализация ОЦП является частью общегосударственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляемой органами государственной власти на протяжении последних 5 лет, необходимо для оценки эффективности ОЦП рассматривать динамику данных показателей на протяжении всего периода реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

На протяжении 2007-2011 годов, когда на территории области осуществлялись мероприятия ОЦП, можно отметить положительные тенденции к снижению числа ДТП и погибших в них людей. В 2011 году достигнут наименьший показатель числа ДТП на протяжении всех лет реализации программы, и наименьший (за исключением 2010 года) показатель числа погибших в ДТП людей.

Результаты реализации программы (количество погибших в ДТП)

|  | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество погибших | 316 | 282 | 305 | 264 | 202 | 251 |
| Отношение к показателю 2004г. (в %) |  | -10,8% | -3,5% | -16,5% | -36,1% | -20,6% |
| Количество ДТП | 2577 | 2685 | 2643 | 2264 | 2341 | 2246 |
| Отношение к показателю 2004г. (в %) |  | +4,2% | +2,6% | -12,1% | -9,2% | -12,8% |

В 2012 году планируется сократить количество лиц, погибших в результате ДТП, до 210 человек (в расчёте на 100 тыс. населения -  
до 15,4 человек), количество ДТП с пострадавшими до 2187 (в расчёте на 100 тыс. населения - до 160,4 происшествий).

В рамках программы за счет средств, поступивших из федерального бюджета, по линии ГИБДД осуществлена поставка 8 передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД «Арена» (4 233,6 тыс.рублей),     4 автомобилей Форд-Фокус (2 852 тыс. рублей), 15 автомобилей Лада-Приора (6 654,2 тыс. рублей).

В городе Кирове построен и введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход на ул.Маршала Конева, 3 (22 012,7 тыс. рублей), установлены 9 светофорных объекта (7 778,2 тыс. рублей), установлено 5 000 п.м пешеходных ограждений (12 500,0 тыс. рублей).

Также в рамках программы за счет средств, поступивших из областного бюджета, для подразделений ГИБДД приобретены 3 специальных автомобиля ВАЗ-2114 (930,0 тыс. рублей), оборудованных 3 сертифицированными приборами для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (234,0 тыс. рублей) и 3 мобильными видеофиксаторами скорости «Бинар» (436,0 тыс. рублей); 4 технических комплекса для приема экзаменов у кандидатов в водители (на 5 мест каждый) и 5 автоматизированных рабочих мест экзаменатора (497,0 тыс. руб.); приобретены и установлены в патрульные автомобили ГИБДД 42 комплекта видеокамер (2 500,0 тыс. рублей.); комплекс для формирования и отправки корреспонденции ГИБДД, комплект запасных частей и расходных материалов для конвертовальной машины (910 тыс. руб.); 63 измерителя светопропускания стекол (1 102,12 тыс. руб.); проведена модернизация аппаратно-программного комплекса "Сова-2", расположенного на стационарном посту ДПС ГИБДД 12 км автодороги Киров-Котельнич (818,0 тыс. рублей).

По линии профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганды безопасности дорожного движения израсходовано 3 325,31 тыс. рублей. В рамках данного направления осуществлены мероприятия по созданию и размещению в средствах массовой информации материалов на тему безопасности дорожного движения, организации тематической социальной рекламы, проведению массовых мероприятий с детьми, методических конкурсов, приобретение средств наглядной агитации, методической литературы для обучения детей Правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах, приобретение и распространение световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов.

В рамках реализации мероприятия «Строительство и оснащение детского автогородка» заключены договоры на вырубку зеленых насаждений на площадке строительства и на поставку оборудования для оснащения автогородка ( 1 200,0 тыс. рублей).

В г.Кирове на перекрестке улиц Воровского – Горького установлен и введен в эксплуатацию комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Одиссей» (2 500,0 тыс. рублей).

Восстановлены 5 автобусных остановок с устройством заездных карманов на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области (1 442,0 тыс. рублей).

Кроме этого, в рамках программы за счет средств из местного бюджета муниципального образования «Город Киров» построен подземный пешеходный переход на ул.Маршала Конева,3, (816,3 тыс. рублей), установлены 3 светофорных объекта (2 265,6 тыс. рублей), установлено 430 п.м пешеходных ограждений (417,6 тыс. рублей), проведена замена, установка и аварийно-восстановительный ремонт 1080 шт. дорожных знаков (3 250,0 тыс. рублей).

2.4. В сфере деятельности департамента в течение 2011 года были разработаны и реализуются по настоящий момент следующие нормативные акты:

| № п/п | Нормативный акт, дата принятия |
| --- | --- |
| 2.3.1 | Постановление Правительства области от 13.12.2011 № 132/657 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 04.08.2010 № 61/358» |
| 2.3.2 | Постановление Правительства области от 15.11.2011 № 127/585 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 04.08.2010 № 61/358» |
| 2.3.3 | Постановление Правительства области от 24.10.2011 № 124/535 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 04.08.2010 № 61/358» |
| 2.3.4 | Постановление Правительства области от 28.03.2011 № 95/95 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2002 № 9/45» |
| 2.3.5 | Постановление Правительства области от 24.10.2011 № 124/531 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2002 № 9/45» |
| 2.3.6 | Постановление Правительства области от 18.10.2011 № 123/501 «О реализации некоторых положений федерального законодательства, связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области» |
| 2.3.7 | Распоряжение Правительства области от 19.05.2011 № 111 «О проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре» |
| 2.3.8 | Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2011 № 91/49 «О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта пригородного сообщения» |
| 2.3.9 | Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2011 № 91/48 «О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» |
| 2.3.10 | Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/125 «Об утверждении Положения о паспорте регулярного пригородного и (или) межмуниципального маршрута» |
| 2.3.11 | Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2011 № 103/177 «О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 13.12.2010 № 81/609» |
| 2.3.12 | Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011 № 110/302 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 23.10.2008 № 150/430» |
| 2.3.13 | Постановление Правительства Кировской области от 15.11.2011 № 127/578 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на осуществление регулярных пассажирских перевозок по социальным маршрутам Кировской области» |
| 2.3.14 | Постановление Правительства Кировской области от 30.11.2011 № 130/627 «Об утверждении Реестра социальных маршрутов Кировской области на 2012 год» |
| 2.3.15 | Постановление Правительства Кировской области от 07.12.2011 № 131/641 «О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 12.03.2007 № 87/109» |
| 2.3.16 | Постановление Правительства Кировской области от 07.12.2011 № 131/642 «О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 23.10.2008 № 150/430» |
| 2.3.17 | Постановление Правительства Кировской области от 18.10.2011 № 123/501 «О реализации некоторых положений федерального законодательства, связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области» |
| 2.3.18 | Постановление Правительства Кировской области от 07.12.2011 № 131/648 (ред. от 28.03.2012) "О формировании и использовании средств дорожного фонда Кировской области" |
| 2.3.19 | Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/769 (ред. от 11.03.2012) "О предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение части недополученных доходов" |
| 2.3.20 | Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/734 "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году" |
| 2.3.21 | Постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/736 "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра в Кировской области" |
| 2.3.22 | Постановление Правительства Кировской области от 04.03.2011 № 92/59 "О порядке предоставления субсидии частным партнерам в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в дорожной отрасли Кировской области" |
| 2.3.23 | Постановление Правительства Кировской области от 30.11.2011 № 130/622 "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 11.08.2010 N 63/378" |
| 2.3.24 | Постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 № 124/531"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 05.02.2002 № 9/45" |
| 2.3.25 | Постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 № 124/528 "О заключении долгосрочного контракта для нужд дорожного хозяйства Кировской области" |
| 2.3.26 | Постановление Правительства Кировской области от 24.10.2011 № 124/532 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 13.10.2010 № 73/508" |
| 2.3.27 | Постановление Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/445 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/49" |
| 2.3.28 | Постановление Правительства Кировской области от 22.08.2011 № 117/387 "О проведении отбора частного партнера в дорожной отрасли Кировской области" |
| 2.3.29 | Постановление Правительства Кировской области от 22.08.2011 № 117/386"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 22.12.2010 № 83/659" |
| 2.3.30 | Постановление Правительства Кировской области от 14.07.2011 № 111/310 "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 11.06.2009 № 14/141" |
| 2.3.31 | Постановление Правительства Кировской области от 21.06.2011 № 109/260"О предоставлении в 2011 году субсидии из областного бюджета муниципальному образованию "Город Киров" на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" |
| 2.3.32 | Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2011 № 103/180 "Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства в дорожной отрасли в 2011 году» |
| 2.3.33 | Постановление Правительства Кировской области от 11.05.2011 № 103/171"О предоставлении субсидий предприятиям транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения на сезонных садоводческих маршрутах в 2011 году" |
| 2.3.34 | Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2011 N 94/83 "О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области в весенний период 2011 года" |

2.5. В течении I квартала 2012 года разработаны и приняты на уровне Кировской области:

| № п/п | Нормативный акт, дата принятия |
| --- | --- |
| 2.4.1 | Постановление Правительства Кировской области от 25.01.2012 № 136/24 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрофицированным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения, на возмещение им недополученных доходов в связи с установлением льгот по провозной плате для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области» |
| 2.4.2 | Постановление Правительства Кировской области от 25.01.2012 № 136/25 «О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» |
| 2.4.3 | Постановление Правительства Кировской области от 05.03.2012 № 142/109 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 11.09.2007 № 105/379» |
| 2.4.4 | Постановление Правительства Кировской области от 11.03.2012 № 143/112 «О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/769» |
| 2.4.5 | Постановление Правительства Кировской области от 28.03.2012 № 145/164 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального, местного значения" |
| 2.4.6 | Постановление Правительства Кировской области от 28.03.2012 № 145/158 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.12.2011 N 131/648" |
| 2.4.7 | Постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/150"Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра в Кировской области и входящих в ее состав муниципальных образованиях" |
| 2.4.8 | Постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/122 "О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Кировской области в весенний период 2012 года" |
| 2.4.9 | Постановление Правительства Кировской области от 07.02.2012 № 138/47"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.09.2009 N 23/285" |

2.5. На протяжении 2012 года департаментом или при его участии планируется разработать и принять проекты следующих правовых актов Правительства Кировской области:

| № п/п | Нормативный акт | Дата принятия |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Проект постановления Правительства области «О внесении изменения в постановление Правительства области от 30.11.2011 № 130/627» | март 2012 года |
| 2.5.2 | Проект постановления Правительства области ««О внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2002 № 9/45»» | апрель 2012 года |
| 2.5.3 | Проект постановления Правительства области ««О внесении изменения в постановление Правительства области от 04.08.2010 № 61/358»» | июнь 2012 года |
| 2.5.4 | Проект постановления Правительства области ««О внесении изменения в постановление Правительства области от 25.01.2012 № 136/25»» | май 2012 года |
| 2.5.5 | Постановление Правительства Кировской области "Об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства в дорожной отрасли в 2012 году» | май 2012 года |

Следует отметить то обстоятельство, что из указанных документов на заседании Правительства Кировской области в 2011 году и по его инициативе было принято:

1. Принято и направлено на рассмотрение в Законодательное собрание Кировской области 2 проекта законов Кировской области (Закон Кировской области от 03.10.2011 № 67-ЗО "О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области", Закон Кировской области от 03.10.2011 N 66-ЗО "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об организации в Кировской области транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении"

2. Департаментом за отчётный период 2011 года подготовлено 34 проектов постановлений Правительства области.

В результате рассмотрения на заседаниях Правительства области принято 5 проектов нормативных правовых актов Правительства области.

3. Результаты и показатели деятельности в сфере дорожного

хозяйства

Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Кировской области по состоянию на 01.01.2011 составила 3023,7 км из них в асфальтобетонном исполнении 2384,8 км, с гравийным и щебеночным покрытием 527,6 км (в том числе 120,6 км – железобетонная колея), с цементо-бетонным покрытием 37,8 км, 73,5 км – дороги без покрытия или грунтовые. На данной сети находится 147 мостов общей протяженностью  11143 метров, из которых 126 железобетонных мостов, 20 металлических мостов, 1 деревянный мост и 2508 водопропускных труб общей протяженностью 45614,6 метров.

В 2011 году на региональной или межмуниципальной сети автомобильных дорог были выполнены и профинансированы дорожные работы в сумме 763 136,686 тыс. рублей по следующим видам работ:

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений всего 595 054,913 тыс. рублей, в том числе:

-  Нормативное содержание дорог – 539 716,458 тыс. рублей; ликвидация колейности с устройством защитных слоёв – 32,3 км; ямочный ремонт горячим и холодным а/б – 103180 м2 ; струйно-инъекционный метод ямочного ремонта–37 919 м2  санация трещин – 211 315 п.м.; выпуск асфальтобетона на цели содержания – 49,2 тыс. тонн)

-  Горизонтальная разметка нанесена на 1830 км или 261 000 м2 – на сумму 29 895,03 тыс. рублей

- Ликвидация кустарниковой растительности в полосе отвода 195,3 га – на сумму 1989,97 тыс. рублей.

- Установка знаков маршрутного ориентирования – на сумму 3000 тыс. рублей

- Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений – 1617,544 тыс. рублей

- Замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков – 9950,0 тыс. рублей

- Установка недостающих автономных и дистанционно - управляемых знаков, светофорных объектов – 953,22 тыс. рублей

- Устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий и обочин автодорог – 4833,21 тыс.

- Разработка проектов организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автодорогах общего пользования Кировской области – 999,983 тыс. рублей

- Паспортизация автомобильных дорог и дорожных сооружений – 1994,189 тыс. рублей

- прочие работы – 105,309 тыс. рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области – 146 360,985 тыс. рублей, в том числе:

-	По капитальному ремонту автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (обход г. Вятские Поляны) – профинансировано  104 533,989 тыс. рублей (переходящий на 2012 год)

- восстановление дорожных знаков индивидуального проектирования  на автодорогах области освоено и профинансировано в сумме  9111,49 тыс. рублей

- проектно-изыскательские работы по ремонту и капитальному  ремонту – 27 166,496 тыс. рублей

- восстановление автобусных остановок с устройством заездных карманов на автодороге Киров – Кирово – Чепецк – Зуевка - Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики  в Кирово - Чепецком районе – 1441,91 тыс. рублей

Освоены средства Резервного Фонда Правительства области на объектах:

- восстановление наплавного моста через реку Луза на км 31+800 автодороги Луза –Лальск-граница Республики Коми – 2746,0 тыс.  рублей

- восстановление участка автомобильной дороги межмуниципального значения Даровской – Опарино км 43+020 в Даровском районе – 1361,1 тыс. рублей.

Областная адресная инвестиционная программа – 21720,788 тыс. рублей (проектно-изыскательские работы).

Кроме того, приняты объекты выполненные в рамках государственного частного партнерства в сумме 679 793,375 тыс. рублей в том числе по объектам:

| № п/п | Наименование объектов (виды работ) | Ввод мощностей | Стоимость выполненных работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт: |  |  |
| 1 | Автомобильной дороги Киров - Слободской - Б.Холуница – Омутнинск - Афанасьево -гр. Пермской области в Слободском районе (устройство дополнительных полос на подъём) | 1,283 км | 28 888,700 |
|  | Ремонты: |  |  |
| 2 | Мостовой переход через реку Просница на км11+623 автомобильной дороги Киров - Кирово- Чепецк-Зуевка - Фалёнки - Демаки- граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе | 0,822 км | 37 376,940 |
| 3 | Железобетонный мост реку Сюзюм на км 58+055 автомобильной дороги Котельнич - Свеча-Ленинское - граница Костромской области в Свечинском районе | 41,150 пог.м. | 8 700,524 |
| 4 | Водопропускная труба через реку Малая Бисера на км 166+250 автомобильной дороги Киров - Слободской-Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево граница Пермской области в Омутнинском районе | 27,350 пог.м. | 4 667,369 |
| 5 | Автомобильная дорога Киров - Слободской - Белая Холуница-Омутнинск - Афанасьево - граница Пермской области в Омутнинском районе | 12,452км | 105 700,000 |
| 6 | Автомобильная дорога Киров -Малмыж - Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе | 2,650км | 14 200,000 |
| 7 | Автомобильная дорога Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Нолинском и Уржумском районах | 15,987км | 94 010,590 |
| 8 | Автомобильная дорога Киров - Советск - Яранск в Оричевском районе | 5,200км | 29 176,000 |
| 9 | Автомобильная дорога Киров - Советск - Яранск в Пижанском и Яранском районах | 19,000км | 20 896,180 |
| 10 | Автомобильная дорога Яранск - Кикнур граница Нижегородской области в Кикнурском районе | 5,100км | 32 538,000 |
| 11 | Автомобильная дорога Яранск - Кикнур граница Нижегородской области в Яранском районе | 2,200км | 12 760,000 |
| 12 | Автомобильная дорога Киров - Стрижи-Оричи МО "Город Киров" | 1,000км | 5 573,000 |
| 13 | Автомобильная дорога Белая Холуница Кирс в Белохолуницком районе | 3,000км | 16 500,000 |
| 14 | Автомобильная дорога Казань - Пермь, участок Кильмезь - граница Удмуртской Республики в Кильмезском районе | 8,570км | 68 000,000 |
| 15 | Автомобильная дорога Казань - Пермь, участок Кильмезь - граница Малмыжского района в Кильмезском районе | 4,750км | 33 707,660 |
| 16 | Автомобильная дорога "Подъезд к г. Малмыж" в Малмыжском районе | 2,800км | 17 000,000 |
| 17 | Автомобильная дорога Омутнинск - Песковка - Кирс в Омутнинском районе | 1,400км | 8 462,000 |
| 18 | Автомобильная дорога Киров - Советск - Яранск - Лошкари граница Республики Марий Эл в Советском районе | 3,000км | 16 140,000 |
| 19 | Автомобильная дорога Афанасьево - Глазов в Афанасьевском районе | 2,500км | 5 000,000 |
| 20 | Автомобильная дорога Сосновка - Усть - Люга - Кизнер в Вятскополянском районе | 3,000км | 9 000,000 |
|  | Безопасность движения: |  |  |
| 21 | Устройство тротуаров на 42 км автомобильной дороги Криуша- Советск - Лебяжье - Мырчата- в Лебяжском районе |  | 3 026,760 |
| 22 | Восстановление автобусных остановок с устройством заездных карманов в Омутнинском, Слободском, Кирово-Чепецком районах |  | 3 917,402 |
| 23 | Ремонт участка автодороги Киров - Слободкой - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево граница Пермской области км158+045 - км159+850 протяженностью 1,8км в Омутнинском районе | 1,805км | 12 000,000 |
|  | Строительство: |  |  |
| 24 | Автомобильная дорога Киров - Котлас - Архангельск, на участке обхода Безбожник в Мурашинском районе Кировской области | 1,564км | 62 555,43 |
|  | Реконструкция искусственных сооружений: |  |  |
| 25 | Мост через реку Лавра на км 86+950 автодороги Киров- Советск - Яранск - в Верхошижемском районе (замена на водопрорпускную трубу) | 34,900 п.м | 14 000,00 |
| 26 | Мост через реку Кара на км 36+100 автодороги Зуевка - Богородское- Кырчаны в Зуевском районе (замена на водопрорпускную трубу) | 28,900 п.м | 15 996,82 |
|  | ИТОГО |  | 679 793,375 |
|  | ДОРОГИ (км) | 98,083 |  |
|  | ТРУБЫ (шт/пог.м) | 3/91,15 |  |
|  | МОСТЫ (шт/пог.м.) | 1/41,15 |  |

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по дорожному хозяйству осуществляется департаментом государственных закупок Кировской области в части проведения конкурсов, аукционов, котировок.

Количество проведенных торгов и других способов размещения заказов в 2011 году составило -  418 на сумму 3 082 754,0  тыс. рублей. Заключено  государственных  контрактов  - 410 на сумму 3 051 370,0 тыс. рублей, в том числе:

открытые аукционы – 79 на сумму 3 068 918,0 тыс. рублей, из них заключено государственных контрактов 71 на сумму – 3 037 534,0 тыс. рублей.

Путём запроса котировок – 2 объекта на сумму 920,0 тыс. рублей, заключены контракты на сумму - 920,0 тыс. руб.

Размещение у единственного поставщика  без проведения торгов и запроса котировок (ч. 2 ст. 55 ФЗ от 21.07.2005 № 94) – 30 на сумму 7 892,0 тыс. рублей.

Закупки малого объема – 307 на сумму 5 024,00 тыс. руб.

Суммарная начальная цена контрактов, выставленных на торги и запрос котировок, составила всего 3 069 838,00 тыс. рублей. Стоимость заключенных государственных контрактов и договоров составила 3 038 454,00 тыс. рублей.

Общая сумма экономии по торгам и другим способом размещения заказов составила – 24 115, 0 тыс. руб.

В том числе в 2011 году проведен открытый  аукцион  на содержание автомобильных общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 2012-2014 годы  на сумму 2 574 000,0 тыс. рублей. Экономия составила 12 870,0 тыс. рублей.

В 2012 году планируется разместить государственный заказ на сумму 652 161,0 тыс. рублей по бюджету 2012 года:

в том числе в 1 квартале 2012 года - 27 объектов на сумму 49 730,0 тыс. рублей.

Заключено контрактов в 1 квартале по 9 объектам на сумму 4 599,0 тыс. рублей. Экономия по заключенным контрактам составили 1 377,0 тыс. рублей или 23 %.

Подведомственное департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» выполняет функции государственного заказчика в соответствии с уставными функциями и на основании

На основании Распоряжения Правительства Кировской области от 06.06.2011 № 133 входит в перечень государственных заказчиков по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Кировской области.

В связи с тем, что  размещение  государственных заказов проводит департамент государственных закупок,   единая  комиссия  по размещению заказов в учреждении не создана.

По состоянию на 01.01.2012 года сеть автомобильных дорог составила 2997,9 км. из них в асфальтобетонном исполнении 2357,1 км, с гравийным и щебеночным покрытием 533,5 км (в том числе 120,6 км – железобетонная колея), с цементо-бетонным покрытием 37,8 км, 69,5 км – дороги без покрытия или грунтовые. На данной сети находится 146 мостов общей протяженностью  11025 метров, из которых 126 железобетонных мостов, 20 металлических мостов и 2510 водопропускных труб общей протяженностью 45678,6 метров.  На  содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в 2012 году запланировано средств 719 115,0 тыс. руб., из них на цели нормативного содержания 620 880,0 тыс. руб.

Увеличение объёмов финансирования на нормативное содержание по сравнению с 2011 годом благоприятно скажется на общем состоянии автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения, позволит вывести дороги на более качественный уровень и охватить весь комплекс дорожных работ, позволит сократить дальнейшие затраты на ремонт и капитальный ремонт, увеличить межремонтные сроки, улучшить ситуацию с безопасностью дорожного движения, что несомненно изменит общественное мнение о дорожной отрасли и положительно отразится на экономической привлекательности региона.

В целях обеспечения повышения качества работ, долговечности дорожных покрытий, эффективного использования бюджетных средств при ремонте и строительстве автомобильных дорог и сооружений на них в Кировской области  внедряются новые технологии, конструкции и материалы.

В 2011 году продолжено внедрение новых прогрессивных технологий. Устройство арочных мостов из металло - гофрированных конструкций через  р. Кара (Зуевский район) и Лавра (Верхошижемский район) (вместо железобетонных).

Основные преимущества: уменьшение сроков и затрат при ремонте, снижение стоимости эксплуатации сооружения.

В целях сохранности автомобильных дорог, подведомственное департаменту КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», осуществляет проверку соблюдения пользователями автомобильных дорог Кировской области регионального или межмуниципального значения,  весовых и габаритных параметров транспортных средств, расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда в отношении автодорог, а также выдачу специальных разрешений на движение по автодорогам транспортных средств.

В 2011 году в рамках субсидий из федерального бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования  МО «Город Киров» на 26 объектах на общую сумму 126 296,218 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 119979,218 тыс.руб. Отремонтировано 133 240 кв. м. проезжей части и 15860 кв.м. тротуаров.

- В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги местного значения находятся в муниципальной собственности. Распоряжением Правительства Кировской области от 16.11.2009 № 380 «О передаче автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность» был утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования, передаваемых из областной собственности в собственность муниципальных образований Кировской области, протяженностью 6619,53 км.

- К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии со статьей Закона № 257-ФЗ, в частности, относится осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и другие полномочия. Для финансирования дополнительных расходов по содержанию переданных автомобильных дорог, Законом Кировской области от 02.12.2010 
№ 579-ЗО «Об областном бюджете на 2011 год», постановлением Правительства области от 22.12.2010 № 83/659 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году» предусмотрена субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 708 061 тыс. рублей. Из них на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения направлено – 478 303,0 тыс.рублей, или 67,6%, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов – 131 696,0 тыс.рублей, или 18,6 %, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов – 98062,0 тыс.рублей, или 13,8%. За счет субсидии отремонтировано 58,19 км автомобильных дорог находящихся вне границ населенных пунктов и 30,91 км дорог, расположенных в населенных пунктах области.

- За счёт субсидии проведен ремонт автомобильных дорог местного значения:

в Арбажском районе –  а/д "Подъезд к с.Верхотулье";

- в Афанасьевском районе – а/д Анфиногеново-Лытка-граница Удмуртии, ремонт а/д Афанасьево-Лойно, ремонт деревянного балочного моста ч/з р.Пах на а/д Пашино-Даньки, ремонт деревянного балочного моста ч/з Ужитель на а/д Казаковы-Савинцы-Архипята-Ключевская, ремонт деревянного балочного моста ч/з р. Черная на а/д Афанасьево-Ванино-граница Верхнекамского р-на;

- в Богородском районе - Зюзи-Ухтым-Караул;

- в Верхнекамском районе - автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Южаки-Стрелково;

в Верхошижемском районе - автомобильной дороги Среднеивкино-Калачиги;

в Кикнурском районе – автомобильной дороги Яранск-Шахунья-Потняк, Кикнур-Кокшага;

- в Кильмезском районе – ремонт участка автомобильной дороги Кильмезь-Селино;

- в Котельничском районе – автомобильной дороги Сретенье-Парюг;

- в Лузском районе - автомобильной дороги Луза-Каравайково;

- в Малмыжском районе - автомобильной дороги Ральники-Пукшинерь;

- в Нагорском районе - деревянного моста через реку Белая на а/д п.Кобра-п.Красная речка;

- в Немском районе – ремонт участка автомобильной автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь-Святополье (Нема-Порез);

- в Нолинском районе –автомобильной дороги Нолинск-Швариха-Советск, деревянного моста ч/з р.Сургут на а/д Швариха-Зыково ;

- в Оричевском районе – автомобильной дороги Стрижи-Быстрица, автомобильной дороги Оричи-Коршик, автомобильной дороги Коршик-Кучелапы;

- в Орловском районе - ремонт участка автомобильной дороги "Орлов-полигон ТБО";

- в Пижанском районе - автомобильной дороги Ахманово-Сретенское, Пижанка-Казаково, Пижанка-Павлово, ремонт моста ч/р Шуга  на а/д Обухово - Бурдино;

- в Подосиновском районе – ремонт участка автомобильной дороги Подосиновец-Пинюг;

- в Слободском районе – автомобильной дороги Вахруши-Подвязье, Слободской - Нагорск-Шестаково;

- в Сунском районе – автомобильной дороги Осиновица-Верхосунье-п.Новый;

- в Тужинском районе – ремонт участков автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур;

- в Унинском районе – ремонт автомобильной дороги Порез-Комарово-Чуваши;

- в Уржумском районе – ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Шурма-Тюм Тюм;

- в Фаленском районе – ремонт автомобильной дороги Верхосунье-Филейка-Полом;

- в Юрьянском районе – ремонт автомобильной дороги Юрья-Загарье;

- в г. Вятские Поляны - ремонт а/д Вятские Поляны-аэропорт;

- в г. Слободской – Зяблецы-Первомайский.

- Кроме того ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов выполнен на 72 объектах (улично-дорожная сеть).

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» отделом дорожного хозяйства департамента проводилась работа по сбору, обобщению, анализу, направлению в Федеральное дорожное агентство сведений об объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, а также на улично-дорожной сети поселений. В Федеральное дорожное агентство для проведения категорирования направлена информация о 543 объектах транспортной инфраструктуры, в том числе 143 – на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Проводилась работа с субъектами транспортной безопасности по разъяснению положений нормативно-правовых актов в сфере транспортной безопасности. В соответствии с положениями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011 г. № 42 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» субъектам транспортной безопасности, до присвоения категорий объектам транспортной инфраструктуры,  рекомендовано провести работу по:

- назначению лиц, ответственных за транспортную безопасность в субъекте транспортной инфраструктуры с учетом ограничений, предусмотренных ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- разработке, принятию и исполнению внутренних организационно-распорядительных документов, направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ;

- разработке, утверждению и реализации порядка взаимодействия между силами обеспечения транспортной безопасности ОТИ и силами обеспечения транспортной безопасности других ОТИ, с которыми имеется технологическое взаимодействие;

- организации специальной профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности в соответствии с программами и документами, определенными законодательством Российской Федерации.

В 2012 году отделом дорожного хозяйства в сфере транспортной безопасности планируется:

- координация работы органов местного самоуправления по организации проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, утверждения результатов оценки в Федеральном дорожном агентстве;

- оказание консультативной помощи субъектам транспортной безопасности по составлению планов обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

- оказание консультативной помощи  субъектам транспортной безопасности при реализации планов обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Распоряжением Правительства области от 22.09.2011 № 271, утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2011 год. Данное государственное задание доведено до подведомственного получателя средств областного бюджета КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области». Оценка исполнения установленного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) производится в разрезе количественных показателей, характеризующих результаты деятельности учреждения.

Таблица 2

Анализ выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг

| № п/п | Наименование государственной услуги | 2010 год | Отчётный год |  |  | Плановые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | 3007,7 | 3023,3 | 3023,3 | 0 | 2997,9 | 2997,9 | 2997,9 |
| 2 | Услуги по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км |  |  |  |  | 10,51 | 2,04 | 4,92 |
| 3 | Услуги по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | 41,7 | - | - | - | 87,73 | 65,95 | 19,81 |
| 4 | Услуги в области автомобильного транспорта по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социальным маршрутам, оборотные рейсы | 183297 | 172374 | 172592 | +218 | - | - | - |

В целях повышения результатов деятельности департамента острой необходимостью является исполнение пункта 5 постановления Правительства Кировской области от 28.04.2009 № 9/88 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения и правилах их расчёта».

4. Оценка показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Приложение 1.

Проблемы дорожного комплекса Кировской области характеризуются низким уровнем обеспеченности сельских населенных пунктов круглогодичными подъездами с твердым покрытием, высоким уровнем накопленного недоремонта автомобильных дорог, несвоевременным проведением ремонтных дорожных работ (большие фактические межремонтные сроки).

Для обеспечения сохранности существующей дорожной сети и развития автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики области, снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду постановлением Правительства области от 30.11.2011 
№ 130/622 утверждена областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года».

Постановлением Правительства области от 28.04.2009 № 9/88 утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт, межремонтные сроки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Установлен поэтапный переход к нормативному финансированию  работ по содержанию дорог в 2010 - 2016 годах в процентах от утвержденных нормативов. Рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований области разработать и принять нормативы финансовых затрат  на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Характеристика показателей

Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог.

Информация по показателю отражается в разрезе дорог, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации.

Снижение данного показателя – показывает соответствие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения нормативным требованиям.

В Кировской области данный показатель в 2010 году составил 86,5%, или 9 место в Российской Федерации из 83, в 2011 году – 84,9. Для приведения автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в нормативное состояние, необходимо ежегодно ремонтировать 490 км дорог (капитальный ремонт и ремонт). В 2011 году в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения отремонтировано 96,519 км.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» в 2012 - 2014 годах планируется  отремонтировать 191,06 км дорог.

Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог.

Информация по показателю отражается в разрезе дорог, находящихся  в ведении муниципальных образований.

Снижение данного показателя – показывает соответствие автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям.

В Кировской области в 2010 году данный показатель составил 
88,2 %, или 4 место в Российской Федерации из 83, в 2011 году – 87,0 %. 
В 2011 году были предоставлены субсидии местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Доля отремонтированных дорог за счёт субсидии к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 0,52%.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» 
 на период до 2015 года предусмотрена субсидия местным бюджетам на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кроме того с 2012 года дополнительно из регионального дорожного фонда местным бюджетам направляются субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Сложившийся уровень финансирования в 2012 – 2014 гг автомобильных дорог общего пользования местного значения не позволяет улучшить состояние дорог и снизить долю протяженности муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В Кировской области в 2010 году данный показатель составил 6,1 %, или 34 место в Российской Федерации из 66. В 23 регионах Российской Федерации данный показатель меньше 1. В 2011 году показатель составил – 6,1 %. Увеличение значения показателя в 2012 – 2014 гг вызвано увеличением протяженности дорог работающих в режиме перегрузки, интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. В виду недостаточности финансирования регионального дорожного фонда, программой дорожных работ в 2012 – 2014 гг реконструкция автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки не предусмотрена.

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий.

В Кировской области в 2010 году данный показатель составил 24,6 %, или 26 место в Российской Федерации из 69, в 2011 году – 15,4 %.

Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения.

На 2012 – 2014 гг. заключен государственный контракт на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с КОГП «Вятавтодор».

Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

В Кировской области в 2011 г.г. данный показатель составил  0%.

Содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальных районах осуществляется в основном за счёт субсидий предоставляемых из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, распределение которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области ежегодно. В виду недостаточности средств местных бюджетов, в 2012 – 2014 г.г. заключение долгосрочных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог местного значения не планируются.

- 3.2. В сфере транспорта:

- Таблица 3

- Оценка результатов и показателей деятельности

- тыс.руб

| № п/п | Наименование показателя | Отчетный год (2011 год) |  |  | Плановые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонения (+,-) | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) | 153283 | 153227,7 | 55,3 | 165660 | 174771 |
| 2 | Оплата проезда на городском автомобильном и электрифицированном транспорте и автомобильном транспорте пригородного сообщения обучающимся по очной форме обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | 25110 | 24537,4 | 572,6 | 30000 | 31650 |
| 3 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Кировской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Кировской области | 69590 | 65431,2 | 4158,8* | - | - |
| 4 | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Кировской области для отдельных категорий граждан | - | - | - | 171390 | 180816 |
| 5 | Предоставление субсидий предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на возмещение им части выпадающих доходов, полученных в связи с государственным регулированием тарифов | 92124 | 92034 | 90 | 147577,4 | 155694,2 |
| 6 | Предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | 25433,6 | 24557,4 | 876,2** | 25406,8 | 25529,8 |
|  | Итого: | 365540,6 | 359787,7 | 5752,9 | 540034,2 | 568461,0 |

* Кассовый расход сложился на основании отчетов о сумме выпадающих доходов в связи с льготным проездом отдельных категорий граждан, представленных перевозчиками.

** Экономия бюджетных средств сложилась в результате того, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1208 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», уровень софинансирования из федерального бюджета настоящих расходов устанавливался в размере 95% от общей суммы расходов, однако утвержденные областные бюджетные значения превысили необходимые 5%.

Транспортное обслуживание населения автомобильным и железнодорожным транспортом осуществляется за счет средств областного бюджета, выбор перевозчика проводился путем размещения областного государственного заказа (для автомобильного транспорта).

Размещение областного государственного заказа на осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам, входящим в реестр социальных маршрутов, проводился в целях удовлетворения потребностей граждан в пассажирских перевозках на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Размещение заказа проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

К участию приглашается неограниченный круг перевозчиков всех форм собственности.

В реестре социальных и сезонных маршрутов Кировской области в 2011 году насчитывается 95 маршрутов, по которым за 2011 год перевезено 8676434 человека.

В целом по территории Кировской области за 2011 год перевезено 137,6 млн. человек, из них 38,9 млн. человек льготных категорий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по транспортной отрасли осуществляется департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области путем проведения аукционов.

В 2010 году проведено размещение государственного заказа (по ассигнованиям, предусмотренным в областном бюджете на 2011 год) на сумму 147628,0 тыс. рублей. Стоимость заключенных государственных контрактов составила 147628,0 тыс. рублей.

В 2011 году проведено размещение государственного заказа путем запроса котировок для выполнения функций департамента: на приобретение вычислительной техники на сумму 147628,0 тыс. рублей, на поставку программного обеспечения на сумму 73760,0 тыс. рублей. Стоимость заключенных государственных контрактов составила 149898,0 тыс. рублей на приобретение вычислительной техники. Победитель по запросу котировок ООО «Альтрум» на поставку программного обеспечения признан уклонившимся от заключения контракта, в связи с непредставлением лицензии.

Приказом департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области создана единая комиссия по размещению государственного заказа и утверждены ответственные лица за организацию размещения государственного заказа и представление отчетности.

Поскольку пассажирские перевозки являются планово-убыточными и при проведении размещения государственного заказа на организацию транспортного обслуживания в основном подаются по одной заявке рассчитать экономическую эффективность размещения заказа не представляется возможным.

При формировании современной инфраструктуры магистральной связи департамент будет оказывать содействие по строительству волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) Кировскому филиалу ОАО «Ростелеком».

В настоящее время: завершена прокладка ВОЛС емкостью 24 оптических волокна на участках Опарино – Пинюг – Подосиновец, приобретено, смонтировано и настроено необходимое оборудование связи, осуществляются мероприятия по вводу в эксплуатацию данной линии связи. Ведутся работы по строительству ВОЛС Демьяново – Луза в Подосиновском и Лузском районах. Выполнены работы по увеличению пропускной способности каналов передачи данных: Афанасьево, Кильмезь, Опарино, Подосиновец.

Использование одной фиксированной телефонной линии абоненты получают весь спектр услуг: начиная от классической телефонии до высокоскоростного доступа в Интернет, цифрового телевидения, видеоконференцсвязи. Абонентами в Кировской области являются более 380 тысяч человек. Постоянное строительство новых ВОЛС на всей территории области позволяет оказывать услуги качественно и комплексно, в том числе все виды интернет-доступа: по коммутируемым, выделенным каналам, широкополосный Интернет по телефонной линии, доступ по технологии FTTB (оптика до дома). В Кировской области услугами доступа в Интернет пользуются свыше 60 000 абонентов.

Построение ВОЛС до районных центров и крупных населенных пунктов является главной задачей на сегодня.

По созданию региональной логистической и информационной сети на базе единого оператора почтовой связи запланировано:

Таблица 4

|  | Мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация проекта «Реконструкци ОПС» | 8 отделений почтовой связи (ОПС) 34,2 млн. руб | 13 ОПС – 47 млн. руб | 13 ОПС – 38 млн.руб |
| 2. | Организация дополнительных операционных окон в ОПС |  |  |  |
| 3. | Начало строительства в Кировской области Автоматизированного сортировочного центра – 2013 год |  |  |  |
| 4. | Внедрение Автоматизированной системы мониторинга автранспорта с использованием навигаионной системы Glonas/GPS 200 единиц автотранспорта до 2012 года |  |  |  |
| 5. | Реализация ИТ-стратегии ФГУП «Почта России» на период с 2010 до конца 2013 года |  |  |  |
| 6. | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры сети почтовой связи |  |  |  |
|  | 1. Организация высокоскоростных каналов доступа в Интернет в ОПС |  |  |  |
|  | 2. Замена почтово-кассовых терминалов |  | 199 шт. 19,7 млн. руб | 232 шт. 22,9 млн. руб |
|  | 3. Дооснащение ОПС весоизмерительным оборудованием | 243 шт.-1,5 млн.руб. |  |  |
|  | 4. Оснащение ОПС детекторами и счетчиками банкнот | Счетчики банкнот 85 ед., детекторы 290ед. на общую сумму 2,65 млн. руб. |  |  |

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» по заказу ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть» (далее – РТРС) ООО «Телеком-Проект-5» (г. Москва) разработан системный проект сети цифрового наземного телевизионного вещания (далее – ЦНТВ) по Кировской области.

На данный момент:

- Оформлены акты  выбора  земельных  участков  - 81  участок.

- Проведено  межевание  земельных  участков  - 81  участок.

- Проведены  геологические  и  геодезические  изыскания - 100  объектов.

-  Получены  технические  условия  на  подключение  дополнительных  мощностей - 95  объектов.

-  проведено  обследование  16  антенных  опор  на  возможность  установки  антенных  систем  цифрового  телевидения.

- Разработано  16  рабочих  проектов  на  установку  цифровых  передатчиков  на  существующих  объектах  телерадиовещания.

-  Получено  74  разрешения  на  использование  радиочастот для  организации  цифрового  телевещания.

5. О профессиональной переподготовке и повышении квалификации государственных гражданских служащих по департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области в 2011 году:

- 1.Переподготовка кадров:

| ЗАПОЛЬСКИХ Альберт Владимирович | ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государственной службы в г. Кирове | Государственное и муниципальное управление |
| --- | --- | --- |

- 2. Повышение квалификации:

| АНИСИМОВА Ирина Александровна | ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы | Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных организаций |
| --- | --- | --- |
| ВОРОНИНА Елена Васильевна | ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных организаций |
| ВЫЛЕГЖАНИНА Венера Гаяновна | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт» | Экономические и правовые аспекты пассажирских перевозок наземным пассажирским транспортом общего пользования |
| ЖАРОВСКИХ Александра Александровна | Центр сертифицированного обучения ООО «Мастерсофт» | Ведение бюджетного учета в программе «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» |
| ЖАРОВСКИХ Александра Александровна | ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы | Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных организаций |
| ЗАПОЛЬСКИХ Альберт Владимирович | Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Служба специальных объектов (учебно-методический центр)» | Обучение руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности |
| ЗЫКОВА Татьяна Владимировна | ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | Информационные технологии в деятельности государственных служащих |
| РЕЙНСОН Станислав Сергеевич | Филиал ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государственной службы в г. Кирове | Противодействие коррупции в Российской Федерации, реализация национального плана противодействия коррупции |
| САФАРОВ Рунис Ревнерович | Центр сертифицированного обучения ООО «Мастерсофт» | Ведение бюджетного учета в программе «1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения 8» |
| ТАТАРИНОВ Михаил Юрьевич | Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса ИПК МАДИ (ГТУ) | Повышение квалификации работников мобилизационных органов организаций автомобильного транспорта |

Всего в 2011 году затрачено на все виды обучения  31,7 тыс. рублей.

4. Результаты  и показатели деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области.

4.1. Кадровые, организационные, хозяйственные вопросы.

4.1.1. Распоряжением Губернатора Кировской области № 20 от 26 июля 2011 года в департаменте был создан отдел транспортного контроля. В сентябре месяце проведен конкурс и набран штат сотрудников. В том же месяце решены все кадровые, организационные и хозяйственные вопросы, связанные с началом деятельности отдела.

4.1.2. Разработаны и нормативно закреплены:

– положение об отделе транспортного контроля;

– должностные регламенты сотрудников отдела;

–административный регламент по осуществлению функции регионального государственного контроля (надзора);

– административный регламент по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

– административный регламент по предоставлению сведений из реестра выданных разрешений;

– форма бланка Разрешения, найдена печатная организация, размещен заказ и получена готовая продукция;

– Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковых такси;

– Акт проверки;

– Предписание;

– Акт осмотра транспортного средства.

4.1.3. Принято участие в подготовке и принятии Постановления Правительства Кировской области «О реализации некоторых положений федерального законодательства, связанных с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области».

4.1.4. С помощью найденной организации и самостоятельными усилиями Реестр выданных разрешений (с возможностью удаленного доступа его обновления и удобства (через фильтры) для пользователей) размещен на официальном сайте Правительства Кировской области.

4.1.5. Проанализирован рынок услуг такси на территории Кировской области и намечен план мероприятий по организации работы с перевозчиками, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области.

4.1.6. Для проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на достоверность информации получен доступ к базам данных Налоговой службы РФ.

4.2. Результаты деятельности отдела транспортного контроля.

4.2.1. Налажено взаимодействие по вопросам освещения деятельности отдела с Вятской торгово-промышленной палатой.

    - Инициирован и неоднократно проведен круглый стол на базе ВТПП с представителями перевозчиков, СМИ, ГИБДД, прокуратуры, налоговой инспекции, заинтересованных лиц по вопросам регулирования деятельности такси.

    - Состоялось несколько рабочих встреч с представителями законодательной власти Кировской области, представителями перевозчиков и заинтересованных лиц по вопросам регулирования деятельности такси.

    - Начальник отдела транспортного контроля входит в рабочую группу по реализации законодательных инициатив (прошло несколько заседаний).

    - Налажено взаимодействие по разрешению вопросов и обмену опытом с аналогичными отделами городов Екатеринбург, Омск, Биробиджан, Пермь, Нижний Новгород, Москва, Йошкар-Ола, Казань, Ижевск.

    - Подготовлены и направлены проекты Соглашений между субъектами по вопросам деятельности такси в Республику Татарстан, Нижегородскую область, Республику Марий-Эл, Вологодскую область, Пермский край, Костромскую область, Республику Коми, Удмуртскую Республику.

    - Налажено рабочее взаимодействие по решению вопросов регулирования деятельности такси с:

– УГИБДД УМВД по Кировской области;

– МУГАДН по Кировской области и республике Марий Эл;

– УФНС по Кировской области.

    - Организован прием граждан по вопросам о получении разрешения на осуществление легальной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

    - Для освещения деятельности отдела транспортного контроля, с целью доведения всем заинтересованным лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предоставляющих услуги легкового такси, всей исчерпывающей информации о требованиях предъявляемых федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Кировской области, а также: где, как, когда, в какое время, по каким телефонам они могут получить консультацию и соответственно Разрешение на свою деятельность вышло большое количество телевизионных передач на каналах: СТС, 9 Канал, ТНТ, 43 Регион, 33 Канал, Первый городской.

Состоялось несколько радиопередач.

Пять раз по инициативе отдела транспортного контроля разъясняющая информация была размещена на официальном сайте Правительства Кировской области и практически во всех печатных изданиях на территории Кировской области (в т.ч. и районных): Вести, Вятский край, Кировская правда, Вести Трехречья, и т.д.

    - Проведена работа со всеми Главами администраций муниципальных образований, городских округов Кировской области по распространению соответствующей информации в своих населенных пунктах, в т.ч. на совещании в Правительстве области с участием Губернатора.

4.2.11. По итогам 2011 года отделом транспортного контроля было выдано 500 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области. На рассмотрении в департаменте находилось еще 445 заявлений от соискателей разрешения.

Было проведено 335 консультаций для соискателей по вопросам получения разрешения.

Поступило и рассмотрено 5 жалоб и 8 обращений от граждан.

4.3. Дальнейшее направление деятельности.

4.3.1. Создание рабочей группы (совместно с представителями МУГАДН по Кировской области и республике Марий Эл, ООО ПАЗ УОООП УМВД РФ по Кировской области и УГИБДД УМВД по Кировской области)  для проведения контрольных мероприятий по контрою над юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, за соблюдением требований федерального и регионального законодательства.

4.3.2. Участие в рабочей группе Законодательного собрания Кировской области по обсуждению законодательных инициатив.

Приложение 1

Показатели оценки эффективности деятельности органов

исполнительной власти в соответствии с Указом Президента

от 28.06.2007 № 825, распоряжением Правительства области от 07.11.2011 № 341  на 2012 год.

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | отчетный период |  |  |  | плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  |  | 2012 год | 2013 год |
|  |  |  |  | план | факт | отклонения |  |  |
|  | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи и Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процентов | 86,5 | 84,9 | 84,9 | - | 78,9 | 75,5 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,2 | 88,3 | 87,0 | -1,3 | 88,3 | 88,3 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | процентов | 6,1 | 6,1 | - | 10,5 | 14,8 | 16,1 |
| 4. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | процентов | 24,6 | 24,1 | 15,4 | -8,7 |  |  |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальными долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 7. | Доля отремонтированных дорог общего пользования регионального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | процентов |  | 3,3 | 3,3 | - | 7,18 | 7,18 |

__________

Число погибших в ДТП без учета умерших в срок от 8 до 30 суток после ДТП. В базовом 2004г. (по отношению к которому проводится расчет эффективности программы) лица умершие в срок от 8 до 30 суток после ДТП не входили в число погибших. Учет данной категории лиц в качестве погибших в ДТП осущесвтляется с 1 января 2010 года в соответствии с требованиями приказа МВД России от 16 февраля 2009 г. N 137.